DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02 022/2018

Dne 14.11 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. 02 022/2018 (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:              		K Mont Choceň, s.r.o.

se sídlem                        	Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

IČ                                   	25916483

DIČ                                 	CZ25916483

a

Objednatel:                     	Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací

- Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

IČ:                                            	00853879

DIČ:                                	CZ00853879

I.

Předmět dodatku

1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, odst. 1) se věta „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.12.2018 a ukončit je nejdéle ke dni. 31.12.2018.“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.12.2018 a ukončit je nejdéle ke dni 31.3.2019.“ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brandýse nad Orlicí dne 6.12.2018

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Miroslav Komárek

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        jednatel

Brandýs nad Orlicí							 K Mont Choceň s.r.o.