DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. příkazce:        522-2018-OÚaHR/OIV

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou

Zastoupené: Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a         Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:		Ing. Otakar Kypta, Ing. Pavel Sluka

ve věcech technických:	 	Ing. Pavel Sluka, Petr Mikulášek

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Jablonec nad Nisou

číslo účtu:			121451/0100

IČ:				00262340

DIČ:				CZ00262340

dále jen „příkazce“

Inženýring staveb s.r.o.

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem,C 23385

Sídlo firmy: 		Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

číslo účtu: 		43-3322180247/0100

IČ: 			27302296

DIČ: 			CZ27302296

dále jen „příkazník“

Článek 1 - Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet zabezpečí funkci technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při výstavbě akce

„Rekonstrukce místní komunikace Na Šumavě“

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.

Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení termínu na zajištění činností technického dozoru stavebníka a ceny za zařízení záležitostí

Původní text:

Předpokládaný termín realizace stavby: 		1.6.2018 – 31.10.2018

Nový text:

Předpokládaný termín realizace stavby: 		1.6.2018 – 30.11.2018

Článek 2 – Cena za zařízení záležitosti se mění takto:

Původní text:

- Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 151 000,- Kč bez DPH (182 710,- Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018

B) činnost příkazníka během realizace stavby

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75 % z celkové ceny, tzn. výše 113 250,- Kč bez DPH (137 032,50 Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Nový text:

- Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 173 650,- Kč bez DPH (210 116,50 Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018

B) činnost příkazníka během realizace stavby

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby   výše 135 900,- Kč bez DPH (164 439,- Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele 522-2018-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou 13.12.2018					Liberec

dne:							dne:

Za příkazce:						Za příkazníka:

…………………………………				…………………………………

Ing. Otakar Kypta 						Aleš Brynda

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje	jednatel společnosti

…………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

Vedoucí oddělení investiční výstavby