# Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/9768/18

na realizaci stavby

„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - družina ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov - Janov,

část stavební práce“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo		:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ		:  002 66 027

DIČ 		:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	:  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel	:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Zastoupený	:  Ing. Petrem Augustou, jednatelem

Sídlo	:  Obrnice 10, PSČ 43521

IČ	:  250 14 111

DIČ	:  CZ 25014111

Bankovní spojení 	:  xxxxxxxxxxxxxxx

č.ú. 	:  xxxxxxxxxxxx

Datová schránka	:  3zfvbug

Zapsaný v	:  Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9768/18 na

realizaci stavby „B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – družina

ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov – Janov, část stavební práce“ dohodly na uzavření tohoto

dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

Původní znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 16 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení

stavby.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Nové znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 19 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení

stavby.

Konečný termín realizace stavby 05.02.2019.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

| Cena předmětu dílá dle SoD KT/9646/18 |  |  | 5 895 636,01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce - ZL č. 1 |  |  |  |  | 381 031,59 |
| Cena díla celkem bez DPH |  |  |  | 6 276 667,60 |

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a

která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a

datum jejího uzavření.

3.2. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím.

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému

registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl

uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              V Obrnicích dne ....................

Za objednatele :				Za zhotovitele :

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová    	Ing. Petr Augusta

starostka města           		jednatel