Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.02.2018 mezi

I.

Smluvní strany

1.   		Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

- Sídlo:	Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

- Zastoupena:	Ing. Petrem Čolasem, ředitelem

- IČ:	00373249

- DIČ:	CZ00373249

- Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

- Číslo účtu: 	2339761/0100

- Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

- dále jen „objednatel“

2.    Firma: 	              Atelier GHM veřejná obchodní společnost

Sídlo: 	               Englišova 1380/16, Předměstí, 746 01 Opava

- Zastoupen:		  xxxx

IČ:		               62255789

- DIČ:		  CZ62255789

- Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

- Číslo účtu:	 	  190684490257/0100

- Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl AXVIII, vložka 1151

- dále jen „zhotovitel“

- dále též společně „smluvní strany“

II.

- Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.02.2018 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace projektové dokumntace (PD) pro stavbu „ZOO OSTRAVA - PAVILON TANGANIKA - ČÁST C - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ OBJEKTU“ (dále jen ,,smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění.

- Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III.

Změny smlouvy

V Článku IV. Doba plnění zní odstavec 1 nově takto:

1.   Termín pro dokončení a předání celého díla včetně zajištění pravomocného stavebního povolení: do

31.10.2019.

- IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne:

________________________	________________________

objednatel	               zhotovitel