Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/000358/2016/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: Holická – Sladkovského, cyklostezka | Org: 25734 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: |
|  | Zástupci objednatele |
|  | - ve věcech smluvních: |
|  | tel.: e- mail: |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |
|  | tel. e-mail: |
|  | tel.: |  | e- mail: |
|  | tel: e-mail: |
|  | Bankovní spojení: |
|  | číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | Ateliér DPK, s r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno |
| IČ: 25348817 | DIČ: |  |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném |
| pod sp. zn. |  |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby) |
| tel.: 54124 |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ČKAIT ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

##### II.

Smluvní strany dne 8.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související, č. objednatele OI-PR/SOD/000358/2016/Zub, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 23.8.2018 (dále jen smlouva).

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 3 jsou nepředvídatelné okolnosti, vzniklé při projednávání s dotčenými orgány státní správy a koordinací stavby s projektem nadjezdu investora SŽDC.

Koordinace stavby s projektem nadjezdu si vyžádala změnu rozsahu zadání. Rozsah byl ze strany objednatele upraven tak, aby se jednotlivé stavby (jednotlivá územní řízení) nepřekrývaly.

Vlivem koordinace staveb a návrhu nadjezdu s veřejným osvětlením vznikly v řešené trase dva doposud neosvětlené úseky délky 400m a 130m, které navazují na stavbu přejezdu. Ze strany objednatele byl vznesen požadavek na přidání a začlení nového veřejného osvětlení v tomto úseku do předmětu plnění smlouvy. Požadavek na přidání osvětlení v těchto místech vyplývá i z vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje – Odboru dopravy a silničního hospodářství s číslem jednacím: KUOK 98150/2018.

Na základě požadavku společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. je stavba podmíněna rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a přípojek těchto vedení. Rozsah rekonstruovaného vedení byl specifikován ve vyjádření vodárenské společnosti s číslem jednacím: OL/B/11008/18/Mik.

V souvislosti s nutnou koordinací projektů se mění ujednání článku IV. Termín plnění bod 1 tak, že tento nově zní:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do: 30.8.2019

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR

vč. dokladové části, propočtu 	do 30.5.2019 nebo do tří měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků 582/2 a 582/3 (nutno k povolení kácení) a 1926/1 (souhlas vlastníka vlečky nutný pro projednání s Drážním úřadem)

Podání žádosti o umístění stavby – do dvou měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. Cena a platební podmínky bod 1 tak, že tento nově zní:

Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a, Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části

| Cena za část a, bez DPH: | 280.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH za část a, | 58.800 Kč |
| Cena za část a, - veřejné osvětlení, bez DPH: | 25.000 Kč |
| DPH za část a, - veřejné osvětlení | 5.250 Kč |
| Cena za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, bez DPH: | 159.000 Kč |
| DPH za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 33.390 Kč |
| Cena za část a, s DPH | 561.440 Kč |

b, Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR

| Cena za část b, bez DPH: | 55.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH za část b, | 11.550 Kč |
| Cena za část b, - veřejné osvětlení, bez DPH: | 15.000 Kč |
| DPH za část b, - veřejné osvětlení | 3.150 Kč |
| Cena za část b, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, bez DPH: | 15.000 Kč |
| DPH za část b, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 3.150 Kč |
| Cena za část b, s DPH | 102.850 Kč |

Celková cena díla za části a, a b,:

| Cena celkem, bez DPH: | 549.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH | 115.290 Kč |
| Cena za část b, s DPH | 664.290 Kč |

# Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

# Tento dodatek se uzavírá na dobu účinnosti smlouvy. Zánik dodatku se řídí ustanoveními o zániku smlouvy.

# Po skončení účinnosti smlouvy nebo dodatku je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

# Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana

# Zhotovitel bere  na vědomí, že obsah tohoto dodatku i smlouvy může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek a smlouva budou statutárním městem Olomouc uveřejněny v registru smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

| V Olomouci dne: 18.12.2018 | V Brně dne: 10.12.2018 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |