ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 22ZA-001510

ZHOTOVITEL PRETOL HB s.r.o.

Václavkova 169 160 00 Praha 6

Zastoupený:

...........​......... jednatel I.....​......​.............

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56 140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: ......​............​..........a Ve věcech technických: .................​..............

Bankovní spojení: ....

Číslo účtu: .....​.............................

IČ:65993390

DIČ: CZ65993390

Isprofin: 500 115 0001

Bankovní spojení:

Číslo účtu: ............................. IČ:25923501 DIČ: CZ25923501 Registrován u: MS v Praze Spis. značka: odd C, vl. 169330

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

- Předmět plnění:

- Název předmětu plnění: „Oprava stř.lan. a kov.stř.svodidla po DN ze dne 29.6.16,km31,89 E30258"

- Specifikace a rozsah stavebních prací

Oprava poškozeného středového lanového a stř.kov.svodidla po dopravní nehodě, provedení dle TP. Podrobná specifikace předmětu plnění je rozepsána v příloze této objednávky.

- Místem realizace stavebních prací je D8.

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

- Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu na náklady poskytovatele.

- Obchodní podmínky

Objednatel vystaví plnou moc pro jednání s příslušnou pojišťovnou . Z povinného ručení viníka poškození neproplacená část amortizace bude proplacena objednatelem na základě porovnání přiložených dokladů . Vybouraný materiál po dohodě, poskytne zhotovitel objednateli slevu ( ve výši ceny obvyklé za kg železného šrotu v místě x množství v kg ). Specifikace váhy železného šrotu je součástí nabídky (ve formě jednoduché exelovské tabulky ).

II. Doba plnění

Stavební práce budou zahájeny do 7 dní po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení stavebních prací činí 14 dní od zahájení stavebních prací.

II. Cena

Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

73 142,00 Kč (bez DPH)

15 359,82 Kč (DPH)

88 501,82 Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy.

Čerčanská 12	tel. .......​.......​......	IČO: 65993390

140 00 Praha 4	fax: .......​.......​......	DIČ: CZ65993390

- Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena jednorázové převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků.

- Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

- ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

- Smluvní sankce

- Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení díla.

- Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

- Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

- závěrečná ustanovení

- Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.

- Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

- Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník).

- Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.

- Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky sjakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

Za objednatele:

vedoucí SSÚD Nová Ves

Za dodavatele:

š

V Nové Vsi dne	.-3-016	V Praze	dne 25. 7. 2016

i

Podpis oprávněné osob

*”V|	*

Podpis oprávněné osoby

Přílohy: nabídka ze dne 25. 7. 2016