SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. smlouvy objednatele: 22ZA-001504
č. smlouvy poskytovatele: Dlóxxx
na realizaci zakázky

„D8- oplocení-exit 9-exit 18, projekt + inž.činnost“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba jednající jménem zadavatele: osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

659 93 390

CZ65993390

.......​......​............, generální ředitel .......​.............​..............​.............​...........​....

(dále jen „Objednatel44)

na straně jedné a

DIPONT s.r.o.

se sídlem:	Libouchec 505, 403 35

Doručovací adresa:	Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:	28693094

DIČ:	CZ28693094

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153 zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:	.......​..........​................, jednatelka společnosti

ve věcech technických:	.......​.......​..........

.......​............​..........

(dále jen „Poskytovatel44) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní strana44, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků poptávkového řízem na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „ D8-oplocení-exit 9-exitl8, projekt + inž.činnost" realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele (dále jen „Zakázka").

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR pro poskytování služeb, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

- Pojmy a definice použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplývá-li z kontextu jinak, stejný význam jako v Obchodních podmínkách.

- Nadpisy uvedené v této Smlouvě a Obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci.

- Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

Dopis nabídky Oceněný soupis služeb

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a k výkonu inženýrské činnosti s cílem získání souhlasného stanoviska příslušných stavebních úřadů (územní souhlas, územní rozhodnutí, popř. pravomocné stavební povolení) pro stavbu oplocení dle této projektové dokumentace. Návrh oplocení bude proveden v souladu s platnými PPK-PLO (Požadavky na provedení a kvalitu plotů pro zabránění průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR) vydanými v 04/2015.

- Dokumentace bude vypracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" schválené MD-OI č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007, v platném znění adie Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - „Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Projektová dokumentace bude objednateli dodána v 6 (šesti) vyhotoveních + 2x na kompaktním disku (CD). Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4).

Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Během zpracování projektové dokumentace budou svolány minimálně dva výrobní výbory, z toho jeden vstupní.

Součástí zakázky je inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace DSP a zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací potřebných k podání žádosti o jednotlivá stavební povolení a dodání pravomocných stavebních povolení pro tyto stavby.

(dále jen ,,Služby“).

IV.

DODATEČNÉ SLUŽBY

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Služeb. Poskytovatel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah Služeb a/nebo, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli, zvýšit rozsah Služeb o služby stejného charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě (dále jen „Dodatečné služby“) s tím, že:

- při snížení rozsahu se Cena odpovídajícím způsobem sníží,

- při zvýšení rozsahu bude Cena navýšena o odpovídajícím způsobem vypočtenou cenu za Dodatečné služby, tj. cenu stanovenou podle jednotkových cen uvedených v Soupisu služeb nebo z nich odvozených, pokud jsou použitelné,

- termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran.

Postupem dle tohoto nejsou dotčeny povinnosti Objednatele dle Zákona o veřejných zakázkách.

V.

DOBA PLNĚNÍ

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- vstupní jednání s SSÚD (Správou nebo Závodem RSD), diagnostika, dendrologický

průzkum (příp. vytýčení majetkové hranice, vytýčení trasy oplocení)	do 15.8. 2016

- zpracování PD v konceptu, žádost o povolení ke kácení	do 15.9. 2016

- zapracování připomínek a vyhotovení čistopisu dokumentace, zajištění povolení ke kácení

do 15.10. 2016

případně

- podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15.11. 2016

- zajištění souhlasných stanovisek příslušných stavebních úřadů do 31.12. 2016 (územní souhlas, územní rozhodnutí, popř. pravomocné stavební povolení)

Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

VI.

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

|  | Nabídková cena služeb bez DPH | DPH | Celková nabídková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| „D8-oplocení-exit 9-exit 18, projekt + inž.činnosť‘ | í§1 | (b) | (c) = (a) + (b) |
|  | 897.000,00 | 188.370,00 | 1.085.370,00 |

(dále jen ,,Cena“).

Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 6.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

VII.

ZÁSTUPCE SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE

Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli:	Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 11

277 52 Nová Ves u Mělníka

Při doručování Poskytovateli:	DIPONT s.r.o.,

Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 40001 Fax:	—

K rukám:	.......​..........​................

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

| V případě Objednatele: | Jméno: | ...................​............ |
| --- | --- | --- |
|  | E-mail: | ..........................., ​......... |
|  | Tel.: | .......​.......​...... |

| V případě Poskytovatele: | Jméno: | .......​..........​................ |
| --- | --- | --- |
|  | E-mail: | ............​...................​... |
|  | Tel.: | .......​.......​...... |

- Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. VII je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VIII.

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ SLUŽEB A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení služeb a Záruka za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

IX.

ZÁRUKA

- Záruční doba na provedené práce činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Služeb, nebo části Služeb.

- Nebezpečí škody na provedených službách (předmětu smlouvy) nese poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

X.

SMLUVNÍ POKUTY

- Nedokoněí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb v Době pro dokončení prací, resp. příslušné části prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,2 % z hodnoty ceny služeb, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě.

- Převezme-li objednatel služby s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Záruční vady je poskytovatel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena poskytovatelem po splnění všech částí služeb (tj. po protokolárním převzetí) a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Zálohy se neposkytují.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktury s dobou splatnosti 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu dle čl. 7.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu.

- Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli Závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

XII.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K DOKUMENTACI

- Objednatel má právo užívat Dokumentaci v souladu s účely vyplývajícími ze Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout Dokumentaci třetím osobám či na ně Dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s Dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

- Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

XIII.

POJIŠTĚNÍ

- Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Poskytovatel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na poskytovateli, se z objednatele na poskytovatele tímto přenášejí.

XIV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Poskytovatel nezadá zhotovení celé zakázky jiné osobě. Poskytovatel nezadá žádnou část zakázky ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby poskytovatele.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

- Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

- Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce: vedoucí SSÚD 11 Datum:	Á.^XjOÍQ

DIPONT s.r.o.

Podpis^

Jméno:

Funkce:

Datum:

Ing.

jednatelka společnosti

1.8.2016