Dodatek č. SDOD – 112/1004/MS/46/2018 ke smlouvě o podmínkách zřízení stavby

č. SMLM-263/1004/MS/46/2018

uzavřený mezi smluvními stranami

Pardubický kraj

se sídlem:		 Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ:			 070892822

zastoupený na základě vymezení majetkových práv a povinností organizace v čl. VII odst. 14, písm. a) Zřizovací listiny č.j. KrÚ 8456/2003 ze dne 25.4.2003

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje

příspěvkovou organizací Pardubického kraje

se sídlem: 	Doubravice 98, 533 53  Pardubice

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

IČ: 			000 850 31

DIČ:			CZ00085031

bankovní spojení :

(dále jen „majetkový správce“)

a

Firma – obchodní jméno : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

se sídlem:	           Teplého 2014, 530 02 Pardubice

IČO:                           60108631

Zastoupena :             Ing. Josefem Fedákem  místopředseda představenstva

(dále jen „investor“)

a

Firma – obchodní jméno:  Stavební vodohospodářská, s.r.o.

se sídlem:	           Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

IČO:                           28771346

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy č. SMLM-263/1004/MS/46/2018 o podmínkách zřízení stavby uzavřené majetkovým správcem, investorem a zhotovitelem pro stavbu:

Budování kanalizace – Škudly a Lhota pod Přeloučí

Článek IV. Výše a splatnost peněžitých náhrad

se mění

- Za zvláštní po užívání dobu provádění stavebních prací bude majetkovému správci – Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhrazeno nájemné stanovené podle sazebníku náhrad a nájemného za zvláštní užívání silnic Pardubického kraje schváleného usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1055/18 ze dne 23.04.2018, která činí po změně prodloužení termínu (od 16.11.2018 do 10.12.2018) z důvodu - pokládka asfaltových vrstev

668 m x 25 dnů x 2,0 Kč = 33.400,- Kč

Stanovenou finanční částku se zhotovitel Stavební vodohospodářská, s.r.o. zavazuje zaplatit na základě faktury vystavené majetkovým správcem silnice v termínu její splatnosti, nejpozději však do doby předání zásahu do silničního pozemku majetkovému správci.

4.  Podle skutečného termínu provedení stavby se jedná o částku:

33.400,- Kč  - za  nájem  při  provádění  stavebních  prací  v  silničním pozemku,

úhrada bude ze strany zhotovitele – Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech stran, je vydán v šesti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží investor, dvě majetkový správce silnice a po dvou výtiscích Stavební vodohospodářská                  za zhotovitele a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. za investora. Nadále platí podmínky smlouvy č. SMLM-263/1004/MS/46/2018.

V …………….........dne ………...                         V .................................dne ………...

----------------------------------------------------                      ------------------------------------------------------------

Stavební vodohospodářská, s.r.o.                          Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel                                                                   Majetkový správce

V ………………………   dne …………

--------------------------------------------------

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Investor