S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# I.

# Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud Praha - východ

se sídlem Na Poříčí 20/1044, 112 97  Praha 1

IČO: 00024571

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Mgr. Jana Stejskalová, předsedkyně soudu

bankovní spojení: ČNB Praha,  č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. MOZIS s.r.o.

se sídlem: Slezská 856/74

IČO:	2894008

DIČ:	CZ2894008

zapsaná v Obchodním rejstříku :  oddíl C, vložka 154512 vedeným Městským soudem v Praze

jejímž jménem jedná:  Pavla Trčková - jednatelka

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### II.

### Předmět díla

1.	Předmětem díla je adaptace přízemí soudu. Dílo bude provedeno dle „Projektové dokumentace pro provádění stavby“, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem.

3.     Součástí díla je dále i povinnost zhotovitele obstarat v zastoupení objednatele a předat objednateli kolaudační souhlas (kladné rozhodnutí) k předmětu plnění k užívání dokončené stavby a vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby.

4.   Místem dodání díla je: přízemí budovy Okresního soudu Praha-východ, Na Poříčí 20/1044, Praha 1.

III.

Doba plnění

- Dílo specifikované v článku II. bod 1 této smlouvy bude provedeno do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

- Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň apod.), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k opětnému zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou písemného dodatku ke smlouvě.

- Pracovní doba zhotovitele je možná v pondělí až pátek od 16:00 do 22:00 hod., dále v sobotu a v neděli od 7:00 do 22:00 hod. a podle povahy prací na základě dohody s objednatelem v pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hod tak, aby při provádění díla nebyl narušen nebo omezen provoz objednatele nebo ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců a veřejnosti.

IV.

Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou v celkové výši   7.772.797,- Kč (slovy sedmmiliónůsedmsetsedmdesátdvatisícsedmset devadesítsedm korun českých), zhotovitel je plátce DPH, tato cena s DPH činí 9.405.084,- Kč (slovy devětmiliónůčtyřistapěttiscíosmdesátčtyři korunčeských).

- Zhotovitel prohlašuje, že tato cena, jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.

- Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

V.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. 3. Smlouvy.

- Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25. dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu prací nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.

- Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

- Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

7.       Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:

- přeruší práce bez příkazu objednatele,

- přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,

- nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,

- provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

VI.

Povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby a předá je zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.

- Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

- Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení kolaudačního řízení.

- Zhotovitel povede řádně stavební deník ode dne zahájení prací na staveništi.

- Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby osoby, které se na zhotovování díla podílejí, dodržovaly bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě, kde se dílo zhotovuje, a zajistí potřebné proškolení těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

- Zhotovitel se zavazuje během provádění díla i po jeho ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

- Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení jednotlivých částí díla třetí osobou (dále jen „poddodavatel“).

- Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel je osobou oprávněnou podle živnostenského zákona k provedení poddodávky.

- Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užívání.

- Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel má povinnost vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

VII.

Oprávněné osoby

1.	Za objednatele jsou oprávněni jednat:

a) ve věcech technických: Ing. Larisa Ochmannová, tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

b) ve věcech smluvních: Mgr. Jana Stejskalová,  předsedkyně soudu

2.     Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

a) ve věcech technických: Petr Novák,  tel: xxxxxx

e-mail: xxxxxxx

b) ve věcech smluvních:  Rudolf Sedlák

VIII.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem.

- Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem zápisem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přejímá.

- Zhotovitel prohlašuje, že uhradí škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou, a to i třetím osobám.

- Všechny škody a ztráty, které vzniknou na materiálech, zařízeních atd. až do okamžiku předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn po celou dobu realizace díla z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací díla a to minimálně na částku rovnající se výši ceny za provedení díla dle čl. IV. smlouvy.

- Všechny škody a ztráty, které vniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání a převzetí stavby, jsou k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

  - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,

  - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

- Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

- Případné vícepráce, či méněpráce, mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku ke smlouvě podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

IX.

Předání a převzetí díla

      - O předání a převzetí stavby vyhotoví zhotovitel samostatný zápis. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem.

      - Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí předmětu díla, pokud plnění bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu s pravidly závaznými pro zhotovitele, pokud zhotovitel splnil veškeré své další povinnosti vyplývající z této smlouvy vztahující se k tomuto plnění, tedy zejména, pokud objednateli předal veškeré dokumenty vztahující se k tomuto plnění vč. zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky příslušné stavby provedené stavebním úřadem, který nebude obsahovat závady bránící vydání kolaudačního souhlasu (kladného rozhodnutí), a dále pokud úspěšně provedl veškeré zkoušky, měření a revize předepsané ve vztahu k příslušnému plnění.

      - Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímajícího řízení, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- prohlášení zhotovitele, že pro stavbu byly použity pouze ověřené výrobky a technologie,

- zápis o revizi elektrického zařízení,

- zápis o topné a tlakové zkoušce rozvodů otopného systému,

- platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby;

- doklad o recyklaci odpadu ze stavby případně doklad o uložení nezpracované suti na skládku

- seznam instalovaných zařízení, jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,

- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,

- doklady o odzkoušení technologických zařízení.

      - Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

5.	Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami nebránícími řádnému užívání díla, není však povinen tak učinit. To, zda ta, která konkrétní vada je vadou drobnou, která nebrání řádnému užívání díla, posuzuje objednatel (popřípadě technický dozor objednatele).

X.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.                     Vadami se rozumí i nedodělky.

2.	Zhotovitel poskytne objednateli na provedení díla bezplatnou záruční dobu v délce 60 měsíců, záruční doba běží ode dne následujícího po podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. IX smlouvy. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené technickými normami platnými ke dni jeho předání a také vlastnosti pro něj obvyklé.

3.	Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním díla nebo případným poškozením, které vzniklo bez zavinění zhotovitele.

4.	Práva objednatele z vad díla budou uplatněna

  - při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,

  - bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

      - V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

6.	Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje.

- Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy.

XI.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1.	Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2.	Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X bod 5 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle ustanovení čl. VI. odst. 7 smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každé takové porušení.

- Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

- Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

XII.

Zvláštní ustanovení

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Dojde-li ke změně statutu zhotovitele (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby), je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost Okresnímu soudu Praha-východ ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Okresní soud Praha-východ je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Objednatel je oprávněn uveřejnit text smlouvy v Registru smluv a na profilu zadavatele.

XIII.

Ukončení smlouvy

1.  Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ.

2.   Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Bude-li se jednat o odstoupení zhotovitele, bude toto oznámení o odstoupení obsahovat také důvod odstoupení.

4.   V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5.   Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

6.    Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění pouze pokud se oboustranně na tomto dohodnou a pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7.   Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1.	Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

4.	Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5.	Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá jejím uveřejněním v Registru smluv.

V Praze dne:	                                                                    V Praze  dne:

……………………                                                            …………………..

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:

Mgr. Jana Stejskalová                                                                Jana Trčková 		                                  předsedkyně soudu 	                                              jednatelka