SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona  č.89/2012 Sb v platném znění

č. 07/2016

I.

### Smluvní strany

  - Objednatel: Střední průmyslová škola Zlín

Tř. Tomáše  Bati 4187, 760 01 Zlín

Zřízená dle Zřizovací listiny

Zastoupený: Ing. Radomírem Nedbalem, ředitelem školy

IČ:    00559482

DIČ:  CZ00559482

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú: 1400459309/0800

Tel. : 577 005 311

1.2. Zhotovitel: BROŽ INSTAL s.r.o., Pančava 93,

760 01  Zlín, Příluky

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45319

Zastoupený: Vladislavem Brožem, jednatelem

IČ:    26921936

DIČ: CZ26921936

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Zlín, č. ú. 86 2254910257/0100

#### Tel.: 777 750 540

II.

Předmět smlouvy

Název a místo  stavby :   „Střední průmyslová škola Zlín – budova č. A“

Předmět plnění díla:       ZTi – rekonstrukce stoupačky č. 6

III.

##### Čas plnění

Provádění díla bude zahájeno:                   2. 12. 2016

Dílo bude dokončeno a předáno:	       12. 12. 2016

IV.

Cena

- Smluvní strany se dohodly na ceně ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. podle odsouhlasené cenové nabídky následovně:

Celkem bez DPH:					157 230,- Kč

Dohodnuté práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti.

V případě změn zákona o DPH v průběhu prací, bude postupováno dle platného znění

zákona o DPH.

b) Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění vyžádaná objednatelem, popřípadě změnou technického řešení díla oproti projektové dokumentaci, budou práce a dodávky spojené s takovými změnami sjednány dodatkem k této smlouvě. Cena takových prací a dodávek bude v případě víceprací připočtena k celkové ceně díla.

c) Vyloučí-li objednatel při provádění díla práce nebo dodávky, které nebudou zhotovitelem provedeny a jsou obsaženy v ceně díla, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku a zhotovitel přiměřeně sníží cenu díla. Výjimku tvoří případ, kdy bude materiál nebo subdodávka již prokazatelně zajištěna. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

V.

# Platební podmínky

- Faktura za provedené práce bude vystavena na základě objednatelem podepsaného zjišťovacího protokolu o skutečně provedených pracích. Tento zjišťovací protokol bude nedílnou přílohou faktury.

- Splatnost faktury je 10 dní od data jejího vystavení.

- V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VI.

# Stavební deník

Stavební deník je na stavbě soustavně k dispozici. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli minimálně 1 x týdně stavební deník ke kontrole a podpisu. Pokud objednatel neprovede kontrolní zápis do stavebního deníku do konce každého pracovního týdne, je zápis za uplynulý pracovní týden považován za schválený a odsouhlasený.

VII.

Staveniště

a)   Objednatel předá staveniště a výšku  +- 0,0 zhotoviteli nejpozději v den zahájení prací a o tomto předání bude proveden zápis ve stavebním deníku.

b)   Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. Pokud tak neučiní, bude pokutován smluvní pokutou 1000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat po převzetí díla.

c) Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální součinnost s objednatelem při realizaci díla.

VIII.

Provádění díla

a)   Věci potřebné k provedení díla ( jejichž opatřením není vázán objednatel ), je povinen si opatřit zhotovitel, aby dílo bylo kompletní a funkční.

b)   Zhotovitel zodpovídá za to, že zabudované věci mají nezbytné atesty, certifikáty a revizní zprávy, které je opravňují k tomu, aby mohly být zabudovány, aniž by ohrozili zdraví a bezpečnost uživatele.

c)    Dále zhotovitel zodpovídá za to, že všechny věci dodané a vyrobené zhotovitelem splňují  podmínky právních předpisů, technických norem, předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a jsou vybaveny nezbytnými provozními předpisy.

d)   Zhotovitel zodpovídá také za to, že jeho pracovníci se budou řídit předpisy BOZP a PO.

e)   Objednatel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů, na které je zhotovitel povinen jej prokazatelně vyzvat  (zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailem), s předstihem minimálně 1 pracovního dne.

f)   Objednatel je povinen dostavit se k převzetí prací, které budou v budoucnu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K tomuto převzetí je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně vyzvat   (zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailem), s předstihem minimálně 1 pracovního dne.

- Objednatel provede zhotoviteli práce potřebné k provádění díla, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění  ( např. stavební a elektroinstalační úpravy ) a to tak, aby nebyl narušen termín plnění díla. Výzva k provedení těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku zhotovitele s uvedením požadovaného termínu a potvrzená objednatelem. V případě nemožnosti zajistit tyto práce, posune objednatel o toto prodlení termín plnění.

IX.

##### Předání díla

a)   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla  ( např. zápisem ve stavebním deníku ) min. 3 dny předem. Pokud tak neučiní, má se za to, že dílo není připraveno k předání a náhradní termín předání určí objednatel.

b)   Drobné vady a nedodělky nejsou důvodem k nepřevzetí díla, protože objednatel má vyhrazené právo neuhradit pozastávku do odstranění těchto drobných vad a nedodělků.

c)   Dílo je splněno až po odstranění všech vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Vady a nedodělky budou řešeny samostatným zápisem s uvedením termínu jejich odstranění. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o odstranění a převzetí odstraněných vad.

d)   V případě objektivních okolností, odsouhlasených objednatelem, může být termín ukončení díla posunut.

e)   Zhotovitel předá objednateli PD skutečného stavu, orazítkovanou a podepsanou, včetně revizních zpráv, atestů, certifikátů a záručních listů.

f)    V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky za každý den prodlení.

X.

###### Záruční lhůta

a)   Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění dodávky záruční lhůtu dle dohody 36 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem podpisu předání a převzetí díla.

b)   Na dodávky od jiných výrobců, poskytuje zhotovitel záruku v souladu s platnými záručními podmínkami výrobců těchto zařízení (a to minimálně 24 měsíců).

c)   Objednatel má právo po celou dobu záruční lhůty na bezplatné odstranění skrytých vad, pokud je oznámí v souladu s obchodním zákoníkem.

XI.

###### Majetkové vztahy

a)   Závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

b)   Vlastníkem zhotoveného díla se stává objednatel až po předání a převzetí díla (i dílčího), tj. podepsáním zápisu o převzetí a uhrazení konečné faktury.

c)   Do předání a převzetí díla (i dílčího), nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

XII.

###### Závěrečná ustanovení

a)   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě závažného neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele ( týkajících se kvality, věcného a časového plnění ).

b)   Při odstoupení objednatele nebo zhotovitele od podepsané smlouvy před zahájením prací, je tento povinen uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši  20%  z celkové ceny díla.

Ve  Zlíně, dne 30.11.2016

za objednatele :							za zhotovitele :