ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O DÍLO - PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 22ZA-001588

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 51-1422200277/0100 zastoupeno:	........................​............ , vedoucím SSÚD

(dále jen „Objednatel”) a

- PRETOL s. r. o.

Radimova 36, 169 00 Praha 6

259 23 501

CZ25923501

MS v Praze, oddíl C, vložka 169330 společnost s ručením omezeným Komerční banka, a. s„ č. ú. 2775460247/0100 Václavem Jakešem, jednatelem společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany", nebo každý samostatně jen „Smluvní strana")

Přílohou Smlouvy budou:

(1) Oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny - Výkaz výměr.

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Smlouvaje uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „NOZ"), a to v režimu zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava pr.kov. a stř.lan.svodidla po DN, km 22,051,RZ 2AX 6071“(dále jen

„Zakázka"). Zakázka je realizována mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

- Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

- Zhotovitel závazně prohlašuje, že: (i) splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněný a odborně způsobilý Smlouvu uzavřít a

l

Čerčanská 12	tel.: 2....​......​.....	IČO: 65993390

140 00 Praha 4	fax: ......​......​...5	DIČ: CZ65993390

řádně plnit závazky v ní obsažené; (ii) ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel dále závazně prohlašuje, že : (i) se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Výzvy k podání nabídky zaslané Objednatelem včetně všech jejích příloh (dále jen ,,Výzva“); (ii) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění; (iii) disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění; (iv) jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů.

- V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Smlouvy vyjádřený ve Výzvě. V případě výslovného rozporu mezi Smlouvou a Výzvou se aplikuje Smlouva.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí pro Objednatele stavební a inženýrské práce podrobně vymezené v příloze č. 1 Smlouvy - Technická specifikace, v příloze č. 3 Smlouvy - Výkaz výměr vztahující se ke stavbě s názvem Oprava pr.kov. a stř.lan.svodidla po DN, km 22,051,RZ 2AX 6071 (dále jako ,,Dílo“).

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu, vlastnostech a specifikaci stanovené ve Smlouvě a jejích přílohách. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy použité Zhotovitelem při realizaci Díla musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (dále jako ,,TKP“), pokynům Objednatele a správce stavby Díla a dále Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (dále jako ,,ZTKP“), pokud jsou vypracovány.

- Zhotovitel je povinen provést relevantní zkoušky uvedené v TKP a ZTKP nebo jiné zkoušky požadované Objednatelem, a to buď v místě provádění Díla, nebo na jakýchkoli jiných vhodných místech určených Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen během provádění Díla:

- zajistit bezpečnost všech osob vyskytujících se v místě provádění Díla, odpovídá přitom během provádění Díla za bezpečnost práce a požární ochranu svých pracovníků a poddodavatelů;

- zajišťovat a udržovat v souladu s příslušnými právními předpisy na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby;

- zajistit opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací dotýkajícím se osob nebo majetku;

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit cenu díla sjednanou ve čl. VI. Smlouvy.

III.

MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Místem provádění Díla je D8. Popis místa provádění Díla je obsažen v příloze č. 1 a (dále jen „Staveniště").

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli harmonogram stavebních prací v podrobnosti vyžadované Objednatelem do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy (dále jako „Harmonogram prací")- Harmonogram prací musí být v souladu s časovými milníky stanovenými ve ěl. 3.3 až 3.5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla dle Harmonogramu prací.

- Objednatel je schopen předat Zhotoviteli Staveniště do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Za tímto účelem se Smluvní strany zavazují podepsat protokol o předání a převzetí Staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje provést (tj. dokončit a předat) Dílo do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy.

IV.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Dokončení Díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli a požádá ho o stanovení termínu předání dokončeného Díla. Termín předání Díla stanoví Objednatel ve lhůtě do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení.

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli při převzetí Díla jeho prohlídku za účelem ověření dodržení řádného provedení Díla. Objednatel je oprávněn přizvat k prohlídce Díla odborného poradce nebo dotčené orgány státní správy.

- Poté, co si Objednatel Dílo za účelem stanoveným v čl. 4.2 Smlouvy prohlédne a ověří jeho řádné provedení, sepíší Smluvní strany o předání a převzetí Díla předávací protokol (dále jen „Předávací protokol"). Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Pokud je Dílo předáváno po částech tvořících samostatný funkční celek, sepíší Smluvní strany Předávací protokol ke každé takové části Díla.

- Objednatel v Předávacím protokolu uvede, zda přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě podpisu Předávacího protokolu s výhradami specifikuje Objednatel výhrady v Předávacím protokolu.

- Objednatel není povinen převzít Dílo a podepsat Předávací protokol ve smyslu čl. 4.3 Smlouvy v případě, že na základě prohlídky dle čl. 4.2 Smlouvy zjistí, že Dílo nebylo provedené Zhotovitelem řádně a vykazuje vady. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pouze pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít a podepsat Předávací protokol, sepíší Smluvní strany o této skutečnosti záznam, kde Objednatel uvede důvody a vady pro které odmítl Dílo převzít a stanoví Zhotoviteli lhůtu k odstranění vad (dále jako „Záznam11)..

- V případě, že Objednatel odmítne v souladu se čl. 4.5 Smlouvy Dílo převzít a podepsat Předávací protokol, je Zhotovitel povinen odstranit vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem dle čl. 4.5 Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o odkrytí nebo zkoušku části Díla, za účelem ověření řádného provedení Díla (prací). Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek je zjištění, že Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli účelně vynaložené náklady na provedení odkrytí a/nebo zkoušky. V případě, že odkrytí Díla a/nebo zkouška odhalí vady Díla, nemá Zhotovitel nárok na úhradu žádných nákladů vzniklých v souvislosti s odkrytím nebo zkouškou.

- Zástupce Objednatele je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla a zejména provádění zakrývaných částí Díla (prací). Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu zakrývaných prací. Tyto práce budou Objednatelem přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a zdokumentovány fotograficky nebo videozáznamem. Zároveň je Zhotovitel povinen vést Přehled přejímek prací.

V.

PŘECHOD PRÁV K DÍLU

- Vlastnické právo kDílu nabývá Objednatel okamžikem převzetí Díla dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. podpisem Předávacího protokolu. V případě, že je Dílo předáváno po částech tvořících samostatný funkční celek, nabývá Objednatel vlastnické právo k takové části Díla již jejím převzetím dle čl. 4.3 Smlouvy.

- Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla od Zhotovitele dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. podpisem Předávacího protokolu.

V případě, že je Dílo předáváno po částech tvořících samostatný funkční celek, přechází nebezpečí škody na takové části Díla na Objednatele již jejím převzetím

dle čl. 4.3 Smlouvy.

VI.

CENA DÍLA

- Celková nabídková cena Objednatele za provedení (tj. dokončení a předání) Díla dle této Smlouvy činí:

| Celková cena Díla v Kč bez DPH | DPH | Celková cena Díla v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| 180 597,00 Kč | 37 925,37 Kč | 218 522,37 Kč |

Bez ohledu na nabídkovou cenu Zhotovitele uvedenou ve čl. 6.1 Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu skutečně provedených prací stanovenou dle přílohy ě. 3 Smlouvy (Výkaz výměr), která obsahuje závazné jednotkové ceny jednotlivých druhů prováděných prací po dobu trvání Smlouvy (dále jako „Cena Díla“). Součet cen všech prací v předpokládaném objemu uvedeném ve Výkazu výměr musí odpovídat ceně Díla uvedené ve čl. 6.1 Smlouvy.

- Jednotkové ceny jednotlivých druhů prováděných prací obsažené ve Výkazu výměr jsou sjednány jako pevné a nepřekročitelné, s výjimkou změny příslušné sazby DPH. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Zhotovitel je povinen sám uhradit dodatečné náklady nebo poplatky související s plněním této Smlouvy a nevzniká mu v této souvislosti jakýkoli dodatečný finanční nárok vůči Zhotoviteli, tím není dotčen čl. 6.12 a 6.13 Smlouvy. Pro případ, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude Zhotovitel užívat veřejné prostranství a/nebo užívat komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (zvláštní užívání), je Zhotovitel povinen na své náklady a nebezpečí zajistit veškerá příslušná potřebná povolení, souhlasy apod., za tímto účelem jednat se všemi příslušnými orgány veřejné moci a hradit veškeré poplatky a další případná peněžitá plnění s tím související. Pokud v dané souvislosti Objednatel vynaloží jakékoliv náklady, Zhotovitel je povinen mu je nahradit. Pokud Objednateli bude k úhradě takových nákladů uložena povinnost, přejímá tento dluh Zhotovitel, a splní jej včas a řádně za Objednatele na své náklady, bez práva na náhradu těchto nákladů či jakoukoliv jinou platbu od Objednatele.

- Před převzetím dokončeného Díla předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci nezbytnou pro kolaudaci Díla a za účelem stanovení konečné Ceny Díla dokumentaci nezbytnou k ověření řádného provedení Díla a rozsahu a kvality skutečně provedených prací v rámci realizace Díla. Práce provedené v rámci realizace Díla budou oceňovány po přeměření dle Výkazu výměr. Měřit se bude skutečné množství každého druhu prováděných prací, a to v souladu s Výkazem výměr a dalšími relevantními dokumenty, které jsou součástí Smlouvy a Výzvy.

- Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad na úhradu ceny Díla (dále jako „Faktura11) do 30 (třiceti) kalendářních dnů od odsouhlasení Ceny Díla oběma Smluvními stranami. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla Cenu Díla na základě jedné souhrnné Faktury. Faktura musí splňovat požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb„ ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 NOZ. Faktura musí obsahovat ev. č. Smlouvy, označení Díla, soupis fakturovaných prací odsouhlasený Smluvními stranami, kopii Předávacího protokolu. Pokud nebude Faktura splňovat stanovené náležitosti, je Objednatel

oprávněn takovou Fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k odstranění nedostatků a Zhotovitel je povinen vystavit Fakturu novou.

- Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na Faktuře, přičemž stanovený den splatnosti Faktury musí následovat nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednateli dle čl. 6.5 Smlouvu musí činit doba splatnosti nové Faktury nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů po dni doručení nové Faktury Objednateli.

- Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Platba se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Požadavky na případné vícepráce (práce nad rámec rozsahu prací předpokládaného v Příloze č. 3 Smlouvy) nebo méněpráce (požadavek neprovedení části prací předpokládaných v Příloze č. 3 Smlouvy) uvede Objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování seznamu víceprací a jejich cenové kalkulace Zhotovitelem a písemné odsouhlasení Objednatelem. Podmínkou nerealizace požadovaných méněprací je zpracování seznamu méněprací a jejich cenové kalkulace Zhotovitelem a písemné odsouhlasení Objednatelem.

- Změna Ceny Díla z důvodu víceprací:

- Zhotovitel provede ocenění soupisu prací odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc oproti předmětu Smlouvy jako vícepráce a provede odpočet prací, jež mají být vypuštěny proti předmětu Smlouvy, vše v souladu s cenami uvedenými ve Výkazu výměr;

- pokud práce představující vícepráce nebudou ve Výkazu výměr obsaženy a naceněny, je Zhotovitel povinen navrhnout jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající cenám v čase a místě obvyklým; při fakturaci víceprací bude k ceně připočtena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

- rozsah a cena víceprací musí být vždy před započetím jejich provádění Zhotovitelem odsouhlasena Objednatelem, v případě nedohody Smluvních stran na ceně víceprací není Zhotovitel oprávněn zahájit jejich realizaci.

- Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotovitelem až poté, co Zhotovitel doloží Objednateli písemný doklad o tom, že uhradil DPH z Ceny Díla správci daně.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Zhotovitel se zavazuje:

- provádět Dílo na základě této Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, příslušnými technickými a profesními normami a opatřit Dílo veškerými atesty a certifikáty nezbytnými k užívání Díla;

- plnit Smlouvu řádně a včas plnění bez faktických a právních vad;

- postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele, postupovat v souladu sjeho pokyny a interními předpisy, které Zhotoviteli poskytl a informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy;

- nejpozději do 3 kalendářních dnů písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy, zejména změny své vlastnické struktury, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem a prohlášení úpadku Zhotovitele;

- nejpozději do 3 kalendářních dnů informovat Objednatele o zjištěných překážkách plnění Smlouvy, o vznesených požadavcích dotčených orgánů státní správy a o uplatněných nárocích třetích osob;

- poskytnout Objednateli a jeho dalším dodavatelům veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy;

- nejpozději do 3 kalendářních dnů předložit Objednateli na jeho žádost originály veškerých dokladů (zejména povolení, oprávnění a certifikátů) osvědčujících, že je oprávněn k řádnému provedení Díla;

- provést Dílo a odstranit jeho případné vady tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmů veřejnosti, přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí;

- na základě požadavku Objednatele osadit stavbu Díla informační tabulí.

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele.

V případě, že Zhotovitel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám.

Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele kdykoliv za dobu trvání Smlouvy o svolání výrobního výboru. Zhotovitel je povinen výrobní výbor svolat nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele.

Objednatel se zavazuje:

- poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy a poskytnout mu podklady nezbytné k provedení Díla, jestliže Zhotovitel takovými podklady nedisponuje a objektivně šije není schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;

- zabezpečit pro oprávněné osoby Zhotovitele nezbytný přístup do určených objektů a míst Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;

- zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na výrobních výborech;

- poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému

provedení Díla.

VIII.

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ DÍLA

- Dokumentace Zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy jako součást realizace Díla vyhotovit následující dokumentaci k provedení Díla: předávací protokol,

soupis provedených prací a dodávek, fotodokumentace, prohlášení

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokončené Dílo v okamžiku jeho předání. Zhotovitel odpovídá za to, že k okamžiku předání Dílo nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické a Dílo bude plně odpovídat specifikaci a vlastnostem dle Smlouvy včetně jejích příloh.

- Zhotovitel poskytuje na základě Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla dle ust. § 2113 a násl. a § 2619 NOZ po dobu níže uvedené záruční doby běžící ode dne převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem:

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 24 měsíců . (dále jen „Záruční doba“)

- Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vadu Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil, nejpozději však do 2 (dvou) let od převzetí Díla nebo jeho části (dále jen „Reklamace11). Objednatel je povinen Reklamovat vadu Díla u Zhotovitele výhradně v písemné formě, a to v elektronické nebo listinné podobě.

- V případě uplatnění Reklamace a jejího řešení dodáním nového Díla nebo jeho části začíná běžet celá záruční doba k Dílu nebo jeho části znovu, a to ode dne jeho převzetí Objednatelem.

- Jestliže je vada Díla odstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatnou opravu vady Díla, (b) bezplatné dodání nového Díla nebo chybějící části Díla, nebo (c) přiměřenou slevu z Díla. Jestliže je vada Díla neodstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatné dodání nového Díla nebo chybějící části Díla, (b) přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo (c) oprávněn od Smlouvy odstoupit. Jestliže je reklamovaná vada Díla vadou právní, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) odstranění vady Díla tak, aby mohl Objednatel Dílo nadále užívat ke stanovenému nebo obvyklému účelu a disponovat s ním dle svého uvážení a nebyl v dispozici a užívání s Dílem omezen třetí osobou nebo (b) přiměřenou slevu z ceny Díla anebo (c) je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle čl. 9.5 Smlouvy nejpozději při uplatnění Reklamace vady Díla, v opačném případě je Zhotovitel oprávněn odstranit vadu Díla její bezplatnou opravou.

- Zhotovitel je povinen započít s vyřizování Reklamace bezodkladně a je ji povinen vyřídit ve lhůtě stanovené mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen při odstranění vady Díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s požadavky Objednatele a na žádost informovat Objednatele o vyřizování Reklamace.

- Bez ohledu na znění čl. 9.5 až 9.7 Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit vždy, pokud reklamovaná vada představuje podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu ust. § 2106 odst. 1 NOZ.

X.

POJIŠTĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním minimálně v hodnotě Ceny Díla dle čl. 6.1 Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu nebo jiný doklad prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném ve čl. 10.1 Smlouvy, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Zhotoviteli.

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé.

XI.

SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

- Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.

- V případě prodlení Zhotovitele s provedením (tj. dokončením a předáním Díla) ve lhůtě dle čl. 3.5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla dle čl. 6.1 Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele odstranit reklamované vady Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem dle čl. 9.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z Ceny Díla dle čl. 6.1 Smlouvy za každý den prodlení s odstraněním jedné reklamované vady.

- Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty zasláním písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení

porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Spolu s oznámením zašle Objednatel Zhotoviteli odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty s platebními údaji. Splatnost Faktury bude činit nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury Zhotoviteli.

- Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Uplatněním nároku na uhrazení smluvní pokuty není dotčena právo Objednatele na náhradu škody, právo odstoupit od Smlouvy a povinnost Zhotovitele k provedení Díla.

XII.

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob (členů) statutárních orgánů nebo níže uvedených oprávněných osob:

Objednatel:

adresa pro doručování:	SSUD 11 Nová Ves

oprávněná osoba ve věcech smluvních: ...................​............ e-mail:	.....................................

telefon:	.......​.......​.......​..

oprávněná osoba ve věcech technických: I................​............... e-mail:	......................................

telefon:	.......​.......​.......​..

Zhotovitel:

Vystrkov 99, 396 01 Humpolec

............​........

..........................

.......​.......​....3

.......​......​..........l

..............................

.......​.......​......

adresa pro doručování:

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

telefon:

oprávněná osoba ve věcech technických:

e-mail:

telefon:

V případě změny oprávněné osoby oznámí Smluvní strana tuto změnu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne prokazatelného doručení takového oznámení.

- Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Smlouvy vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. V případě, že Smluvní strana odešle oznámení doporučenou poštou (provozovatelem poštovních služeb) a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení nepřevezme, a to ani ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů ode dne uložení oznámení na poště, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

XIII.

REGISTR SMLUV

- Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

- Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o termínu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

XIV.

PODDODAVATELÉ

- Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel splnění kvalifikačních předpokladů, bude uveden v samostatné příloze Smlouvy (dále označeno společně jako ,,Poddodavatelé“). Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit Objednateli jakoukoliv změnu Poddodavatelů, a to vždy před zahájením plnění Smlouvy novým Poddodavatelem. Zhotovitel není oprávněn k využití Poddodavatele v části plnění, ve které si Objednatel vyhradil plnění prostřednictvím Zhotovitele bez možnosti využití Poddodavatele.

XV.

UKONČENÍ SMLOUVY

- Smlouva je uzavřena na dobu určitou a její doba platnosti a účinnosti skončí uplynutím záruční doby stanovené ve čl. IX. Smlouvy.

- Smlouva může být ukončena předčasně: (i) písemnou dohodou Smluvních stran o ukončení Smlouvy nebo (ii) odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Zhotovitel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 nebo § 2106 NOZ;

- Zhotovitel je po dobu delší než 30 kalendářních dnů v prodlení se zahájením stavebních prací nebo předáním dokončeného Díla v termínu dle čl. III Smlouvy a Objednatel Zhotovitele na toto prodlení a možnost uplatnění odstoupení alespoň jednou písemně upozornil;

- Objednatel zjistí, že Zhotovitel uvedl v nabídce pro plnění Smlouvy nepravdivé skutečnosti nebo nesplňoval podmínky stanovené ve Výzvě;

- je zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem nebo insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo konkurs byl zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující neboje zhotovitel v likvidaci;

- Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou ve čl. 7.1.1, čl. 7.1.4, čl. 7.1.6, čl. 7.1.7 nebo čl. 7.2 Smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

- Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za provedené Dílo po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla Objednatelem vrácena Zhotovitelem jako vadná a Zhotovitel Objednatele na tuto skutečnost alespoň jednou písemně upozornil.

- Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení v písemné formě druhé Smluvní straně. Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

- Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností.

- Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, netýká se tato neplatnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit takové ustanovení novým ustanovením obdobného účelu a významu, které je platné, a to ve formě dodatku ke Smlouvě.

- Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu, bude spor řešen u věcně a místně

příslušného soudu v České republice.

- Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená ve Výzvě.

- Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

16.9 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: příloha č. 1 - Oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny (Výkaz výměr) .

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

v	v

Ředitelství silnic a dálnic CR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

vedoucí SSÚD 11

25.,<o.aot£

Jméno:

Funkce:

Datum:

jednatel fflj | 20. 10. 20\

olečnosti

6

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Pomáhat a chránit

Odbor služby dopravní policie Dálniční oddělení Nová Ves

Nová Ves 14. května 2016

evidováno v ETŘ č.j.:

KRPS-174493/PŘ-2016-010044 evid. číslo: KRPS-98-3/DNDN-2016-MIL

POTVRZENÍ O ÚČASTI NA DOPRAVNÍ NEHODĚ

Datum nehody:	14.05.2016 v 16:05

Místo nehody:	dálnice č. D8 v km 22,051 - v katastru obce Ledčice (souřadnice GPS

-748872,153/-1013675,328)

Dopravní nehoda je šetřena: PČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Nová Ves v Nové Vsi pod evidenčním číslem:

KRPS-98/DNDN-2016-MIL

Účastníci:

.......​........ (CZ) osobní automobil

výše škody na vozidle: 50 tis. Kč

řidič: ...........​....................

spolujedoucí: ...........​............

spolujedoucí: .......​............

.......​.........​.CZ) osobní automobil

výše škody na vozidle: 70 tis. Kč

řidič-vlastník: P.......​...........

spolujedoucí: S.......​................. Poškozené předměty a zvířata

SVODIDLO - Pravé kovové svodidlo, středové lanové svodidlo, svislá dopravní značka IP21. - výše škody 550 tis. Kč

popis poškození: Pravé kovové svodidlo odtržené od vodicích sloupků, prohlé a deformované v celkové délce 61 metrů, označené cedulkou č. 35. Středové lanové svodidlo odtržené od vodicích sloupků, deformované v celkové délce 46 metrů, označené cedulkou č. 36. Svislá dopravní značka odtržená od betonové patky a deformovaná.

majitel (právnická osoba): ŘSD, SSÚD Nová Ves Údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě:

1) osobní automobil FORD FOCUS DA3 ((vyrobeno (zaevidováno) v roce 2007)) registrační značka : 2.... ​.........(CZ)

........​......................................6 mezinárodní pojistná karta:

CZ/0034/3089257092, vydal Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Praha 4 - Budějovická 5, platí od 25.05.2015 do 24.05.2016, ozn. států EU neškrtnuto

popis poškození vozidla: deformovaný levý přední blatník, poškozený levý přední blatník, levé přední dveře promáčklé, airbag řidiče, přední airbag spolujezdce, levé zadní dveře promáčklé, odřený lak na levém zadním blatníku, poškozený levý zadní blatník, poškození celé přední části vozidla, odhadnutá škoda na vozidle: 50 tis. Kč

odtah:	bez asistence Policie ČR

2) osobní automobil ŠKODA OCTAVIA 1U ((vyrobeno (zaevidováno) v roce 2002)) registrační značka : 2AS 2768 (CZ)

VIN: TMBGP21U022577559 mezinárodní pojistná karta:

CZ/0072/110101603, vydal AXA pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, platí od 07.03.2016 do 06.03.2017, ozn. států EU neškrtnuto

popis poškození vozidla: poškození celé karoserie, poškození celého vozidla, zkřížená karoserie, odhadnutá škoda na vozidle: 70 tis. Kč odtah:	bez asistence Policie ČR

Upozornění:

Řidiči, kteří měli účast na dopravní nehodě, jsou povinni prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě (§ 47 odst. 3 pism. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Informace o dopravní nehodě (relace) jsou Policií ČR poskytovány v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, pouze pojistiteli (pojišťovna, která je oprávněna provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti) nebo České kanceláři pojistitelů.

Uvedené výše škody jsou orientačním odhadem Policie ČR, v žádném případě nejsou podkladem pro skutečnou náhradu škody pojišťovnou.

I

l/l

čp. 185 Nová Ve: 277 52 NOVÁ Ví

www policie

Info k DN v QR kódu

Tel.: H Fax: +■ Email: k|

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

*

Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství policie Středo< eského kraje

Odbor služby dopravní policie Dálniční oddělení Nová Ves

14. května 2016 č.

MĚLNÍKA,

Datum

ŘSD, SSÚD Nová Ves, IČO: 65993390, PSČ 277 52, NOVÁ VES U stát: ČR

Záznam o poškození dálničního ZP
provozem dopravních prostředků

| 1 | Přesné označení místa poškození | dálnice č. D8 v km 22,051 - v katastru obce Ledčice (souřadnice GPS -748872,153/-1013675,328) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Předmět a rozsah poškození | SVODIDLO Pravé kovové svodidlo, středové lanové svodidlo, svislá dopravní značka IP21. |
| 3 | Datum vzniku škody / den, měsíc, rok, hodina/ | 14.05.2016 16:05 |
| 5 | Druh, typ a SPZ vozidla, kterým byla škoda způsobena Adresa provozovatele vozidla | (CZ), osobní automobil, FORD FOCUS DA3 ((vyrobeno (zaevidováno) v roce 2007); vlastník: č. 2182/14, PSČ 100 00, PRAHA, stát: ČR mezinárodní pojistná karta: CZ/0034/3089257092, vydal česká podnikatelská pojišťovna a s Praha 4 - Budějovická 5, platí od 25.05.2015 do 24.05.2016, ozn. států E' i neškrtnuto; |
| 6 | Vyšetřoval orgán P ČR číslo protokolu | Policie České republiky, Krajské h ntelstvl policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělen Nová Ves, čp. 185 Nová Ves, 277 52 NOVÁ VES prap. kHHÍL KRPS-98-4/DNDN-2016-MIL |
| 7 | Stručný popis škodní události Rozhodnutí P ČR | Pravé kovové svodidlo odtržené od vodicích sloupků, prahlé a deformované v celkové délce 61 metrů, označené cedulkou č. 35. Středové lanové svodidlo oc;ržené od vodicích sloupků, deformované v ! celkové délce 46 metrů, ozračené cedulkou č. 36. Svislá dopravní značksj odtržená od betonové patky a deformovaná. |
| 8 | Odhadnutá výše škody na ZP ŘD Praha | 550 v tis. Kč n i *{ |
| 9 | Záznam o odstranění škody -term in | i í |
| 10 | Poznámky | á |

| 11 | Zpracoval: | A 3ÁU6C Č%aasac SSX - xecm |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | cáín-csč. 1* £ ^ 277 52 NOVÁ Vcó u řAšírúka |

Pokyn : SSÚD odešle záznam do 14 dnů na ŘD Praha, útvar 4100 - vyčíslení škody oznámí písemně Ihned po odstranění, které musí být provedeno nejpozději do 6 měsíců