Vzor č. 30 – 1. 10. 2017

Evidenční číslo smlouvy 1/70/2018
Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo č 70/2018 ze dne 5. 2. 2018
Město Černošice
Zastoupeno:
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)
a

Zhotovitel:

HRDLIČKA spol. s.r.o.

se sídlem:

Tetín, nám. 9. května 45, PSČ: 266 01

IČ:    


18601227

DIČ:


CZ18601227
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

zastoupený:

Ing. Jaromírem Proškem, prokuristou
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 

300345131/0100
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 70/2018 ze dne 5. 2. 2018
II.

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 70/2018 ze dne 5. 2. 2018 se mění takto:

Čl. V „CENA ZA DÍLO“ odst. 1 a odst. 3 se mění a nově zní takto:
5.1    Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou  cenu za řádné provedení díla ve výši: 


Cena bez DPH 301.000,- Kč (slovy: třistajeden tisíc korun českých)


DPH ve výši 63.210,- Kč (slovy: šedesáttři tisíc dvěstědeset korun českých)


Cena celkem včetně DPH 364.210,- Kč (slovy: třistašedesátčtyři tisíc     

   dvěstědeset korun českých)


5.2 Celková cena díla je stanovena v souladu s nabídkou, která je Přílohou č. 1. tohoto dodatku
Čl. III „DOBA PLNĚNÍ“ odst. 2 se mění a nově zní takto:
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 30. 04. 2019.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě a  zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 4. schůzi konané dne 17.12.2018 (usnesení č. R/5/24/2018) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel  je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
Tento dodatek má následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka – Geodetické práce – zaměření kanalizace Černošice
	V Černošicích dne  ……………

Objednatel:

………………………………………

            Mgr. Filip Kořínek

                   starosta


	V……………. dne:………………

Zhotovitel:

………………………………………

           Jaromír Prošek
                        prokurista



