DOdatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č.054/2016/SOD ze dne 8. 3. 2016

Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole

– úsek Mnichovice – Kolovraty

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

| - Objednatel: Město Říčany sídlo: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany zastoupený: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Michalička, Ing. Evžen Heyrovský, Ing. Monika Burešová tel.: IČ: 00240702 DIČ: CZ00240702 bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany číslo účtu: Městská část Praha - Kolovraty se sídlem Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty, IČ:00240346 zastoupená starostou Mgr. Antonínem Klecandou Obec Světice se sídlem U Hřiště 151, Světice, PSČ 251 01, IČ: 00240826 zastoupená starostou Ing. Pavlem Kyzlinkem Obec Všestary se sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, PSČ 251 63, IČ: 00241016 zastoupená starostou Mgr. Jaromírem Jechem Obec Strančice se sídlem Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, IČ: 00240788 zastoupená starostou Mgr. Oldřichem Trejbalem Město Mnichovice se sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64, IČ: 00240478 zastoupené starostkou Mgr. Petrou Peckovou (dále jen objednatel/objednatelé) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ZHOTOVITEL: KAP ATELIER s.r.o.,. sídlem: Prusíková 2577/16 155 00 Praha. zastoupený: Pavel Šrytr, jednatel. bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov. číslo účtu:. IČO: 27338614. DIČ: CZ 27338614. Identifikátor datové schránky. osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Šrytr. tel. Email:. dále „Zhotovitel“. |  |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku a předmět plnění

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je stanovení ceny  víceprací  na akci „Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole  – úsek Mnichovice - Kolovraty “ .

Důvodem je rozšíření rozsahu prací o nezbytné úpravy projektové dokumentace dle požadavků dotačního titulu IROP a s tím související inženýrská činnost, řešení změn v dokončené DPS a připomínek hodnotitelů žádosti o dotaci před vydáním rozhodnutí o dotaci.

# Článek 2 Doba provádění díla

Doba odevzdání díla se nemění.

# Článek 3 Cena a obsah díla

3.1. Ceny a  díla se mění v článku 5 smlouvy o dílo následovně:

| Původní ceny z SOD |  | Cena bez DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| dokumentace pro ÚR – vypracování PD | I. etapa: Kolovraty – Říčany | 45 200 | 54 692 |
|  | II. etapa: Říčany - Světice | 206 100 | 249 381 |
|  | III. etapa: Světice - Všestary | 42 500 | 51 425 |
|  | IV. etapa: Všestary - Mnichovice | 39 600 | 47 916 |
|  | V. etapa: Mnichovice | 44 200 | 53 482 |
| dokumentace pro ÚR – PD celkem |  | 377 600 | 456 896 |
| dokumentace pro ÚR – inženýring | I. etapa: Kolovraty – Říčany | 31 700 | 38 357 |
|  | II. etapa: Říčany - Světice | 94 900 | 114 829 |
|  | III. etapa: Světice - Všestary | 29 900 | 36 179 |
|  | IV. etapa: Všestary - Mnichovice | 28 600 | 34 606 |
|  | V. etapa: Mnichovice | 31 200 | 37 752 |
| dokumentace pro ÚR – inženýring celkem |  | 216 300 | 261 723 |
| stupeň ÚR celkem (PD + inž.) |  | 593 900 | 718 619 |
| dokumentace pro SP – vypracování PD | I. etapa: Kolovraty – Říčany | 58 500 | 70 785 |
|  | II. etapa: Říčany - Světice | 315 900 | 382 239 |
|  | III. etapa: Světice - Všestary | 54 300 | 65 703 |
|  | IV. etapa: Všestary - Mnichovice | 49 400 | 59 774 |
|  | V. etapa: Mnichovice | 55 900 | 67 639 |
| dokumentace pro SP - PD celkem |  | 534 000 | 646 140 |
| dokumentace pro SP – inženýring | I. etapa: Kolovraty – Říčany | 31 200 | 37 752 |
|  | II. etapa: Říčany - Světice | 94 900 | 114 829 |
|  | III. etapa: Světice - Všestary | 29 900 | 36 179 |
|  | IV. etapa: Všestary - Mnichovice | 28 600 | 34 606 |
|  | V. etapa: Mnichovice | 31200 | 37 752 |
| dokumentace pro SP – inženýring celkem |  | 215 800 | 261 118 |
| stupeň SP celkem (PD + inž.) |  | 749 800 | 907 258 |
| dokumentace pro provedení stavby | I. etapa: Kolovraty – Říčany | 36 400 | 44 044 |
|  | II. etapa: Říčany - Světice | 133 900 | 162 019 |
|  | III. etapa: Světice - Všestary | 35 100 | 42 471 |
|  | IV. etapa: Všestary - Mnichovice | 33 800 | 40 898 |
|  | V. etapa: Mnichovice | 32 200 | 38 962 |
| dokumentace pro provedení stavby celkem |  | 271 400 | 328 394 |
| cena z dodatku č.2 |  |  |  |
| Rozšíření projektu a změn majetkoprávních | I.etapa (k. ú. Kolovraty) | 23 500 | 28 435,00 |
|  | II.etapa (k.ú. Říčany) | 197 400 | 238 854,00 |
|  | III.etapa (k.ú. Světice a Otice) | 32 900 | 39 809,00 |
|  | IV. etapa (k.ú. Všestary) | 122 200 | 147 862,00 |
|  | V. etapa (k,ú. Mnichovice ) | 94 000 | 113 740,00 |
| Celková cena dodatku č.2 |  | 470 000,00 | 568 700,00 |
| Úpravy DPS dle požadavků dotačního titulu IROP, spolupráce s poskytovatelem dotace IROP (celkem 281 hod. práce za 750Kč za hod.) | I. – V. etapa | 211 000,00 | 255 310,00 |
| autorský dozor (AD) | v předpokládaném rozsahu 200 hodin | 143 000 | 173 030 |
| Pův. cena celkem bez AD |  | 2 085 100,00 | 2 519 341,00 |
| Pův. cena celkem včetně AD |  | 2 228 100,00 | 2 696 001,00 |
| Nová cena celkem bez AD |  | 2 296 100,00 | 2 778 281,00 |
| Nová cena celkem s AD |  | 2 439 100,00 | 2 951 311,00 |
| Cena za vícetisk PD pro provedení stavby (není součástí nabídkové ceny, tj. ceny celkem bez AD, resp. včetně AD) |  | 6 000 | 7 260 |

3.2. Navýšení ceny bude fakturováno a zaplaceno v rámci ceny za dokumentaci pro provedení stavby, ale nejdříve však po nabytí právní moci stavebních povolení.

# Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

  - Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

  - Je sepsán v 7 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží šest a zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne   15.11.2018 svým usnesením č. 18-50-003.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada  městské části Praha – Kolovraty dne 10.12.2018  svým usnesením č. 14/2018.

Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Světice dne 6.12.2018   svým usnesením č.18-07-06.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice dne  10. 12. 2018 svým usnesením č.  R-18-27-18.

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary dne 13.12.2018 svým usnesením č. Z2/2018-22/7.

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice dne 10.12.2018 svým usnesením č.  18-10-027.          .

| V Říčanech | dne Zdejte datum | V [………….…] | dne Zadejte datum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |

……………………………….				………………………………

Mgr. Vladimír Kořen, starosta	 města Říčany		Pavel Šrytr

……………………………….

Mgr. Antonín Klecanda, starosta městské části Praha - Kolovraty

……………………………….

Ing. Pavel Kyzlink, starosta obce Světice

……………………………….

Mgr. Jaromír Jech, starosta obce Všestary

……………………………….

Mgr. Oldřich Trejbal, starosta obce Strančice

……………………………….

Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice