OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 15PT-000778

č. poskytovatele:

| Objednatel: | Poskytovatel: |
| --- | --- |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | HBH Projekt spol. s r. o. |
| Na Pankráci 56 140 00 Praha 4 | Kabátníkova 216/5 602 00 Brno |
| IČO: 65993390 | IČO: 44961944 |
| DIČ: CZ65993390 | DIČ: CZ44961944 |
| zastoupený: | zastoupený: |
| Správou Zlín Fügnerovo nábřeží 5476 760 01 Zlín ředitel Správy Zlín: ve věcech smluvních: ve věcech technických: Bankovní spojení: Číslo účtu: (Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany“) | Bankovní spojení: Číslo účtu: |

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Akceptace objednávky

- V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku podepíše a zašle písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Poskytovatel.

- Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „Občanský zákoník“). Přijetí objednávky s jakýmikoli, byť i nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh textu smlouvy k jednání.

- Tato objednávka podepsaná oběma Smluvními stranami zavazuje obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „Smlouva“).

II. Předmět plnění

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění - služby:

1) Vypracování projekčních podkladů změn dokumentace a podkladů environmentální části autorizovanou osobou k „ověřovacímu“ stanovisku pro stavby: D55 5509 Moravský Písek - Bzenec, D55 5510 Bzenec - Bzenec-Přívoz, D55 5511 Bzenec-Přívoz - Rohatec

2) „verifikačnímu“ stanovisku pro stavbu D55 5509 Moravský Písek - Bzenec (dále jako „Služby“).

Podrobná specifikace Služeb je uvedena v příloze č. 1 (cenové nabídce) této Smlouvy. Dokumentace bude vyhotovena u obou částí předmětu plnění vyhotovena 3x tiskem, 1x v elektronické podobě.

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout a předat výstup Služeb objednateli na následujícím místě: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

- Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

III. Doba plnění

- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následující době plnění:

1)   podání žádosti o „ověřovací“ stanovisko na MŽP: do 20. 12. 2016 ode dne uzavření    této Smlouvy.

2)  podání žádosti o „verifikační“ stanovisko u stavby D55 5509: do 1, 5 měsíce od protokolárního předání čistopisu DSP pro stavbu D55 5509.

Objednatel nevylučuje zkrácení výše uvedené doby plnění po dohodě s Poskytovatelem.

IV. Cena

- Poskytovatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Objednateli následující cenu (dále jako „Cena“):

| Cena bez 21% DPH: | 224 880,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21%: | 47 224,80 Kč |
| Cena vč. 21% DPH: | 272 104,80 Kč |

- Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).

V. Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dvojfázovým bankovním převodem - samostatně za za část služby 1) a samostatně za část služby 2) na účet Poskytovatele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené Poskytovatelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad poskytnutých Služeb Poskytovatelem.

- Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.

- Náležitosti faktury: odběratel: ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, příjemce: ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

- Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) Objednatelem.

- Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. Občanského zákoníku.

- Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy.

VII. Smluvní sankce

  - Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Služeb, s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% z Ceny těchto Služeb.

  - Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je závislý na státním rozpočtu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu Objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně Objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči Objednateli uplatňovat žádné sankce.

VIII. Řešení sporů

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

IX. Závěrečná ustanovení

- Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.

- Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

- Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.

- Poskytovatel bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb a rozpis ceny (cenová nabídka)

| ve Zlíně dne: 15.11.2016 | v Brně dne: 9.11.2016 |
| --- | --- |
| za Objednatele: | za Poskytovatele: |
| ……………………………… | …………………………………………... |