Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající Ing. Petrem Klanicou, ředitelem Odboru řízení správy nemovitostí

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Martin Nedomlel

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem xxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 	45913714

DIČ: 	xxxxxxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0105-D1-16-201 uzavřené dne 3. 11. 2016

o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ

„ HOZ Chotělice“

spisová značka SPU 486447/2016

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. III. odst 3.4 smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a na doporučení uživatele dotčených pozemků – Agro Slatiny, a.s. (podmáčené pozemky neumožňují odvoz vytěženého sedimentu ve stanoveném termínu na určené půdní bloky) ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 21. 11. 2016, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,

mění v čl. III. – Termíny plnění a provedení díla odst. 3.3 na toto znění:

3.3 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 28. 2. 2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 24. 11. 2016				V Jaroměři dne 24. 11. 2016

………………………………………….	            …………………………………

Ing. Petr Klanica                                                Martin Nedomlel

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí

ČR - Státní pozemkový úřad