### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Transportabilní personalizovaný lékařský přístroj pro vakuově-kompresní terapii

Ev.č.:	FV10329

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # rok 2016 |  |  |  |
| 1 | Optimalizace konstrukce a designu přístroje pro transportabilní personalizovanou vakuově-kompresní terapii | ČVUT Embitron | 12/2016 |
| 2 | Výzkum konstrukčních aspektů přístroje pro transportabilní personalizovanou vakuově-kompresní terapii na patofyziologii pacienta | ČVUT Embitron | 12/2016 |
| 3 | Vývoj zdrojových, strojních a pneumatických modulů přístroje | Embitron | přechází do r. 2017 |
| 4 | Výzkum specifických klinických požadavků na konstrukci přístroje pro transportabilní personalizovanou vakuově-kompresní terapii | Embitron ČVUT | přechází do r. 2017 |
| # rok 2017 |  |  |  |
| 3 | Vývoj zdrojových, strojních a pneumatických modulů přístroje | Embitron | 12/2017 |
| 4 | Výzkum specifických klinických požadavků na konstrukci přístroje pro transportabilní personalizovanou vakuově-kompresní terapii | Embitron ČVUT | 06/2017 |
| 5 | Vývoj elektronického řídícího modulu přístroje | Embitron | 12/2017 |
| 6 | Stavba prototypu | Embitron | přechází do r. 2018 |
| 7 | Vývoj řídícího SW a SW pro řízení a hodnocení efektivnosti léčby | ČVUT Embitron | přechází do r. 2018 |
| 8 | Výzkum možností bezdrátového přenosu signálů u roboticky asistované rehabilitace s motivační zpětnou vazbou | Embitron ČVUT | přechází do r. 2018 |
| 9 | Výzkum možností objektivního hodnocení klinické účinnosti nově vyvíjeného přístroje pro transporatbilní personalizovanou vakuově-kompresní terapii | Embitron ČVUT | přechází do r. 2018 |
| # rok 2018 |  |  |  |
| 6 | Stavba prototypu | Embitron | 12/2018 |
| 7 | Vývoj řídícího SW a SW pro řízení a hodnocení efektivnosti léčby | ČVUT Embitron | 12/2018 |
| 8 | Výzkum možností bezdrátového přenosu signálů u roboticky asistované rehabilitace s motivační zpětnou vazbou | Embitron ČVUT | 12/2018 |
| 9 | Výzkum možností objektivního hodnocení klinické účinnosti nově vyvíjeného přístroje pro transporatbilní personalizovanou vakuově-kompresní terapii | Embitron ČVUT | 12/2018 |
| 10 | Vypracování a analýza technické a biomedicínsko-inženýrské dokumentace | Embitron | 12/2018 |
| 11 | Výzkumná analýza rizik nově vyvinutého lékařského přístroje pro transportabilní personalizovanou vakuově-kompresní terapii | Embitron ČVUT | 12/2018 |
| 12 | Testování prototypu | Embitron ČVUT | 12/2018 |

Za poskytovatele	Za příjemce

________________	_______________

Ing. Martin Švolba	Ing. Karel Kraus