DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 120718

o provedení díla oprava kamenného schodiště na zahradě školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3

uzavřené dne 1.06.2018

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:	MATI – Moravia s.r.o.

Koclířov  204,  PSČ: 569 11

IČ: 25969161

DIČ: CZ25969161

zastoupený	p. Marek Pavel    -  jednatel

p. Tichý Ladislav - jednatel

Objednatel:      	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk,

Hanácká 3, 787 01

zastoupený	Mgr. Dagmar Skoumalová – ředitelka školy

IČ: 49589768

DIČ: Neplátce

Smlouva se vzhledem k prodlouženým dodacím lhůtám kovářských prvků, které nebylo možné v termínu instalovat se mění v článku III. a  V.  takto:

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.11.2018. V termínu bude proveden všechen rozsah prací, který je uveden v bodě II. této smlouvy.

Termín případných víceprací bude sjednán samostatnou dohodou, nebo přílohou k této smlouvě.

V.

## Platební a fakturační podmínky

Platba za dílo bude rozdělena takto:

- k původnímu datu realizace, tj. 31.8.2018  bude vyfakturována realizovaná část díla dle odsouhlaseného „Zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích“,  a to ve výši  771 348,- Kč (vč.DPH)

- zbylých  74 052,- Kč (vč.DPH) bude vyfakturováno po dokončení a předání celého díla.

V Šumperku dne 17.08.2018

………………………………………                                		           …………………………………….

Zhotovitel                                                    			 Objednatel