Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na Rekonstrukce střechy zimní zahrady

Objednatel (Zadavatel veřejné zakázky): 	Domov pro seniory Kobylisy

Se sídlem: 					Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8

IČ: 						70872996

DIČ: 						CZ70872996

Zastoupený: 					Mgr. Zuzanou Steinbauerovou, ředitelkou

Bankovní spojení: 				2001310018/6000

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 					INTERWAND.CZ s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83829

Se sídlem: 					Osadní 1299/36, Praha 7, PSČ 17000

IČ: 						26461714

DIČ:						CZ26461714

Zastoupený: 		Alešem Silou

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

dále také jako „smluvní strany

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Rekonstrukce střechy zimní zahrady“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo bylo sjednáno následující: „Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele k plnění, nejpozději do 31.12.2018, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Objednatel si sjednává výhradu, že pokud nebude mít schváleny rozpočtové prostředky na dílo v roce 2018, nebude se dílo bez dalšího realizovat a uvedená skutečnost je důvodem odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele bez náhrady. Plnění bude časově probíhat podle harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, který je obsažen v příloze č. 3. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby co nejméně zatížil provoz objednatele.“

Smluvní strany si v souladu s citovaným ustanovením sjednávají tímto dodatkem, že dílo bude realizováno v roce 2019 s předpokládaným termínem plnění březen až květen 2019 dle klimatických podmínek. Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k plnění, která bude odeslána ve výše zmíněném období, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstávají bez změny

Původní smlouva o dílo má ID smlouvy v registru smluv 6225331.

| V Praze dne 31. 12. 2018 OBJEDNATEL: | ZHOTOVITEL: ___________________________________ |
| --- | --- |