Návrh smlouvy

S M L O U V A     O    D Í L O

Ev. č. objednatele:	 ORM-0038/16			Ev. č. zhotovitele: 166/2016

podle Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:			Město Moravská Třebová

se sídlem:			nám. T. G. Masaryka 29/32, 571 01 Moravská Třebová

Smluvní zástupce:		JUDr. Miloš Izák, starosta města

Technický zástupce:

Telefon:			461 353 111

Fax:				461 311 572

E-mail:				posta@mtrebova.cz

http:				//www.moravskatrebova.cz

IČO:				00277037

DIČ: 				CZ00277037
Plátce DPH:			ano

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ZHOTOVITEL:			HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem:			28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek

Statutární orgán: 		Ing. Lumír Schmidt – čl. představenstva

Za smluvní agendu odpovědná:

Technický zástupce:

Telefon:

E-mail:				hpfm@hpfm.cz

http:				www.hpfm.cz

IČO:				45193584

DIČ:				CZ45193584

Plátce DPH:			ano

Bankovní spojení:

Obchodní rejstřík:		u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 340

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

A)	Název akce:	„PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové“

B)	Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro objednatele vypracuje:

- dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 4 a obstará vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

- dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) dle vyhlášky č. 499/2006, příloha č. 6.

Zpracovatel odevzdá vždy 6 ks paré tištěné dokumentace pro každý stupeň dokumentace – DUR + DSP a PDPS a 1 ks CD s elektronickými daty (formát pdf. xls. doc.) Rozpočty a výkazy výměr budou pouze v elektronické podobě a budou provedeny dle stavebních objektů vč. souhrnného rozpočtu. Rozpočet bude koncipován jako slepý výkaz výměr bez cen a bez uvedení konkrétních obchodních názvů výrobků. Popis jednotlivých prvků bude obecný, ale v takovém rozsahu, aby bylo možné jej řádně nacenit. Jeden rozpočet bude oceněný pro potřeby investora.

Součástí zpracování PD je provedení všech nezbytných průzkumů stavby.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín odevzdání DUR + DSP:	 		do 31. 03. 2017

Termín pro získání stavebního povolení: 	do 30. 06. 2017

Termín odevzdání PDPS: 			do 31. 07. 2017

Zhotovitel není v prodlení v případech vzniklých ne na jeho straně a nemůže-li je ani zvýšeným úsilím ovlivnit.

Zhotovitel je oprávněn sjednané plnění doručit objednateli osobně do sídla objednatele.

IV. CENA

- Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

základ pro DPH 21%           660 000,-

DPH  21%           138 600,-

Celkem	        798 600,-

- K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena prací bude fakturována ke dni předání díla.

- Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Nedílnou součástí faktury bude doklad o předání díla, datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.

- Cena vícetisků není obsažena ve sjednané ceně.

- Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.  V případě, že ke dni  uskutečnění zdanitelného plnění  bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden  jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu nebude registrováno dle předchozí věty,  je objednatel oprávněn  provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.
Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 1109 a zákona o DPH.

V. PODKLADY

Projektová studie v listinné podobě.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje, že se bude svým zmocněným zaměstnancem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle čl. II. Výrobní výbory se budou konat v sídle objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že bude zhotoviteli v souladu s jeho požadavky poskytovat potřebnou součinnost pro provádění díla.

VII. ZÁRUKY

- Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

- Záruční doba díla se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad. Objednatel při zjištění vady oznámí tuto vadu písemně zhotoviteli, a to ve lhůtě do 1 měsíce od jejího zjištění.  Nedojde-li k jiné dohodě o termínu odstranění vady, platí lhůta 30 dnů od doručení písemné reklamace vady.

#### VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení zhotovitele s předáním prací dle čl. II. této smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč (jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se použije v případě, že prodlení nebylo způsobeno z důvodů na straně objednatele. Toto ustanovení se však nepoužije v případě, kdy objednatel převzal dílo bez zjevných vad a nedodělků a dodatečně v průběhu záruční doby zjistil vadu, která byla na předmětu díla v době jeho předání, v tomto případě se použijí ustanovení o záruční době.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku (nebo jeho části), vyplývajícího z této smlouvy, není zhotovitel povinen do zaplacení dlužné částky sjednané další dílčí, ev. konečné plnění objednateli předat. V takovém případě není zhotovitel v prodlení po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se zaplacením. Pokud však zhotovitel přesto práce dokončí, je oprávněn je vyfakturovat. Práce budou uloženy u zhotovitele (na vyžádání bude objednateli umožněno provedení kontroly) a předány budou ihned po zaplacení všech dlužných částek.

- V případě prodlení objednatele s plněním součinnosti dle čl. VI. má zhotovitel právo automaticky o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla, sjednaný v čl. III, nebudou-li podmínky dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě.

- Objednatel souhlasí s tím, že práce, jež jsou předmětem plnění této smlouvy, mu mohou být dodány a tedy i vyfakturovány - i před sjednanou dobou plnění.

- V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. za provedené práce uvedené v čl. II.

- Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu zdanitelného plnění, který je uveden na faktuře.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodů rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- Tuto smlouvu lze měnit toliko písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

- Tento smluvní návrh zasílá zhotovitel objednateli ve 4 vyhotoveních se žádostí o odsouhlasení 
čl. I., resp. doplnění nebo opravení doplněných údajů a vrácení 2 právoplatně potvrzených stejnopisů smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015, o registru smluv). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

- Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný a právoplatně potvrzený smluvní stranou, která ho projevila.

- Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny 
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

- Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku dle § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

- Smlouva je v souladu s  usnesením rady města č. 2099/R/141116 ze dne 14. 11. 2016.

O B J E D N A T E L:				Z H O T O V I T E L:

V Moravské Třebové dne …………………		Ve Frýdku-Místku dne …………………

……………………………………………			.........................……………………………..