D O D A T E K    Č. 2

ke Smlouvě o dílo čís. B-16-132-000/SoD-01

AD 1. 	Smluvní strany

## Objednatel :

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka č. 11

Sídlo společnosti: U zoologické zahrady 46, 63500 Brno

tel.: 546 432 315, fax: 546 210 000, e-mail: hovorka@zoobrno.cz

IČO: 00101451 		DIČ: CZ00101451

Zastoupená MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: 	MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Oprávněn jednat v technických záležitostech:	Ing. Hana Václavková

(dále jen „objednatel“)

## Zhotovitel:

Arch. Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 43305

Sídlo společnosti: 	Sochorova 3178/23, 616 00  Brno

tel.:541 420 911, fax: 541 420 913, e-mail: archdesign@archdesign.cz

IČO: 25764314		DIČ: CZ25764314

Zastoupená Ing. Ivem Kovalíkem, jednatelem

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Ivo Kovalík, Ing. Jan Mušálek

Oprávněn jednat v technických záležitostech: Ing. Arch. Radoslav Novotný, Ing. Jakub Kapsa

(dále jen „zhotovitel“)

## Smlouva o dílo č. B-16-132-000/SoD-01 byla uzavřena dne 16.6.2016 pro projektovou akci „Oplocení ZOO BRNO – projektová dokumentace a inženýrská činnost“. Dodatkem č. 1 se uvedená smlouva změnila z důvodu přerušení prací ohledně majetkoprávních záležitostí v rámci etapy (úsek) IV a V. Tímto dodatkem č. 2 se uvedená smlouva mění tak jak je dále ujednáno.

## Smluvní strany se dohodly v návaznosti na vývoj řešené zakázky, podmínky novely stavebního zákona a vývoj majetkoprávních vztahů ležících na straně Objednatele v části plnění etapy V. na úpravě této části dokumentace a její rozdělení na dílčí fáze a to takto:

# AD 2. Předmět smlouvy

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že upravují  v článku 2 ustanovení 2.1.1 Smlouvy o dílo č. B-16-132-000/SoD-01 a to takto (změna označena tučně):

## 2.1 	Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést dílo pro akci „Oplocení ZOO BRNO – projektová dokumentace a inženýrská činnost“ v rozsahu:

## 2.1.1	Vypracování projektové dokumentace oplocení areálu Zoo Brno a výkon inženýrské činnosti v rozsahu:

## Úsek č. 5 se dále dělí na etapy:

## úsek 5.1	viz grafická příloha dodatku č.2 – realizovatelná část – fialové podbarvení

## úsek 5.2	viz grafická příloha dodatku č.2 – aktuálně nerealizovatelná část

## Z původní dokumentace úseku 5 bude vyčleněna část 5.1 včetně úpravy napojení na stávající oplocení a dále bude PD aktualizována z hlediska novely stavebního zákona a kontroly změn v katastru nemovitostí. Tento dopad bude, zaznamenám v dokumentaci pro územní rozhodnutí úseku 5.1. a takto upravená PD bude opětovně podána na stavební úřad. V rozsahu plnění není následná úprava dokumentace 5.1 ani 5.2 do podoby PD pro výběr zhotovitele.

## Příslušné PD budou předány objednateli v počtu 4-ks, získané příslušné výstupy stavebního úřadu (rozhodnutí či souhlasy) v 1 originálním vyhotovení.

## Příslušné PD budou předány taktéž v digitální formě na CD (formát  pdf). Ostatní formáty (dwg, doc, xls, jpg aj.) budou předány objednateli po úhradě příslušné ceny části díla (tj. dnem připsáním částky na účet zhotovitele).

# AD 4 Čas plnění

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že upravují  v článku 4 ustanovení 4..1 Smlouvy o dílo č. B-16-132-000/SoD-01 a to takto (změna označena tučně):

4.1 	Jednotlivé části díla dle čl. 2 této smlouvy budou dodány a plněny dle časového harmonogramu:

Zahájení prací: 	po uzavření SOD

Termíny ukončení prací od jejich zahájení:

Úsek č.1:

PD US (uzemní souhlas) + DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele)			3 týdny

Vyjádření DO (dotčené orgány státní správy)					4 týdny

Územní souhlas					4 týdny

Úsek č.2, 3, 4, 5, 5.1:

PD US a ÚR					4 týdny

Vyjádření DO					4 týdny

Územní řízení					8 týdnů

DVZ po vydání ÚR (územní rozhodnutí)					2 týdny

Fáze 5.1.  může začít nejdříve od 3.1.2019.

## Sjednané výstupy díla v rámci jednotlivých úseků budou předány objednateli ve výše uvedených 	termínech.

4.2 	Termíny odevzdání jednotlivých stupňů, resp. částí PD a výkon IČ  jsou podmíněny splněním sjednané součinnosti ze strany objednatele podle čl. 3 této smlouvy a úhradou předcházejících částí díla. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn přerušit veškeré práce dle této smlouvy do doby než dojde k úhradě. Termíny ke splnění díla, resp. jeho části budou upraveny dohodou a to minimálně o dobu, o kterou je objednatel v prodlení s úhradou.

4.3 	V případě prodlení předpokládaných lhůt pro vyjádření správců sítí a DO popřípadě průtahů v rámci územního nebo stavebního řízení (např. dodatečně požadovaná vyjádření, návaznost jednotlivých vyjádření apod…), jejichž eliminace je mimo působnost zhotovitele, není případný dopad na termíny plnění díla dle této smlouvy posuzován jako nedodržení termínů zhotovitelem.

4.4 	Předání každé části díla, jak je uvedeno v jednotlivých pododstavcích odstavce 2.1 článku 2 této smlouvy, bude provedeno formou protokolu, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem.

# AD 5. Cena plnění

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že upravují  v článku 5 ustanovení 5.1 a 5.2 Smlouvy o dílo č. B-16-132-000/SoD-01 a to takto (změna označena tučně):

5.1	Celková cena za zajištění předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši  687.000,- Kč (slovy šestsetosumdesátsedmtisíc korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

5.2	Celková cena plnění sestává z následujících částí:

### 5.2.1 Úsek č.1:	180.000,-Kč

### 5.2.2 Úsek č.2:	65.000,-Kč

### 5.2.3 Úsek č.3:	110.000,-Kč

### 5.2.4 Úsek č.4:	110.000,-Kč

### 5.2.5 Úsek č.5:	180.000,-Kč

### 5.2.6 PD pro DUR + IČ Úsek č.5.1:	42.000,-Kč

5.3 	Planografické práce nad rámec dohodnutého množství tisků (včetně průběžných tisků studií) budou vyúčtovány v cenách :

Maloformátový tisk – kopírka do vel. A3:

- Černobílá kopie jednostranně, bílý papír formát A4	1,40 Kč / A4

- Černobílá kopie, bílý papír formát A3	2,70 Kč / A3

- Barevný tisk na laserové tiskárně, bílý papír A4	27,50 Kč / A4

- Barevný tisk na laserové tiskárně, bílý papír A3	50,00 Kč / A3

Velkoformátový tisk - plotr :

- Plotrový tisk černobílý	4,00 Kč / A4

- Barevný tisk	 20,00 Kč / A4

Kompletace 	280,00 Kč/hod

5.4	Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

5.5	Náklady zhotovitele spojené s úhradou správních poplatků nejsou zahrnuty v ceně díla, resp. její části a jsou hrazeny objednatelem na základě zvláštního vyúčtování.

5.6	K cenám bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou uvedeny bez DPH.

# AD 6.	Způsob úhrady

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že přidávají  v článku 6 ustanovení 6.2.6 Smlouvy o dílo č. B-16-132-000/SoD-01 a to takto (změna označena tučně):

## 6.1	Příslušná část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem za předpokladu splnění podmínek uvedených níže. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Pokud Zhotovitel uvede na faktuře datum splatnosti dřívější, nebude toto považováno za chybný údaj ve faktuře, který by opravňoval Objednatele k nepřijetí faktury. Smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by toto datum vůbec neobsahovala a pro stanovení data splatnosti je relevantní pouze lhůta sjednaná v této Smlouvě a datum doručení faktury Objednateli.

## 6.2	Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla v následujících termínech:

### 6.2.1	Předáním díla dle čl. 2.1.1 – úsek 1 vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši dle čl. 5.2.1 této smlouvy.

### 6.2.2	Předáním díla dle čl. 2.1.1 – úsek 2 vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši dle čl. 5.2.2 této smlouvy.

### 6.2.3	Předáním díla dle čl. 2.1.1 – úsek 3 vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši dle čl. 5.2.3 této smlouvy.

### 6.2.4	Předáním díla ke kontrole dle čl. 2.1.1 – úsek 4 vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 75% dle čl. 5.2.4 této smlouvy. Zbylou část 25% má zhotovitel právo fakturovat po odevzdání čistopisu Objednateli.

### 6.2.5	Předáním díla ke kontrole dle čl. 2.1.1 – úsek 5 vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 75% dle čl. 5.2.5 této smlouvy. Zbylou část 25% má zhotovitel právo fakturovat po odevzdání čistopisu Objednateli.

6.2.6	Předáním díla ke kontrole dle čl. 2.1.1 – úsek 5.1 vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 75% dle čl. 5.2.6 této smlouvy. Zbylou část 25% má zhotovitel právo fakturovat po odevzdání čistopisu Objednateli.

## Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. B-16-132-000/SoD-01  zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá Objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyla včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se  zavazují  na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

## V Brně dne:         ................................                                     ...............................

## ..........................................                           .........................................

## zhotovitel                                                     objednatel