Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2014

na akci „Stavební úpravy pavilonu I  -  3.etapa (dokončení)“

číslo smlouvy objednatele:  2014099

číslo smlouvy zhotovitele:    2/311/3309/3

ČLÁNEK  I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel:

název:	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

sídlo:	Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže

zastoupený: 	xxxxxxxxx

IČO:	00183024	DIČ:	CZ00183024

státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,

zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012

bankovní spojení:	xxxxxxxxx

tel a fax:	xxxxxxxxx

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat :

- ve věcech této smlouvy :	xxxxxxxxx

- ve věcech technických : 	xxxxxxxxx

- ve věcech technického dozoru investora : 	xxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

sídlo: 	Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV.

kontaktní místo:	Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV

zastoupený: 	xxxxxxxxx

IČO:	46504621

Obchodní rejstřík:	u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 600

Bankovní  spojení:	xxxxxxxxx

Tel a fax:	xxxxxxxxx

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat:

- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxx

- ve věcech dílčího plnění:	xxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

v tomto znění:

Preambule

Důvodem uzavření tohoto dodatku č.2 je požadavek zhotovitele plynoucí z čl.V, bodu 2 smlouvy o dílo na prodloužení konečného termínu předání a převzetí o adekvátní část nutných dodatečných stavebních prací, které bylo nezbytné provést v průběhu provádění ostatních prací. Rozsah dodatečných prací bude sjednán následně samostatným dodatkem ke smlouvě.

I.

Článek IV. Termíny plnění, bod 1 se mění takto:

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků 	………..... do 10.7.2015

Další text článku IV. se nemění a zůstává v platnosti.

II.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

V Luži dne 4.6.2015	   					V Chrudimi dne 4.6.2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

xxxxxxxxx	xxxxxxxxx