Dodatek č. 1 smlouvy o provedení stavby

„Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže”

VZMR/4/2018

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace

se sídlem 28. října 1390. 511 01 Turnov

IČO: 00581071

DIČ: CZ00581071

zastoupená Mgr. Lenkou Novákovou, ředitelkou

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 152573625/0600

dále jen „objednatel“

a

VK INVESTING s.r.o.

se sídlem: Moravská 205, 551 01 Jaroměř

IČO: 49287851

DIČ: CZ49287851

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Radomír Vojtíšek, jednatel firmy

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274271203/0300

evidence: C 4200 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany se tímto dohodly o prodloužení termínu předání a převzetí stavby včetně dokladů.

Nový termín předání: 	30.1.2019

A to s ohledem na termíny uzavření distribučních smluv a smluv o dodávkách zemního plynu (vyšší moc).

- Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Strany tohoto dodatku prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost textu dodatku smlouvy stvrzují svými podpisy.

V Turnově dne 20.12.2018                         	 V Jaroměři dne 20.12.2018

Objednatel:                                                                            Zhotovitel:

..........................................................         ……….........................................