Číslo dohody: PPK-38v/82/16

Dotační titul: D

**DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ**

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

 **1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,**

**Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Beskydy**

Sídlo: Kaplanova 131/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 62933591

zastoupena: Mgr. František Jaskula
ředitel RP SCHKO Beskydy

V rozsahu této dohody osoba zmocněná k jednání s nájemcem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Dana Morcinková

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

**(dále jen „AOPK ČR“)**

a

 **2. Nájemce**

ČSOP Salamandr
Tvarůžkova 1805
75661 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 70238723
není plátcem DPH
bankovní spojení XXXX

statutární zástupce Bajer Vojtěch

jakožto nájemce pozemků p.č. 2759/1, k.ú. Staré Hamry 1

**(dále jen ”nájemce”)**

**Čl. I.**

**Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v 3. zóně z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout nájemci finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

**Čl. II.**

**Realizace managementových opatření/prací**

1. Účastníci dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Údržba botanicky cenné, silně podmáčené plochy "Hutě", 3. zóna CHKO Beskydy, v k.ú. Staré Hamry 1, na bezlesé části pozemku p.č. 2759/1, na celkové výměře 1,2 ha a to výřezem zmlazujícího náletu dřevin a křovin nad 1 m výšky dle označení pracovníkem RP CHKO Beskydy včetně posečení travního porostu (viz. mapová příloha č.2, plocha č.1). Vyřezaná a posečená hmota bude z plochy odstraněna..

Opatření bude provedeno na pozemcích p.č. 2759/1, k.ú. Staré Hamry 1 a to v termínu od účinnosti Dohody do 31.10.2016 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „**managementová opatření**“)

 **Čl. III.**

**Poskytnutí finančního příspěvku na péči**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 54 000,- Kč (slovy padesátčtyřitisíc korun českých).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust.§ 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „**kontrola**“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči v celkové výši 54 000,- (cena slovy padesátčtyřitisíc korun českých), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování nájemce vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo nájemce, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené nájemcem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

 **Čl. IV.**

**Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31.12.2016.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

 **Čl. V.**

**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č.1 kalkulace nákladů

č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

3. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a nájemce obdrží 1 vyhotovení.

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky Dohody.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Rožnově p. Radh. |   | dne  |   | V Rožnově p. Radh. |   | dne  |
|   |   |   |
| **Za AOPK ČR:** |   | **Nájemce:** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mgr. František Jaskula ředitel RP SCHKO Beskydy |   | Bajer Vojtěch |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |