DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 23. 5. 2016

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

- 1.  Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava –

- Poruba, příspěvková organizace

- se sídlem: 	17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

- zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

- IČ: 136 44 319

- DIČ: CZ13644319

- bankovní spojení: ČSOB, a.s.

- číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Bc. Michal Šimíček, tel.: 596 909 317

- (dále jen „objednatel“)

2.  Obchodní firma: JAMI – stav, s.r.o.

- se sídlem: Mitrovická 618/411E, Ostrava – Nová Bělá

- zastoupena: Jánem Mihalčatinem, jednatelem

- IČ: 27855627

- DIČ: CZ27855627

- bankovní spojení: KB Ostrava

- číslo účtu: 43-8696530267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Ján Mihalčaltin, tel.: 774 732 688

- (dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce zasklení objektu bazénu SŠ prof. Zdeňka Matějčka“ (dále jen „dílo“).

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z nutnosti odstranění a nové montáže části vnějšího stávajícího obvodového pláště budovy bazénu (ETICS) vč. prací s nimi spojenými. Dále potom úpravou spodních pochůzných vrstev v meziprostoru okenních sestav průčelí budovy bazénu. S uvedenými pracemi nebylo možno ve fázi přípravy počítat a nebylo je v době zpracování projektové dokumentace možno předpokládat. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 131 917,11 Kč bez DPH.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH  	           2.884.803,- Kč

cena za vícepráce bez DPH                      131.917,11 Kč

cena celkem bez DPH 	           3.016.720,11 Kč

Souhrnný rozpočet víceprací ze dne 28. 7. 2016 je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

- Ustanovení smlouvy ze dne 23. 5. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

| V Ostravě dne ……………………………………. za objednatele Ing. Radovan Maresz, ředitel školy |  | V Ostravě dne ……………………………………. za zhotovitele Ján Mihalčaltin, jednatel |
| --- | --- | --- |