Číslo smlouvy: **PPK-42b/82/16**

Dotační titul: A1

**SMLOUVA O DÍLO**

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

**I. Smluvní strany**

1.1 **Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. František Jaskula   
ředitel RP SCHKO Beskydy

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 571 654 293

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Tomáš Myslikovjan

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 **Zhotovitel**

**Miroslava Šamajová, Lesnictví - těžba a odvoz dřeva**

Sídlo: Nová Ves 29, 73911 Frýdlant nad Ostravicí  
Zastoupený: Miroslava Šamajová  
Bankovní spojení: XXXXXX  
IČO: 70597618  
DIČ: CZ 6453286972

(dále jen „zhotovitel”)

**II. Předmět smlouvy**

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

1. **Výsadba**

* **1. zóna Hranice v k. ú. Komorní Lhotka** – výsadba 200 ks javoru klenu, 10 ks jilmu horského a 300 ks jedle bělokoré do oplocenky v porostní skupině 35 Bd 14/10 na pozemku p.č. 723/5 v k. ú. Komorní Lhotka,
* **PR Kršle 1 –** výsadba 300 ks jedle bělokoré do nově postavené oplocenky v místě „kůrovcového kola“ v porostní skupině 206 D 8,
* **PR Travný potok –** výsadba 2 500 ks javoru klenu a 30 ks jilmu horského jako doplnění starších výsadeb a přirozené obnovy do dvou oplocenek ve stanovištně nepůvodní smrčině v porostní skupině 236 A 0,
* **PR Draplavý** – podsadba celkem 4 000 ks jedle bělokoré do prosvětlené části porostu a do oplocení v porostních skupinách 209 E 9/1p (v západní části pod cestou) a 209 F 10/1p,
* **PR Malenovický kotel** – podsadba celkem 3 500 ks jedle bělokoré v porostních skupinách 113 C 11 a 113 C 13.

K výsadbě bude použito autochtonního sadebního materiálu pěstovaného alternativním způsobem v lesní školce v Košařiskách na základě dlouhodobé dohody se Správou CHKO Beskydy. Vysazovány budou prostokořenné jedlové sazenice s výškou nadzemní části přesahující 20 cm a s tloušťkou kořenového krčku přesahující 5 mm. Jedle se bude podsazovat v bioskupinách po 12 nebo 13 kusech v přibližném sponu 60 x 60 cm do světlin mimo přirozené zmlazení smrku a buku a souvislé porosty borůvčí do jamek o velikosti 35 x 35 cm. Hloučky jedlí budou co nejvíce rozptýleny po ploše porostu v minimální vzdálenosti 5 metrů od sebe. V případě javoru klenu a jilmu horského budou použity prostokořenné sazenice o minimální výšce nadzemní části 30 cm. Kleny budou vysazovány v přibližném sponu 1,2 x 1,2 m do mezer mezi starší výsadby a přirozené zmlazení dřevin. Jilmy budou v rámci oplocenek co nejvíce rozptýleny po ploše, aby měly co největší přínos pro zpestření dřevinné skladby lesa.

1. **Vyžínání**

* **1. zóna a ochranné pásmo PR Lysá hora** – vyžínání buřeně ohrožující výsadby celkem 8 000 ks jedle, buku, javoru a smrku na ploše bývalé severní sjezdovky v porostních skupinách 544 A 0 + 544 B 0 na celkové ploše. Vyžínat ručně pomocí srpů nebo kos se budou vysoké porosty kapradin a třtiny, menší část výsadeb mezi borůvčím bude ponechána bez zásahu.

1. **Stavba** nebo oprava **oplocení** ke skupinové ochraně výsadeb a přiroz. zmlazení dřevin

* **PR Kršle** 1, pod Prašivou – stavba oplocenky o obvodu 100 m v místech po kůrovcové těžbě smrku (u starého krmelce) v porostní skupině 206 D 8,
* **PR Travný potok** – oprava staršího oplocení v porostní skupině 236 A 0.

*Popis oplocenky (odpovídá schválenému standardu AOPK pro oplocenku 160/3 - zlepšení struktury lesního porostu): Uzlíkové lesnické pletivo vysoké nejméně 160 cm je upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země do hloubky min. 50 cm. Kůly všech lomových bodů jsou zavětrovány proti směru tahu pletiva, jinak je každý třetí kůl zavětrován ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Kůly jsou vyrobeny z čerstvé smrkové tyčoviny o minimálním průměru 12 cm. Maximální vzdálenost kůlů, tedy délka polí je 3 m. Vstup do každé oplocenky bude řešen brankou.*

Opatření na zlepšení druhové skladby lesů a posílení jejich biodiverzity bude realizováno na státních lesních pozemcích v k. ú. Morávka, Krásná, Malenovice a Staré Hamry 1 ve správě Lesů ČR, s. p., Lesní správy Frýdek – Místek (revíry Pražmo, Staré Hamry, Lysá hora a Malenovice).

Bližší lokalizace všech uvedených opatření je zachycena na přiložené lesnické mapě.

Při převzetí díla zhotovitel předá objednateli list o původu sadebního materiálu.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

**III. Cena díla a platební podmínky**

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 245 000,-Kč

DPH 21%: 51 450,-Kč

Cena včetně DPH: 296 450,- Kč, (slovy dvěstědevadesátšesttisícčtyřistapadesát korun českých).

Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

**IV.** **Doba a místo plnění**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 10.11.2016.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je gg.

**V. Další ujednání**

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

**VI. Předání a převzetí díla**

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

**VII. Odpovědnost za vady**

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, a to pokud budou ztráty vyšší jak 5 % z celkového počtu vysazených sazenic. V případě oplocenek je záruka stanovena na 24 měsíců od převzetí díla.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

**VIII. Sankce**

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

**IX. Závěrečná ustanovení**

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zákres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Rožnově p.R. | |  | dne 21.9.2016 | | |  | Ve Frýdlantě n.O. |  | dne ................... | | |
|  | | | | |  | |  | | | | |
| Objednatel | | | | |  | | Zhotovitel | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Mgr. František Jaskula  ředitel RP SCHKO Beskydy** | | | | |  | | **Miroslava Šamajová, Lesnictví - těžba a odvoz dřeva** | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb. | | | |
| Příkazce operace: (datum, jméno, podpis) | | | |
| Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis) | | | |
| Odvětvové třídění | Rozpočtová položka | Tok | Kč |
| 3749 | 5169 |  |  |