- SMLOUVA O DÍLO

- (dále jako „Smlouva“)

- Národní divadlo

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, Česká republika

IČ: 00023337

zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem

kontaktní osoba: Ing. Dagmar Růžičková

kontakt: 	xxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

- MC Systems & Services s.r.o.

se sídlem: Weilova 1450/2e, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ: 28252063

vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 135456

číslo bankovního účtu	: xxx

kontakt: Ing. Martin Kolář, xxxxxx

zastoupena: Ing. Martinem Kolářem, prokuristou společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne smlouvu následujícího znění:

- I.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo dle článku II a Objednatel se mu zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit stanovenou odměnu dle článku V a Dílo převzít.

- Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, výkony, činnosti, které jsou nezbytné, nutné či vhodné pro zhotovení Díla v úplném, bezchybném, funkčním a bezpečném stavu a předat veškeré listiny, technické zprávy, revize, povolení, školení obsluhy apod., které jsou nezbytné, nutné nebo vhodné pro řádné užívání díla Objednatelem.

- II.

- Dílo

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo spočívající v dodávce a vybudování osazení vstupů turnikety a docházkovými terminály včetně docházkového a přístupového systému na pracoviště Národního divadla, a to dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle Specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jako „Dílo“).

- Podrobná specifikace díla a rozsah prací je konkretizována ve Zhotovitelem předložené nabídce, která byla podaná v souladu s podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Osazení vstupů na pracoviště Národního divadla turnikety a docházkovými terminály“ , (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje Objednateli ke splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tento závazek je nadřazen ostatním podmínkám uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací;

- v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.

- Součástí Díla je podle dohody smluvních stran i předání všech dokladů, příslušenství a dalších náležitostí, vyžadovaných pro řádné užívání Díla Objednatelem nebo pro zajištění řádného postupu dle příslušných právních předpisů.

- Dílo může být rozšířeno (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek) o další práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídaných změn a které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. K těmto dalším pracím a činnostem může dojít pouze na základě souhlasného písemného stanoviska nebo požadavku Objednatele a Zhotovitel může začít tyto práce provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že žádné další činnosti či práce nebudou Objednatelem uhrazeny, pokud k nim Objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za předpokladu, že provedení těchto prací či činností vyhodnotil Zhotovitel jako vhodné či nutné).

- Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatele na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu této Smlouvy.

- III.

- Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je oprávněn užít pro provádění Díla třetích osob dle Přílohy č. 2 k této smlouvě. Jiné osoby, nežli uvedené v Příloze č. 2 smí Zhotovitel užít pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Zhotovitel ve všech případech užití třetích osob při provádění Díla dle této Smlouvy odpovídá jako by Dílo prováděl sám.

- Zhotovitel se dále zavazuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy při provádění prací zajistit dodržování BOZP a v této věci se řídit pokyny zástupce Objednatele.

- Zhotovitel má povinnost likvidovat na vlastní náklad odpad, který vznikne během provádění díla, a to jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklad o likvidaci odpadu).

- Věci potřebné k řádnému provedení Díla je Zhotovitel povinen zajistit sám a na své náklady.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo kompletní, úplné, bez vad a nedodělků či jiných nedostatků, plně funkční a provozně bezpečné.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla po dobu 60 měsíců od předání díla.

- IV.

- Místo a termín plnění

- Místem plnění jsou následující prostory Národního divadla:

-	Národní divadlo, Historická budova, Divadelní 223/1, Praha1

-	Národní divadlo – provozní budova A, Ostrovní 225/1, Praha 1

-	Národní divadlo – provozní budova B, Národní 1435/6, Praha 1

-	Stavovské divadlo – Železná 540/11, Praha 1-Staré město

-	Nová scéna Národního divadla – Národní 1393/4, Praha 1

-	Ateliéry a dílny Národního divadla – Vinohradská 1535/117, Praha 2

-	Anenský areál – Anenské náměstí 211/2, Praha 1, vstup z Anenského náměstí

-	Anenský areál – Anenské náměstí 211/2, Praha 1, vstup Liliová

-	Doprava a sklad dekorací-Apolinář, Viničná 438/3, Praha 2

- Zhotovitel je povinen okamžitě zahájit práce na Díle po podpisu Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 3měsíců od podpisu smlouvy, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

- Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že důvod přerušení provádění Díla spočívá na straně Objednatele, prodlužuje se termín předání díla o dobu přerušení.

- Zhotovitel je v případě přerušení provádění Díla povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti ztrátě, zničení či poškození.

- Objednatel je dále oprávněn nařídit přerušení provádění Díla z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele. V tomto případě nemá přerušení prací vliv na lhůtu plnění Díla. Zhotovitel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu vady vytýkané Objednatelem, pro které došlo k přerušení provádění Díla.

- Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od prokazatelného odstranění vady dát Zhotoviteli pokyn pro pokračování provádění Díla.

- V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla takového rázu, že je zřejmé, že Dílo nebude dokončeno řádně a včas upozorní Objednatel Zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví lhůtu, ve které musí Zhotovitel zjednat nápravu.

- V případě, že Zhotovitel nevyrovná časové prodlení ani ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít ve svém důsledku vliv na řádné provedení a předání Díla v určeném termínu. O těchto skutečnostech provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

- V.

- Cena díla a Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena řádně provedeného Díla (tj. bez vad a nedodělků) činí 3 631 102,30,-Kč (bez DPH). Cena Díla vč. DPH činí 4 060 927,18 ,- Kč.

- Takto určená cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, se započtením veškerých rizik, nákladů, dopravy, instalace, uvedení do řádného provozu, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace Díla.

- Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat jakékoliv práce, činnosti, materiál apod. pokud o tyto práce, činnosti či změnu (dodání) materiálu nepožádá písemně Objednatel a mezi smluvními stranami nebude o těchto dalších nákladech uzavřen dodatek k této Smlouvě.

- Dílo bude uhrazeno na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání a převzetí Díla Objednatelem na základě potvrzeného Předávacího protokolu.

- Nebude-li faktura obsahovat všechny povinné údaje, bude Zhotoviteli vrácena k doplnění. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Po dobu opravy vadné faktury neběží lhůta splatnosti ceny Díla. Celá lhůta splatnosti nově běží ode dne nového doručení faktury.

- Zhotovitel je oprávněn v případě převzetí s výhradami podle čl. IX. odst. 9.6 zadržet 20 % z celkové ceny Díla, a to až do doby než dojde k odstranění drobných vad a nedodělků, které byly v rámci protokolu Zhotoviteli vytknuty.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu všech vyfakturovaných prací a činností, které Zhotovitel na základě této Smlouvy pro Objednatele provedl, a Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit Objednateli požadovanou součinnost.

- Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem, za okamžik zaplacení se pro účely této Smlouvy považuje okamžik, kdy je platba připsána na účet Objednatele.

- Zálohy nejsou sjednány a Zhotovitel nemá nárok na jejich poskytnutí.

- VI.

- Jakost díla

  - Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy, dle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla.

  - V případě, že Zhotovitel bude nucen použít postupy a materiály, které nejsou ve stavebním rozpočtu, použije pouze takové, které jsou v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami. Vždy je však Zhotovitel povinen předem o této změně písemně informovat Objednatele.

  - Jakost dodávaných materiálu a technologických postupů může být Objednatelem kontrolována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

  - Při realizaci Díla nesmí Zhotovitel použít jakékoliv materiály, které by mohly negativně působit na lidské zdraví.

- VII.

- Záruka za dílo

- Zhotovitel odpovídá za kvalitu Díla, jeho úplnost a funkčnost.

- Zhotovitel odpovídá za vady Díla v době předání a převzetí Díla a za vady, které se projeví v záruční době.

- Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou je prokazatelné porušení povinností Zhotovitele. Vady, které se projeví v záruční době a vady, které se objeví v pozáruční době za podmínky uvedené v předchozí větě, je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí Díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků).

- Záruční doby uvedené v této Smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby uvedené jednotlivými dodavateli či výrobci. Pokud je však záruční doba uváděná jednotlivými dodavateli či výrobci vyšší, nežli záruční doba uvedená v této Smlouvě, platí tato vyšší záruční doba.

- VIII.

- Provádění díla

- Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně a včas (tj. bez vad a nedodělků), vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a s vynaložením odborné péče.

- Zhotovitel je dále povinen:

- při provádění Díla dodržovat veškeré související platné právní a technické normy a obecně závazné předpisy;

- Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, a to i mimo pracoviště

- Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadu, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit

- dodržovat zásady BOZP;

- Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 103 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

- Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: xxxxxx

- Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel. Náklady na el. energii, spotřebovanou zhotovitelem při realizaci díla, dále vodné a stočné hradí objednatel.

- Zajištění převzatého pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za újmu způsobenou zaměstnanci zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny újmu, která vznikne v důsledku provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám.

- Konečné vyklizení pracoviště provede zhotovitel v termínu dohodnutém na kontrolním dnu.

- Zjistí-li objednatel při kontrolách provádění díla, že práce vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.

- Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně.

- Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel bezplatně vzorky materiálu. Objednatel se zavazuje vyjádřit k těmto předloženým podkladům do 24 hodin.

- Chránit Objednatele před vznikem případné související škody a na hrozící škodu jej bez zbytečného odkladu upozornit.

- Vést veškerou nezbytnou a dohodnutou dokumentaci k Dílu a tu po provedení Díla předat Objednateli.

- Předat Objednateli veškeré doklady, dokumenty a listiny, potřebné pro řádný a bezpečný provoz Díla nebo jejichž předání vyplývá z povinností Zhotovitele dle této smlouvy.

- Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.

- Zhotovitel odpovídá za odborné provádění prací oprávněnými osobami.

- Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení inženýrských sítí, které způsobil a nese veškerá rizika z toho vyplývající.

- Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele zejména o:

- skrytých překážkách bránících řádnému provedení Díla

- nevhodných pokynech k realizaci Díla

- hrozící škodě

- mimořádných situacích či událostech vzniklých či hrozících v souvislosti s plněním Díla

- skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádné, včasné a bezvadné provedení Díla

- změně všech kontaktních údajů Zhotovitele.

- IX.

- Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost dle této Smlouvy řádným předáním Díla. Dokončením Díla se rozumí provedení Díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace k Dílu.

- Za řádné předání Díla Objednateli je považováno předání Díla řádně a včas, tedy bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel a Objednatel Předávací protokol.

- Předání a převzetí díla bude provedeno na základě podepsaného předávacího protokolu, ve kterém budou uvedeny výsledky splnění této smlouvy:

- Dodávka IS;

- Dodávka technické dokumentace skutečného provedení díla (tj. administrátorská a uživatelská dokumentace);

- Protokol o úspěšném provedení akceptačních testů

d) Protokol o školení obsluhy

- Akceptační testy díla budou následujícího obsahu s využitím specifikace požadavků uvedených v zadávací dokumentaci:

- Test funkčnosti IS, kritérium úspěšné akceptace jsou úspěšné testy všech vybraných funkcí Docházkového informačního systému dle požadavku Objednavatele.

- Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Díla.

- Objednatel je povinen dokončené dílo převzít na základě Protokolu o převzetí a předání díla, a může jej převzít  i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání v řádném provozu díla. V Protokolu o předání a převzetí se uvedou všechny tyto drobné vady a nedodělky a stanoví se lhůta k jejich odstranění. Zhotovitel však splní svou povinnost dle této smlouvy až odstraněním všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků, se kterými Objednatel Dílo převzal).

- Objednatel je oprávněn zadržet 20 % z celkové ceny Díla, do doby úplného a řádného odstranění drobných vad a nedodělků, které vytknul podle předchozího odstavce.

- Předávací protokol bude obsahovat:

- název a popis Díla

- označení Objednatele a Zhotovitele

- označení smlouvy o dílo, včetně všech dodatků a dat uzavření

- záruční dobu a termín jejího ukončení

- seznam převzaté dokumentace

- prohlášení Zhotovitele, že Dílo předává

- prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá, v případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, uvede i oprávněný důvod nepřevzetí Díla a termín pro odstranění nedostatků, pro které Objednatel Dílo nepřebírá

- případné uvedení drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému provozu a převzetí Díla a uvedení termínu jejich odstranění

- uvedení všech revizí a zkoušek, které byly provedeny před předáním Díla (jsou-li nezbytné vhodné či účelné pro řádný a bezpečný provoz Díla)

- datum, podpisy oprávněných osob předat a převzít Dílo.

- X.

- Reklamace

- Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla u Zhotovitele buď prostřednictvím telefonického oznámení nebo emailové korespondence nebo písemné korespondence, přičemž všechny tyto oznámení mají stejnou váhu.

- Zhotovitel se zavazuje u vad, které Objednatel reklamuje v záruční době, je odstranit bez ohledu na oprávněnost reklamace, přičemž v případě, že se prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, tak prokazatelné náklady na odstranění vady nese Objednatel, v ostatních případech nese náklady na odstranění reklamované vady Zhotovitel.

- V případě, že Zhotovitel reklamované vady ve lhůtách uvedených v tomto článku neodstraní, má povinnost uhradit Objednateli náklady, které měl Objednatel s odstraněním těchto vad, a to do 15 dnů od předložení vyúčtování nákladů vynaložených Objednatelem.

- V případě, že vadu nelze odstranit, poskytne Zhotovitel Objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla odpovídající rozdílu ceny Díla s vadou a ceny Díla bez vady; sleva z ceny Díla je splatná do 15 dnů od předložení vyúčtování Objednatelem.

- Zhotovitel má povinnost odstranit reklamované vady, které jsou havarijního typu do 24 hodin od jejich nahlášení Objednatelem. A začít s odstraňováním vad okamžitě po obdržení výzvy k jejich odstranění.

- Zhotovitel má povinnost odstranit ostatní reklamované vady v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení vady.  Dále má zhotovitel povinnost začít s odstraňováním vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady.

- V případě, že ve lhůtách uvedených v odst. 10.5 a 10.6 tohoto článku Zhotovitel nezapočne s odstraněním vad, případně tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vad u třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

- Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady až po její odstranění. Za řádně uplatněnou reklamaci je považována i reklamace Objednatele podaná poslední den záruční doby.

- O průběhu reklamačního řízení bude mezi smluvními stranami sepsán Reklamační protokol.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout na opravy reklamovaných vad Objednateli novou záruku v délce min. 12 měsíců. Záruční doba na opravy, včetně vyměněných dílů, však neskončí dříve, než uběhne záruční doba dle článku VII. odst. 7.4 této Smlouvy.

- XI.

- Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho části ode dne převzetí staveniště až do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel nese odpovědnost za únik škodlivých látek ze staveniště, pokud tento únik způsobil svou stavební činností (resp. plněním Smlouvy), nedodržením technologických postupů, apod.

- Zhotovitel je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení škody nebo její zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností či závazků Zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy nebo nedodržením povinností ze strany Zhotovitele.

- XII.

- Sankce

  - Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy (předání Díla, odstranění vad a nedodělků dle zápisu v protokolu o předání a převzetí Díla, započetí s odstraněním vad v reklamačním řízení, odstranění reklamovaných vad apod.).

  - Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli v případě prodlení s úhradou ceny úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuty/úrok z prodlení dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn provést zápočet úroku z prodlení proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele.

  - Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaplatit bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje zaplacení smluvní pokuty, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

  - V případě, že závazek provést Dílo zanikne před jeho řádným ukončením, nárok na smluvní pokutu nezaniká, vznikl-li tento nárok z dřívějšího porušení povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení se plněním tohoto závazku.

- XIII.

- Servisní podpora provozu – SLA

  - Zhotovitel se zavazuje provádět servisní podporu provozu předmětu Díla dle článku 3.6. minimálně po dobu 60 měsíců od předání díla.

  - Dodávka servisní podpory pro předmět díla bude realizována Zhotovitelem tak, aby byl zajištěn nepřetržitý funkční chod předmětu Díla. Zhotovitel poskytne Objednateli takový typ servisní podpory výrobce, při kterém bude Objednatel schopen řešit servisní požadavky přes libovolnou servisní organizaci výrobce, stejně jako u výrobce přímo. V rámci služby servisní podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat software update, který je v ceně servisní podpory provozu.

  - Linka zákaznické podpory pro předmět Díla bude dosažitelná prostřednictvím internetového portálu, emailu či telefonu. Požadavek na podporu bude realizován pracovníky Objednatele, kteří v případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně pracují dle instrukcí.

  - Linka zákaznické podpory (Helpdesk):

xxxxxx

  - Servisní podpora bude v následujícím rozsahu:

- Přímý přístup na technicko - asistenční centrum výrobce za účelem čerpání technické podpory při odstraňování problémů předmětu Díla.

- Přímý přístup ke stažení aktuálního SW předmětu Díla.

  - Zhotovitel zajistí služby zajišťující rutinní provoz systému:

- Provoz služby zákaznické podpory pro zadávání požadavků a provozních závad předmětu Díla s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.

- Legislativní soulad dodaného předmětu Díla.

- Garantovanou reakční dobu řešení požadavků na závadu předmětu Díla.

  - Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv stav předmětu díla znemožňující provoz dle dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice:

- Kritická závada systému, jedná se o stav předmětu Díla, kdy je znemožněna práce s předmětem Díla, nelze použít alternativní zásah. Součástí této závady je také nesoulad informačního předmětu Díla s platnou legislativou.

- Méně závažná závada systému, jedná se o stav předmětu Díla, který lze dočasně překlenout jiným postupem koncového uživatele.

- Závada neohrožující funkčnost, námět na změnu, jedná se o stav předmětu Díla, který je charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu Díla.

Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce.

|  | A: Kritická závada | B: Méně závažná vada | C: Závada neohrožující funkčnost, návrh na změnu |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahájení řešení požadavku | Do 2 hodin v režimu 24x7x365, od nahlášení požadavku. | Do 8 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |
| Zprovoznění systému, nebo informace o postupu řešení | Do 8 hodin, od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od zapsání nahlášení požadavku. |
| Úplné vyřešení požadavku | Do 2 pracovních dnů, od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 30 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |

- XIV.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku a nad rámec zákona dále může odstoupit:

- pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla delším jak 10 dnů

- v případě, že Zhotovitel činí úkony, ke kterým je nutný předchozí souhlas Objednatele, bez vědomí Objednatele

- nedodrží smluvní ujednání o záruce za jakost Díla

- Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

- V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, není povinen v rámci vzájemného vypořádání závazků uhradit Zhotoviteli žádnou platbu, a to až do dokončení Díla náhradním Zhotovitelem. Pokud náklady na náhradní dokončení Díla přesáhnout cenu, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli v rámci vypořádání nákladů, je Objednatel oprávněn tento rozdíl vymáhat po Zhotoviteli jako dluh.

- Po odstoupení od Smlouvy, sepíší smluvní strany protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Vzájemné pohledávky smluvních stran se vypořádají zápočtem, když tento zápočet je oprávněn provést Objednatel.

- Odstoupení musí být písemné s uvedením jeho důvodu. Dnem odstoupení od Smlouvy je den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší dnem následujícím po dni tohoto odstoupení.

- Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na náhradu škody.

- XIV.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy třetí osobě.

- Veškeré písemnosti se v pochybnostech považují za doručené nejpozději 5-tým dnem pod odeslání.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je

- Příloha č. 1 Specifikace díla

- Příloha č. 2 Rozpočet

- Příloha č. 3 Seznam osob oprávněných hlásit závady

- Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou, tj. mimosoudní cestou. Pokud se smluvní strany v přiměřené době nedohodnou, budou jejich spory řešeny příslušnými českými soudy. Rozhodčí řízení je po dohodě smluvních stran vyloučeno.

| V Praze dne ……………. ………………………………………. Ing. Martin Kolář prokurista | Dne ………………………… 2019 ……………………………………….. - prof. MgA. Jan Burian ředitel |
| --- | --- |