### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj membrán a membránových modulů pro separaci plynů (MEMOSEP)

Ev.č.:	FV10061

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # rok 2016 |  |  |  |
| E.1. | Membrány pro separaci plynů na bázi komerčně dostupných polymerů |  | # přechází do r. 2017 |
| E.1a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia - Spolupráce na výrobě membrán na bázi komerčně dostupných polymerů (materiálně-technická podpora, podpora při ověřovacích testech vyvinutých membrán v průmyslové technologii). | MEGA a.s. | přechází do r. 2017 |
| E.1b | - Výběr komerčně dostupných materiálů. - Výroba a charakterizace membrán na bázi komerčně dostupných polymerů v laboratorním a poloprovozním měřítku. | MemBrain s.r.o. | přechází do r. 2017 |
| E.2. | Vývoj polymerních membrán na bázi semi interpenetraiting polymer network |  | # přechází do r. 2017 |
| E.2a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia. - Zajištění materiálů pro výrobu polymerních membrán ve formě dutých vláken. - Spolupráce na výrobě polymerních membrán ve formě dutých vláken z materiálů polyetherimid a polysulfon: výroba membrán při různých parametrech tažení dutého vlákna, povrchové úpravy membrán a výroba laboratorních modulů. - Spolupráce na testování transportních a separačních vlastností membrán pro separaci plynů a objasnění vlivu parametru tažení dutého vlákna na jeho vlastnosti. | MEGA a.s. | přechází do r. 2017 |
| E.2b | - Rešeršní činnost na téma membránové separace plynů - Screening dutých vláken vyrobených na pracovišti MemBrain pomocí elektronové mikroskopie a metod termické analýzy. | ÚMCH AV | přechází do r. 2017 |
| E.2c | - Výroba polymerních membrán ve formě dutých vláken z materiálů polyetherimid a polysulfon: výroba membrán při různých parametrech tažení dutého vlákna, povrchové úpravy membrán a výroba laboratorních modulů. - Testování transportních a separačních vlastností membrán pro separaci plynů a objasnění vlivu parametru tažení dutého vlákna na jeho vlastnosti. | MemBrain s.r.o. | přechází do r. 2017 |
| # rok 2017 |  |  |  |
| E.1a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia - Materiálně-technická podpora, podpora při ověřovacích testech vyvinutých membrán v průmyslové technologii | MEGA a.s. | 02/2017 |
| E.1b | - Vyhodnocení dosažených výsledků testů vyrobených membrán na bázi komerčně dostupných polymerů. | MemBrain s.r.o. | 02/2017 |
| E.2a | -Spolupráce na výrobě a charakterizaci membrán ve formě dutých vláken. - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia | MEGA a.s. | přechází do r. 2018 |
| E.2b | -Výběr a zajištění vhodných bismaleinimidů, které po polymeraci tvoří zesíťovanou složku polymerní směsi pro výrobu dutého vlákna. -Návrh sledování kinetiky síťovací reakce. - Charakterizace membrán na bázi SIPN pomocí spektrálních metod | ÚMCH AV | přechází do r. 2018 |
| E.2c | - Výroba a charakterizace membrán na bázi SIPN, optimalizace parametrů tažení dutého vlákna pro dosažení co nejvyšších permeancí a selktivit membrány. -Optimalizace parametrů tažení dutého vlákna bude navržena v souladu se statistickými metodami plánování experimentu – Design Of Experiments. | MemBrain s.r.o. | přechází do r. 2018 |
| E.3. | Vývoj dvouvrstvých polymerních vláken |  |  |
| E.3a | -Spolupráce na výrobě a charakterizaci membrán ve formě dutých vláken. | MEGA a.s. | přechází do r. 2018 |
| E.3b | -Výběr vhodných polymerů pro, které budou tvořit separační vrstvu na vnějším povrchu dutých vláken. - Studium kinetiky síťování polymerů, které budou tvořit vnější separační vrstvu na dutém vlákně. -Návrh způsobu testování membrán pro plyny nasycené vodní parou. | ÚMCH AV | přechází do r. 2018 |
| E.3c | - Výroba a charakterizace membrán na bázi komerčně dostupných polymerů s porozitou stěny aby byly vhodné pro následné potahování separační vrstvou. Vlákna tvoří podporu pro separační vrstvu. | MemBrain s.r.o. | přechází do r. 2018 |
| E.4. | Vývoj pilotních membránových modulů pro separaci plynů |  |  |
| E.4a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia. - Spolupráce na výrobě pilotních modulů požadovaných parametrů (materiálně-technická podpora, podpora při ověřovacích testech vyvinutých pilotních modulů v průmyslové technologii). | MEGA a.s. | přechází do r. 2018 |
| E.4b | Výroba a charakterizace pilotních modulů požadovaných parametrů v poloprovozním měřítku | MemBrain s.r.o. | přechází do r. 2018 |
| # rok 2018 |  |  |  |
| E.2a | -Spolupráce na výrobě membrán ve formě dutých vláken. | MEGA a.s. | 12/2018 |
| E.2b | -Průběžná charakterizace membrán spektrálními a mikroskopickými technikami -Testování vybraných membrán na speciální směsi plynů. | ÚMCH AV | 12/2018 |
| E.2c | -Finální optimalizace výrobních parametrů vybraných typů vláken a ověření výroby ve větším měřítku. | MemBrain s.r.o. | 12/2018 |
| E.3a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia. - Spolupráce na výrobě dvouvrstvých polymerních membrán (materiálně-technická podpora, podpora při ověřovacích testech vyvinutých membrán v průmyslové technologii) | MEGA a.s. | přechází do r. 2019 |
| E.3b | Vývoj, výroba a charakterizace dvouvrstvých polymerních membrán v laboratorním měřítku | ÚMCH AV | přechází do r. 2019 |
| E.3c | Výroba a charakterizace dvouvrstvých polymerních membrán v poloprovozním měřítku | MemBrain s.r.o. | přechází do r. 2019 |
| E.4a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia. - Spolupráce na výrobě pilotních modulů požadovaných parametrů (materiálně-technická podpora, podpora při ověřovacích testech vyvinutých pilotních modulů v průmyslové technologii). -Tvorba kompletní výkresové dokumentace. | MEGA a.s. | přechází do r. 2019 |
| E.4b | Výroba a charakterizace pilotních modulů požadovaných parametrů v poloprovozním měřítku. Optimalizace konstrukčního řešení pilotních modulů. | MemBrain s.r.o. | přechází do r. 2019 |
| # rok 2019 |  |  |  |
| E.3a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia. - Spolupráce na výrobě dvouvrstvých polymerních membrán (materiálně-technická podpora, podpora při ověřovacích testech vyvinutých membrán v průmyslové technologii) | MEGA a.s. | 07/2019 |
| E.3b | Vývoj, výroba a charakterizace dvouvrstvých polymerních membrán v laboratorním měřítku | ÚMCH AV | 07/2019 |
| E.3c | Výroba a charakterizace dvouvrstvých polymerních membrán v poloprovozním měřítku | MemBrain s.r.o. | 07/2019 |
| E.4a | - Koordinace činností v rámci řešitelského konsorcia. - Spolupráce na výrobě pilotních modulů požadovaných parametrů (materiálně-technická podpora, podpora při ověřovacích testech vyvinutých pilotních modulů v průmyslové technologii). | MEGA a.s. | 07/2019 |
| E.4b | Výroba a charakterizace pilotních modulů požadovaných parametrů v poloprovozním měřítku. Testování na vybrané směsi plynů a testování v reálném provozu na vlastní jednotce pro úpravu bioplynu. | MemBrain s.r.o. | 07/2019 |

Za poskytovatele	Za příjemce

________________                                                                           ____________________

Ing. Martin Švolba                                                                          Ing. Luboš Novák, CSc.