§ sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce

- etapa“

Část IV - III/34416 Sloupno - Podmoklany

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-3-2016-1V

Číslo smlouvy / stavby zhotovitele: 24-SOD-2016-102 / 924 116 102

1.

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:
zastoupený:

Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Josef Culka, tel.: 724 240 950
Oldřich Havlíček, DiS., tel.: 606 616 756
Komerční banka, a.s.

18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina

Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.

se sídlem:	Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený:	Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	Ing. Milan Orlík, obchodní náměstek

technických:	Josef Řezníček, výrobní náměstek

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

1080015329/0800
42196868
CZ42196868
495 843 317
495 843 320
milan.orlik@msilnice.cz

C. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17. odst. 17.4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 6. 2016
(dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.	M-SILNICE a.s.

Rtidnhiet?, Huso vrt 1697

ÍČ; 421 96 KňK DÍL: CZ42I96S6
ob Listní závod S
Za Pivovarem 61 1, 537¿K^QIlirudii

COD

Stránka 1 z 2

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

2.

Při realizaci díla „III/34416 Sloupno - Podmoklany“ došlo na žádost objednatele k nezbytným změnám rozsahu prací na mostě č. 34416-1. Tyto změny si vyžadují z důvodu dodržení technologických lhůt prodloužení termínu realizace o 26 dní. Přesný rozsah změn včetně ocenění bude ujednán v následujícím dodatku.

3.

Termín plnění díla dle článku 4 stávající smlouvy se prodlužuje o 26 dní a odstavec 4.1. stávající smlouvy se	nahrazuj e novým ujednáním: Zhotovitel se zavazuj e provést dílo do

20. října 2016.

4.

Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

5.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

  - Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Havlíčkově Brodě dne: *fá $ fafč	V Jihlavě dne:	2 2 09 2016

Objednatel:

L

Zhotovitel:

Stránka 2 z 2