Č. sml.: 16-01-11

D O D A T E K   Č. 2    K E

S M L O U V Ě   O   D Í L O

# I. Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

se sídlem: 		Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  			44 99 27 85/22

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 		16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat rovněž: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová

a

Zhotovitel: Karnet a. s.

jehož jménem jedná Miroslav Rak, předseda představenstva

se sídlem:		Tuřanka 574/34, Brno 627 00

IČ: 			277 38 248

DIČ: 			CZ 277 38 248

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s

Č.ú.: 			2140154369/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4972

ve věcech technických je oprávněn jednat rovněž: Michal Stehlík, Tomáš Macal

# se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2016, č. 16-01-11, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2016

„Zateplení fasády, rozšíření parkoviště a rekonstrukce školní zahrady mateřské školy na ulici U Lípy Svobody“

# takto:

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Doba plnění v článku III. smlouvy se mění tak, že dílo bude dokončeno do 30. 11. 2016.

III.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 15.432,46 Kč vč. DPH.

Vícepráce a méně práce zateplení fasády			     3 300,50 Kč

Vícepráce a méně práce rekonstrukce školní zahrady		     3 243,60 Kč

Vícepráce a méně práce rekonstrukce parkoviště		     6 210,00 Kč

DPH 21%		  		  	  			     2 678,36 Kč

Cena celkem po zaokrouhlení  		 			   15 432,00 Kč

Celková cena díla činí 3.716.319,- Kč včetně DPH po zaokrouhlení.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 54/VII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 7. 11. 2016.

V Brně dne	V Brně dne

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

## Radomír Vondra	                                                  	            Miroslav Rak

starosta			 			    předseda představenstva