# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036

# ze dne 1.7.2016

„Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“

Městská část Praha 7

sídlo: 		nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 	Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty

IČO : 		00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 	xxxx

telefon: 	xxxx

e-mail:		xxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

ACP AuComp CZ, s.r.o.

zastoupený: 		Jiří Pfeiffer, jednatel společnosti

sídlo/místo podnikání:	Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

IČO:			04309634

DIČ:			CZ04309634

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 245582

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

č.ú.:			xxxx

tel./fax:			xxxx

e-mail:			xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1170/16-R z jednání č. 75 ze dne 15.11.2016

# Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.5.2015 pod názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/036 (dále také jen „smlouva“).

Ke smlouvě byl následně dne 19.10.2016 uzavřen Dodatek č. 1. Na základě tohoto dodatku byla poskytnuta zhotovitelem objednateli sleva ve výši 25.000,- Kč a zároveň sjednáno provedení víceprací v hodnotě 43.938,- Kč bez DPH.

Protože v průběhu dalšího provádění díla vyšla najevo potřeba rozšíření plnění Předmětu díla (víceprací), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2:

1. DODATEČNÉ ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné rozšíření plnění Předmětu díla (víceprací) v celkovém objemu 24.939,- Kč bez DPH (tj. 28.680,- Kč včetně DPH v sazbě 15 %). Toto navýšení představuje hodnotu 3,56 % z původní celkové ceny veřejné zakázky bez DPH podle Smlouvy.

Zároveň s vícepracemi byly zjištěny a specifikovány i méněpráce v celkovém objemu 13.618,- Kč bez DPH (tj. 15.661,- Kč včetně DPH v sazbě 15 %). Detailní rozsah dodatečně schváleného rozšíření Předmětu díla je podrobně specifikován v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Celkový rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí tedy 11.321,- Kč bez DPH, tj. o 13.020,- Kč včetně DPH v sazbě 15 % a bude zaplacen.

Původní cena díla podle Smlouvy činí 699.792,-Kč  bez DPH, respektive 804.761,- Kč včetně DPH v sazbě 15 %, byla upravena Dodatkem č.1 na částku, která činí 718.733,-Kč bez DPH, tj. 826.543,-Kč s DPH v sazbě 15%.

Celková cena díla ve smyslu článku IV. citované Smlouvy, se na základě tohoto Dodatku č.2 navýší na částku 730.054,- Kč (slovy: sedmsettřicettisíc padesátčtyři korun českých) bez DPH, tj. 839.562,- Kč včetně DPH v sazbě 15% a tato cena bude uvedena i při fakturaci dle článku IV. Smlouvy.

Platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

###### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

2.    Tento Dodatek nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 1.7.2016 předáním staveniště zhotoviteli a v době schválení tohoto dodatku č. 2 probíhá přejímací řízení k předání a převzetí dokončeného díla.

3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4.    Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Seznam víceprací odsouhlasený TDS

Příloha č. 2	Zápis z přejímacího řízení

6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne ………… 2016 	                 		V Praze dne …………. 2016

objednatel:                                                        		zhotovitel:

…………………………..			         		….…..……………………

Městská část Praha 7			       		ACP AuComp CZ, s.r.o.

Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                                 	Jiří Pfeifer

zástupce starosty						jednatel společnosti