**Harmonogram plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Popis činnosti | Koncový termín |
| Podpis smlouvy | Den „D“ |
| **1. etapa** | D + 3 měsíce |
| Příprava ostrého a testovacího prostředí |  |
| Ověřování aplikace v testovacím prostředí |  |
| **2. etapa** | D + 5 měsíců |
| Školení administrátorů a uživatelů |  |
| Pilotní provoz |  |
| **3. etapa** | D + 6 měsíců |
| Zkušební provoz |  |
| Předání do ostrého provozu | Den „O“ |
| **4. etapa** |  |
| Ostrý provoz, servisní podpora | O + 24 měsíců |
|  |  |