Harmonogram plnění

| Popis činnosti | Koncový termín |
| --- | --- |
| Podpis smlouvy | Den „D“ |
| 1. etapa | D + 3 měsíce |
| Příprava ostrého a testovacího prostředí |  |
| Ověřování aplikace v testovacím prostředí |  |
| 2. etapa | D + 5 měsíců |
| Školení administrátorů a uživatelů |  |
| Pilotní provoz |  |
| 3. etapa | D + 6 měsíců |
| Zkušební provoz |  |
| Předání do ostrého provozu | Den „O“ |
| 4. etapa |  |
| Ostrý provoz, servisní podpora | O + 24 měsíců |