Dodatek č. 1

smlouvY o dílo

na realizaci akce

Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018

čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:	Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Právní forma:	příspěvková organizace města Strakonice

se sídlem: 	Jezerní 1281, 386 01 Strakonice

zápis v OR:	Pr 97 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupená:				Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka

IČO:					70828334

tel: 	+420 383 312 270

e-mail: 	reditel@muss.strakonice.eu

(dále jen “Objednatel”) na straně jedné

a

Zhotovitel:

VKS stavební s.r.o.

se sídlem:   Na Dubovci 140,386 01 Strakonice

spisová značka: C 14018 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO:  26101262

DIČ:  CZ26101262

zastoupený:

Milanem Vacíkem, jednatelem

Miroslavem Kantorem, jednatelem

bankovní spojení: KB Strakonice

číslo účtu:             78-472200297/0100

telefon:                  732812086

e-mail:                   vacik.milan@volny.cz

(dále jen “Zhotovitel”) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

čl. II.

Předmět dodatku smlouvy.

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 25.9.2018 uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce

Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018

2.	V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací, a to:

- vícepráce – Azylový dům

- vícepráce část A,B a s tím spojené práce v 1. NP

- stoupačky koupelny vícepráce Azylový dům

kdy specifikace prací je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku jako Příloha č. 1

3.	Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o  realizaci víceprací specifikovaných v odst. 2, kdy dohodou smluvních stran se sjednává cena za tyto vícepráce takto:

- vícepráce – Azylový dům

cena bez DPH 26241,- Kč   	DPH 3936,- Kč 	cena celkem 30177,- Kč

- vícepráce část A,B a s tím spojené práce v 1. NP:

cena bez DPH 94363,- Kč   	DPH 14154,- Kč 	cena celkem 108517,- Kč

- Stoupačky koupelny vícepráce Azylový dům:

cena bez DPH 21454,- Kč   	DPH 3218,- Kč 	cena celkem 24672,- Kč

cena za vícepráce celkem:

cena bez DPH 	 142 058,- Kč

DPH 			   21 309,- Kč

celkem			 163 367,- Kč

Na základě tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na shora specifikované vícepráce.

čl. III.

Závěrečná ujednání.

1.	Ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

2.	Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek smlouvuy uzavřít.

3.	Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv MV ČR.

- Objednatel:	Zhotovitel:

Ve Strakonicích dne 14.12.2018 	Ve Strakonicích dne 14.12.2018

………………………………….	……………………………………

Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka                           Milan Vacík-jednatel společnosti

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací