Číslo smlouvy objednatele: SD/20180128

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD118283

Smluvní strany

OVANET a.s.		CLIMART s.r.o.

Hájkova 1100/13 		Bivojova 872/11

702 00 Ostrava		703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupena členem představenstva		Zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Michalem Hrotíkem		Bc. Miroslavem Švecem

IČO: 	25857568	IČO: 	27845061

DIČ: 	CZ25857568 (plátce DPH)	DIČ: 	CZ27845061

Peněžní ústav: 		Peněžní ústav:

Číslo účtu: 		Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2335	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31371

dále jen objednatel					dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

### Úvodní ustanovení

    - Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy o dílo, (dále jen Smlouvy) vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními (zejména ust. § 2586 a násl.) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“ nebo „NOZ“).

    - Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

    - Účelem Smlouvy je instalace klimatizačních jednotek ve 2.NP společnosti Ovanet a.s.

    - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy jsou v souladu s aktuální skutečností v době uzavření Smlouvy a strany Smlouvy disponují příslušnými oprávněními k podnikání k naplnění jejich závazků ze Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že nastalé změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

    - Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody s limitem pojistného na jednu škodnou událost v minimální výši ceny díla. Pojistnou smlouvu zhotovitel kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

    - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost dle předmětu smlouvy.

### Předmět smlouvy

    - Zhotovitel se zavazuje k dodávce a instalaci x ks vnitřních klimatizačních jednotek s x ks dálkových IR ovladačů, jedné centrální venkovní jednotky, včetně chladícího potrubí, řídících kabelů, NN přívodu, revize NN, plastového krycího systému včetně tvarovek a ostatních součástí potřebných k plně funkčnímu provozu. Součástí realizace je také příprava pro další x vnitřní klimatizační jednotky, dodávka a instalace nového chladícího potrubí a řídících kabelů (vč. napájecích kabelů, doplnění chladiva, revize a zprovoznění) mezi stávajícími podstropními jednotkami umístěnými v kanceláři č. x, ovladačem a venkovní jednotkou, která bude v rámci dodávky přemístěna ze střechy budovy na stěnu balkónu ve x.NP (dále jen „stavba“). A to v souladu s požadavky objednatele dle zadávací dokumentace, s předpisy upravujícími provádění tohoto typu staveb a s podmínkami Smlouvy.

    - Zhotovitel se zavazuje k řádnému zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - zakreslení umístění nových jednotek včetně rozvodů, dle zadání objednatele v souladu s předanou zadávací dokumentací do poskytnutého podkladu (půdorysný výkres ve formátu dwg)

    - Zhotovitel zajistí kompletnost a plynulost dodávek prací a služeb, koordinaci prací a zavazuje se respektovat dílčí požadavky objednavatele, které budou řešeny na úrovni projektových manažerů.

### Vlastnictví

    - Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanizace a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel.

    - V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta sjednaným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

    - Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla. Vlastnické právo ke stavbě dle článku II. Smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí stavby, tj. podpisem předávacího protokolu. Nebezpečí škody na dané stavbě přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí.

### Doba a místo plnění

    - Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 3. 2019.

    - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. Předávací protokol slouží jako podklad k fakturaci.

    - Místem plnění závazků zhotovitele ze Smlouvy je sídlo společnosti ….

### Cena díla

    - Smluvní strany se dohodly na ceně stavby dle článku II. Smlouvy v celkové hodnotě bez DPH 749 239,- Kč, (příloha č. 1 této smlouvy Cenová kalkulace).

    - V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s řádným provedením díla.

    - Cena díla může být na základě méně či více-prací upravena a to písemným dodatkem k této Smlouvě.

    - Cena díla stavby dle článku II. Smlouvy je dohodnuta jako cena bez DPH, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti Smlouvy.

    - K ceně dle bodu 1. tohoto článku bude v daňovém dokladu doúčtována DPH v zákonné výši.

### Jakost díla

    - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využívání pro stanovené účely. Takovými vlastnostmi jsou zejména využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochrana životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám. Ke zhotovení díla se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, na které bylo vydáno prohlášení o shodě (značka CE).

    - Jakost dodávaných materiálů bude dokladována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

### Provádění díla

    - Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění díla zápisem ve stavebním deníku.

    - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla, popřípadě jeho části osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy s tím, že provedením díla nebo její části osobou uvedenou v seznamu poddodavatelů není dotčena odpovědnost zhotovitele, jako by dílo provedl sám.

    - Za zhotovitele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy:

V oblasti realizační (stavbyvedoucí): xxx

V oblasti realizační obchodní a smluvní: Bc. Miroslav Švec

Za objednatele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy:

V oblasti realizační pověřený projektový manažer.

V oblasti obchodní a smluvní: Ing. Michal Hrotík

    - Pověřený stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho zástupce bude po dobu výstavby přítomen na staveništi.

    - Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení a proškolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

    - Zhotovitel je povinen provedené práce a hotové části díla zabezpečit před poškozením až do jejich předání objednateli, a to na vlastní náklady.

    - Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně jeden pracovní den předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez omluvy z vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla dle článku II. Smlouvy.

    - Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zákres skutečného provedení rozvodů (řídících a napájecích kabelů, odvodu kondenzátu apod.) včetně umístění klimatizačních jednotek (vnitřních i venkovních). Dokumentace skutečného provedení bude předána v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči a v tištěné podobě v počtu 1 pare. Dokumentace bude obsahovat také stavební deník a prohlášení o shodě použitých komponentů dodávky.

    - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo jeho části dle článku II. Smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

    - Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

    - Objednatel se zavazuje převzít dílo dle článku II. Smlouvy i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla a zaplatit za ně.

    - Předmět smlouvy bude předán v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a výzvě k veřejné zakázce „Instalace klimatizačních jednotek ve 2.NP společnosti Ovanet a.s.“ a s nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

### Stavební deník

    - Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z  úvodního listu, denních záznamů a příloh.

    - Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.

    - Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

    - Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:

    - základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,

    - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,

    - přehled smluv nebo objednávek včetně dodatků a změn,

    - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

    - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění.

    - Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

    - Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

    - Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.

    - Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

    - Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.

    - Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli průpis předán poštou, zašle objednatel své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

    - Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah Smlouvy.

### Předání díla

    - Objednatel se zavazuje převzít dílo dle čl. II. smlouvy ve stavu bez vad a nedodělků bez výhrad. Objednatel převezme dílo s výhradami, má-li drobné vady a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtách sjednaných v předávacím protokolu.

    - Právo zhotovitele vyúčtovat objednateli cenu díla předmětu Smlouvy vzniká okamžikem předání a převzetí. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími využití díla bude zhotovitelem vystaven daňový doklad na plnou výší smluvní ceny. Objednatel má právo uplatnit zádržné ve výši 20 % ceny příslušné stavby do odstranění těchto vad a nedodělků.

    - Objednatel je oprávněn užívat dílo po jeho protokolárním převzetí.

    - Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

    - O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

    - označení díla,

    - označení objednatele a zhotovitele díla,

    - číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo,

    - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

    - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo důvod, který brání převzetí díla,

    - datum a místo sepsání zápisu,

    - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

    - seznam převzaté dokumentace,

    - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

    - soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

    - O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu.

    - Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle čl. II. Smlouvy, dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

    - Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

    - Objednatel je oprávněn nepřevzít předmět Smlouvy v případě, že zhotovitel provedl práce v rozporu s dokumentací nebo ustanoveními Smlouvy.

    - Předávací protokol jsou oprávněni podepsat projektový manažer objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

### Odpovědnost za škodu

    - Zhotovitel nese odpovědnost za původ odpadů na staveništi, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

    - Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k  odvrácení škody nebo k  jejich zmírnění.

    - Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci díla.

### Platební podmínky

    - Zálohy nejsou sjednány.

    - Na základě předávacího protokolu dané stavby vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat i tyto náležitosti:

- číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření

- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, vč. kontaktního telefonu,

- datum splatnosti faktury,

- soupis provedených prací,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno.

    - Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

    - Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

    - Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře.

    - V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, DPH, nebo faktura nebude obsahovat některou předepsanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy nejpozději do 10 dnů ode dne jejího obdržení od zhotovitele. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta začíná běžet opět dnem doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

    - Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

### Záruční podmínky a vady díla

    - Dílo nebo jeho část dle článku II. Smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo prováděcí projektové dokumentaci.

    - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část dle čl. II. Smlouvy v době předání. Po dobu záruky ručí zhotovitel za jakost provedených prací a použitého materiálu.

    - Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 24 měsíců.

    - Záruční doba na realizované stavby díla začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí jednotlivých staveb bez vad a nedodělků.

    - Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle nebo jeho části dle čl. II. Smlouvy vada, objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

    - Zhotovitel započne s odstraněním záruční vady nejpozději do dvou hodin od doby oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

    - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

    - Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude vyhotoven zápis. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 3. tohoto článku.

### Sankční ujednání

    - V případě nedodržení termínů plnění dle dílčích objednávek ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění jednotlivých staveb za každý i započatý den prodlení.

    - V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

    - Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění záruční vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení do odstranění.

    - Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

    - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

### Závěrečná ujednání

    - Dle § 1765 občanského zákoníku, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

    - Za podstatné porušení Smlouvy se považuje neplnění závazku jednou smluvní stranou ani po uplynutí tří pracovních dnů ode dne doručení písemné urgence druhou smluvní stranou. Pro doručování platí, že doporučená korespondence byla doručena nejpozději třetím dnem ode dne odeslání.

    - Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany pokusí odstranit jednáním před uplatněním u příslušného orgánu.

    - Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

    - Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

    - Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

    - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

    - Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny DPH uvedené čl. III. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

    - Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

    - Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva, ani převést své povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

    - Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

    - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření.

    - Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv provede objednatel.

    - Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Za objednatele	Za zhotovitele: CLIMART s.r.o.

Datum: 		Datum:

Místo: 		Místo:

Ing. Michal Hrotík	Bc. Miroslav Švec

člen představenstva                                                 	jednatel společnosti

Příloha č. 1

Počet stran:

Cenová kalkulace

|  |  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Zkrácený popis | Dodavatel | Označení | Kč/jed. | mn. | jed. | Kč |
|  | Zařízení č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem bez DPH | 749 239 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkem vč. DPH | 906 579 Kč |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2

Počet stran: 1

Seznam poddodavatelů

V …………………. dne ……………….

……………………………………….