**Příloha č. 1**

**Čestné prohlášení o harmonogramu plnění zakázky**

Právnická osoba: Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

 IČ: 292 01 691

Jednající: Ing. Hynek Dvořáček

tímto čestně prohlašuje, že v rámci veřejné zakázky

**„Příprava projektové dokumentace rekonstrukce pavilonu ,,P“ – vč. lékárny“**

bude dodržovat termíny stanovené níže uvedeným harmonogramem.

|  |  |
| --- | --- |
| **ČÁSTI PŘEDMĚTU ZAKÁZKY** | **Termín plnění od uzavření smlouvy** |
| Fáze 1  | Dokumentace pro územní řízení a stavební řízení  | do 85 dní od nabytí účinnosti smlouvy  |
| Fáze 2  | Dokumentace pro provedení a zadání stavby | Do 175 dní od nabytí účinnosti smlouvy. |
| Fáze 3 | Spolupráce při provádění stavby (výkon autorského dozoru) | v průběhu stavby, nejvýše však 30 hod. |

V rámci harmonogramu bude dodržen čas plnění uveden ve smlouvě o dílo v bodě II. odst. 1.

;

V Brně dne 28. 05. 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno a příjmeníOsoby oprávněné jednat jménem uchazeče | Ing. Hynek Dvořáček |
| Razítko a podpis |  |