Harmonogram časový a finanční

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Součásti Díla | Cena bez DPH | Termín od podpisu smlouvy |
| Předprojektová příprava a architektonická studie | 83.000,- | Do 60 dní |
| Projektová dokumentace pro stavební řízení | 71.000,- | Do 60 dní |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 70.000,- | Do 90 dní |
| Záborový elaborát | 7.000,- | Do 60 dní |
| Výkaz výměr | 14.000,- | Do 90 dní |
| Položkový rozpočet stavby | 7.500,- | Do 90 dní |
| Dokladová část | 13.000,- | Do 90 dní |
| Zastupování ve stavebním řízení | 7.500,- | Do 90 dní |
| Autorský dozor | 14.000,- | Na výzvu objednatele |
| Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele | 6.000,- | Na výzvu objednatele |
| Energetický audit | 15.000,- | Do 21 dní |
| Administrace proj ektu | 8.000,- | Do 31.1.2019 |
| Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Rešení maj etkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné) | 9.000,- | Do 90 dní |
| Odborný posudek | 8.000,- | Do 90 dní |
| Cena celkem | 333.000,- |  |
| DPH 21 0/0 | 69.930,- |  |
| Cena celkem včetně DPH | 402.930,- |  |

