Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel – SASASTAV GROUP s.r.o.**

**Sídlo:** Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

**Zastoupený:** Ondřejem Šafránem – jednatelem společnosti

IČ: 06685633

DIČ: CZ06685633

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72923

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „Smlouva“)

**1. Předmět plnění a místo plnění**

1.1 Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o ZVZ“), realizuje příslušná veřejná zakázka názvem „Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov“ na základě podané nabídky zhotovitele. Nabídka splňovala zadávací podmínky uveřejněné ve Výzvěk podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu včetně požadovaných příloh.

1.2 Předmětem plnění je **„Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov“.**

1.3 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést likvidaci černé skládky pneumatik nacházející se na pozemcích parc. č. 1893 a 1886/1 v k. ú. Šluknov dle požadavků objednatele, v odhadovaném množství cca 100 tun a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 2 této Smlouvy. V případě, že bude množství pneumatik větší než 100 tun, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s navýšením ceny za dílo o poměrnou část.

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a v souladu se stanovisky a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a organizací. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.

1.5 Likvidací nepovolené skládky se rozumí vyklizení předmětných pozemků od veškerých uložených pneumatik a jejich uložení v zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen „skládka“) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Při provádění likvidace nepovolené skládky provede zhotovitel vyklizení pneumatik až na úroveň styku s povrchem předmětných pozemků; případně též další činnosti na předmětných pozemcích, vyvstane-li jejich potřeba. Přesné množství uložených pneumatik na černé skládce není známo, zhotovitel je však povinen provést likvidaci za splnění všech povinností stanovených zákonem o odpadech pro nakládání s odpady.

1.6 Součástí díla je dále zejména:

1.6.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

1.6.2 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1.6.3 Provedení kategorizace odpadů uložených na černé skládce podle Katalogu odpadů v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy.

1.6.4 Zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům za účelem provedení díla, uvedení dotčených pozemků do řádného stavu a úhrada náhrad a poplatků za uložení odpadů na skládku.

1.7 Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele.

**2. Cena za dílo**

Cena za dílo je stanovena ve výši **649.500,- Kč bez DPH**

x 21 % DPH **136.395,- Kč**

Cena celkem **785.895 Kč vč. DPH**

(slovy: sedmsetosmdesátpěttisícosmsetdevadesátpět korun českých)

Cena zahrnuje kompletní cenu díla včetně všech nákladů a prací nezbytných k jeho provedení, včetně nákladů a poplatků za uložení odpadů na skládku. Cena je určena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

**3. Fakturace a platební podmínky**

3.1 Zhotovitel nepožaduje zálohy na dílo.

3.2 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).Jako podklad k fakturaci budou sloužit mimo jiné i vážní lístky. Tyto vážní lístky budou sloužit jako kontrola množství pneumatik na skládce.

3.3 Faktura bude zaslána na doručovací adresu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín ve třech stejnopisech. Příjemcem je Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 28. října 979/19, PSČ 405 01. Odběratelem je Státní pozemkový úřad, Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

3.4 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín.

3.5 Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč.

3.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

**4. Doba plnění**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

4.1.1 Termín předání a převzetí místa plnění: **do 2 dnů od podpisu této smlouvy.**

4.1.2 Termín zahájení prací: **nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí místa plnění.**

4.1.3 Termín dokončení prací: **nejpozději do 31. 01. 2019** **(v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín dokončení prodloužit o nezbytně nutnou dobu).**

4.1.4 Termín předání a převzetí díla: **do 31. 01. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín předání a převzetí prodloužit o nezbytně nutnou dobu).**

**5. Způsob provádění díla, povinnosti zhotovitele**

5.1 Zhotovitel provede dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba.

5.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv provádět kontrolu prací a prohlídku místa plnění, a to prostřednictvím libovolné osoby.

5.3 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech podstatných zkouškách díla, zejména ve smyslu testování a kategorizace odpadů. V případě vyhodnocení odpadu jako nebezpečného bude neprodleně informovat objednatele o této skutečnosti.

5.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v okolí místa plnění pořádek a čistotu; zhotovitel provede na své náklady a na své nebezpečí taková opatření, aby při výjezdu techniky z místa černé skládky nebyla narušena bezpečnost silničního provozu, a zároveň zabrání znečištění vozovky.

5.5 Zhotovitel realizuje veškerá plnění této smlouvy na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech věcech, které umístí nebo vytvoří na místě plnění.

5.5 Smluvní strany jsou povinny poskytovat si vzájemně po celou dobu plnění smlouvy v maximální možné míře součinnost pro řádné splnění smlouvy.

**6. Dokončení, předání a převzetí díla**

6.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Zhotovitel předá objednateli dílo – pozemky p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov prostý všech nákladních a osobních pneumatik.

6.2 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se zejména uvede soupis předaných dokladů, způsob předání díla, případně soupis vad se lhůtami k jejich odstranění. Podpisem předávacího protokolu se má dílo za předané. Objednatel nepodepíše předávací protokol (dílo nepřevezme) v případě, že likvidace odpadu (čl. 1, odst. 1.5 této smlouvy) nebude dokončena. Nejpozději při podpisu předávacího protokolu předá zhotovitel objednateli rovněž nezbytné doklady prokazující množství pneumatik (v tunách) a nakládání s vyklizeným odpadem v souladu s právní úpravou nakládání s odpady; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme.

**7. Sankce a postihy**

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 4.1.2 této smlouvy.

7.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 4.1.4 této smlouvy.

7.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.

7.5 Pokud zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou čl. 9 odst. 9.3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.

7.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

**8. Odstoupení od smlouvy**

8.1 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel porušuje smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména nakládání s vyklizením odpadem v rozporu s právními předpisy upravujícími nakládání s odpady, jakož i prodlení se zahájením prací přesahující 1 týden či prodlení s dokončením a předáním díla přesahující 1 týden.

8.2 Objednatel dále může odstoupit od smlouvy pokud:

a) zhotovitel je účastníkem insolvenčního řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.

**9. Závěrečná ustanovení**

9.1 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

9.2 Práva a povinnosti smluvních stran je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je možno činit jen v souladu se zákonem o ZVZ.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při sjednávání a plnění této smlouvy; tyto jsou považovány za důvěrné. Zhotovitel dále bere na vědomí povinnosti objednatele jako zadavatele ve smyslu zákona o ZVZ.

9.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

9.5 Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

9.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – plánek umístění skládky, příloha č. 2 – kopie nabídky zhotovitele a příloha č. 3 - Ekologický průzkum nepovolené skládky včetně postupu jejího odstranění a specifikace odpadů na pozemku p.č. 1893 v k.ú Šluknov včetně dodatku č.1.

9.7 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Děčíně dne 21. 12. 2018 V Opavě dne 17. 12. 2018

za objednatele za zhotovitele

....................................................... ............................................

**Ing. Jitka Blehová** SASASTAV GROUP s.r.o.

vedoucí Pobočky Děčín  **Ondřej Šafrán**

Státní pozemkový úřad jednatel společnosti