DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2018, JID TUL 0032 6545

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení:

Účet číslo: zastoupena: Osoba zodpovědná za smluvní vztah:

Interní číslo smlouvy:

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma: ing. Radovan Novotný

Se sídlem v: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Zapsaná:Živnostenský rejstřík v Liberci

IČ: 490 80 300

DIČ: CZ6804292275

Bankovní spojení:

Účet číslo:

zastoupena:

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č.1:

III.

Termín provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku Předmět smlouvy do 10.01.2019.

Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele. Pokud dojde k této změně, musí být tato otázka řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě. Vlivy na straně zhotovitele nezakládají důvod pro změnu termínu provedení díla.

XI.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.5.2018, JID TUL 0032 6545, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1, se nemění a zůstávají v platnosti

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. V Liberci dne | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… V Liberci dne |
| --- | --- |