		Č.j. 2018/6409/NM
Smlouva o dílo a licenční smlouva
č. 181 658


1. Smluvní strany
Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace
Sídlo:		Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
IČO:		000 23 272
DIČ:		CZ00023272
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce:	Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost
(dále jen jako „Objednatel“) 

Zhotovitel:
Ilex design s.r.o.
Sídlo:		Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00
IČO:		24767671
DIČ:		CZ24767671	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce:	Ing. arch. Josef Smutný
(dále jen „Zhotovitel“) 

2. PREAMBULE
Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty oprávněnými podle příslušných právních předpisů provozovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy a prohlašují dále, že jsou plně způsobilé a oprávněné tuto smlouvu uzavřít, a že jim není známa žádná překážka bránící v jejím podepsání. 

3. Úvodní ustanovení
Objednatel a Zhotovitel uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném v předmětu Smlouvy, a k poskytnutí licence, a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a licenční odměnu za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.
Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení č. VZ190003.


4. [bookmark: title2]Předmět smlouvy
4.1. Předmětem této Smlouvy je zpracování návrhu rozmístění jednotlivých částí informačního systému (informační grafiky) ve veřejně přístupných i zaměstnaneckých prostorách Historické a Nové budovy Národního muzea včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“) a poskytnutí licence k Dílu. Tato činnost navazuje na vypracovanou studii k návštěvnickému provozu Historické a Nové budovy Národního muzea, která vznikla na základě smlouvy č. 117280 a jejích dodatků uzavřené mezi oběma stranami dne 27. 11. 2017. 
4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo za podmínek uvedených v této Smlouvě a poskytnout Objednateli licenci k užití Díla. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla nezbytnou součinnost, řádně provedené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení Díla a licenční odměnu.
4.3. Zhotovitel bude při provádění Díla vycházet z výše zmíněné studie návštěvnického provozu a dalších podkladů či konzultací poskytnutých Objednatelem na vyžádání Zhotovitele. Podkladem může být projektová dokumentace vypracovaná k rekonstrukci Historické budovy Národního muzea. Případné nejasnosti této dokumentace lze konzultovat přímo s projektanty, architektem rekonstrukce nebo památkáři dle aktuální potřeby.
4.4. Dílo sestává z pěti vzájemně souvisejících a na sebe navazujících částí, kterými jsou:
a) návrh provizorního informačního a navigačního systému pro částečnou kolaudaci Historické budovy NM, včetně grafiky, rozmístění jednotlivých prvků a projektové dokumentace pro jejich výrobu. Z navrženého provizorního systému a náročnosti jeho přípravy a výroby připravit harmonogram zpracování informačního systému pro Historickou a Novou budovu NM, v součinnosti s Objednatelem analyzovat informace získané při částečném otevření HB a na případná zjištění reagovat (dále jen „První část Díla“).
b) zpracování konceptu informačního systému pro Historickou i Novou budovu NM, revidovat změny v Historické budově NM s ohledem na změny po úplné kolaudaci objektu, zpracování konceptu revize a odstranění nosičů v Nové budově NM, analýza pohybu specifických návštěvnických skupin, např. školní skupiny, osoby s omezeným pohybem, atd. (dále jen „Druhá část Díla“).
c) detailní návrh rozmístění jednotlivých částí informačního systému Nové budovy NM, včetně návaznosti na spojovací chodbu (dále jen „Třetí část Díla“).
d) detailní návrh rozmístění jednotlivých částí informačního systému Historické budovy NM, včetně návaznosti na spojovací chodbu (dále jen „Čtvrtá část Díla“).
e) konzultace s grafikem-zpracovatelem projektu designu a grafiky informačního systému; autorský dozor nad realizací informačního systému v Historické i Nové budově NM (dále jen „Pátá část díla“).
4.5. Součástí První části Díla bude zejména:
a) Návrh rozmístění, konstrukce a designu provizorního informačního a navigačního systému v Historické budově NM pro částečnou kolaudaci objektu.
b) Projektová dokumentace pro výrobu jednotlivých prvků systému.
c) Autorský dozor při výrobě a instalaci v Historické budově NM.
d) Analýza funkčnosti  a dopad na zpracování finálního řešení informačního systému pro otevření Historické budovy NM po úplné kolaudaci objektu.
e) Na základě zjištění z provedené analýzy připravit harmonogram zpracování a realizace informačního systému pro komplex Historické a Nové budovy NM.
f) Zapracování poznatků z provizorního systému do finálního řešení. Analýzy a zapracování zkušeností a poznatků ze zahraničí.
4.6. Výstupy z První části Díla tj. návrh provizorního systému, jeho rozmístění, projektová dokumentace výroby, doprovodné tiskoviny (plán Historické budovy apod.), harmonogram, analýzy v rozsahu čl. 4.5 písm. a) až f) této smlouvy bude předána Objednateli ve dvou (2) vyhotoveních (paré) v tištěné podobě a v digitální podobě (např. PDF, CAD, DWG, XLS, DOC) na vhodném datovém nosiči (např. CD či DVD) nebo zaslané elektronickou poštou.
4.7. Součástí Druhé části Díla bude zejména:
a) Zpracování konceptu finálního orientačního a navigačního systému v Historické i Nové budově NM.
b) Revize změn v Historické budově NM s ohledem na změny po úplné kolaudaci objektu, např. jiné umístění šaten, zpřístupnění dalších prostor.
c) Zpracování konceptu revize stávajících částí informačního systému v Nové budově NM, případně jejich odstranění.
d) Analýza pohybu specifických návštěvnických skupin v Historické i Nové budově NM, např. školních skupin, osob s omezenýcm pohybem apod.
e) Podrobný průzkum a analýza pohybu návštěvníků v Historické i Nové budově NM na základě vlastního pozorování.
4.8. Výstupy z Druhé části Díla tj. koncept finálního orientačního a navigačního systému v Historické i Nové budově NM, revize změn v Historické i v Nové budově NM a pohyb návštěvníků a specifických návštěvnických skupin v rozsahu čl. 4.7 písm. a) až e) této smlouvy bude předána Objednateli ve dvou (2) vyhotoveních (paré) v tištěné podobě a v digitální podobě (např. v PDF, CAD, DWG, XLS, DOC) na vhodném datovém nosiči (např. CD či DVD) nebo zaslané elektroinckou poštou.
4.9. Součástí Třetí části Díla bude:
a) Detailní návrh umístění jednotlivých částí informačního systému v Nové budově NM, včetně návrhu navigace do prostroru spojovací chodby.
b) Návrh rozmístění jednotlivých částí informačního (návštěvnického) systému – systém informování návštěvníka od jeho příchodu do budovy (kde je pokladna, šatna, toalety), směrování návštěvníka v průběhu jeho pobytu v budově (kudy k expozici, kde je východ, toalety, kavárna, muzejní shop apod.).
c) Návrh rozmístění jednotlivých částí informačního (návštěvnického) systému – systém informování návštěvníků o zaměstnanecké zóně, navigace zaměstnanců NM v rámci zaměstnanecké zóny.
d) Důležitou součástí je jasnost a přehlednost poskytovaných informací (zamezit kumulaci informací na jednom místě) a praktičnost rozmístění (aby návštěvník vždy dokázal zjistit, co v dané chvíli potřebuje).
e) Popis odstranění stávajících prvků orientačního systému.
4.10. Třetí část Díla tj. detailní návrh umístění jednotlivých částí informačního systému v Nové budově NM a popis odstranění stávajících prvků v rozsahu čl. 4.9 písm. a) až e) této smlouvy bude předána Objednateli ve čtyřech (4) vyhotoveních (paré) v tištěné podobě a v digitální podobě (např. PDF, CAD, DWG, XLS, DOC) na vhodném datovém nosiči (např. CD či DVD).
4.11. Součástí Čtvrté části Díla bude:
a) Detailní návrh umístění jednotlivých částí informačního systému v Historické budově NM, včetně návrhu do prostroru spojovací chodby.
b) Návrh rozmístění jednotlivých částí informačního (návštěvnického) systému – systém informování návštěvníka od jeho příchodu do budovy (kde je pokladna, šatna, toalety), směrování návštěvníka v průběhu jeho pobytu v budově (kudy k expozici, kde je východ, toalety, kavárna, muzejní shop apod.).
c) Návrh rozmístění jednotlivých částí informačního (návštěvnického) systému – systém informování návštěvníků o zaměstnanecké zóně, navigace zaměstnanců NM v rámci zaměstnanecké zóny.
d) Důležitou součástí je jasnost a přehlednost poskytovaných informací (zamezit kumulaci informací na jednom místě) a praktičnost rozmístění (aby návštěvník vždy dokázal zjistit, co v dané chvíli potřebuje).
e) Popis provozu Historické budovy NM (na základě podkladů od Objednatele).
4.12. Čtvrtá část Díla tj. detailní návrh umístění jednotlivých částí informačního systému v Historické budově NM a popis provozu v rozsahu čl. 4.11 písm. a) až e) této smlouvy bude předána Objednateli ve čtyřech (4) vyhotoveních (paré) v tištěné podobě a v digitální podobě (např. PDF, CAD, DWG, XLS, DOC) na vhodném datovém nosiči (např. CD či DVD).
4.13. Součástí Páté části Díla bude:
a) Konzultace s grafikem-zpracovatelem projektu designu a grafiky informačního systému; kompetenčně jsou Zhotovitel dle této smlouvy a grafik-zpracovatel projektu grafiky informačního systému na stejné úrovni, případný názorový nesoulad rozhoduje Objednatel.
b) Autorský dozor nad výrobou a instalací informačního systému.
4.14. Pátá část Díla – konzultace designu a grafiky informačního systému bude probíhat formou konzultací s Objednatelem a grafikem orientačního systému na základě výzvy Objednatele nebo Zhotovitele; autorský dozor nad průběhem přípravy a realizace informačního systému bude probíhat formou konzultací na vyzvání Zhotovitele Objednatelem.
4.15. Zhotovitel je povinen v potřebném rozsahu poskytnout Objednateli součinnost při jednáních s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem obstarání potřebných rozhodnutích, zejm. při konzultacích s památkovým dohledem HB NM a zřizovatelem Objednatele za účelem získání kladného stanoviska k zamýšlené podobě jednotlivých instalací a instalačních pozic orientačního systému v Historické a Nové budově Národního muzea.

5. Práva a povinnosti smluvních stran
5.1. Objednatel je povinen při provádění Díla poskytovat Zhotoviteli všechny relevantní podklady a informace, které budou v rozsahu jeho možností a odborných kompetencí, v dohodnutých termínech a jinak bez zbytečného odkladu. V případě prodlení s poskytnutím podkladů ze strany Objednatele se přiměřeně prodlouží sjednané termíny dle čl. 5.4 této smlouvy. 
5.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
5.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas, tj. v níže stanovených termínech a bez faktických a právních vad.
5.4. Zhotovitel je povinen provést První část Díla do 10. 1. 2019, Druhou část Díla do 15. 2. 2019, Třetí část Díla do 31. 3. 2019, Čtvrtou část Díla do 30. 4. 2019. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat nejpozději do 10 pracovních dnů. Pátou část Díla se Zhotovitel zavazuje provádět průběžně – konzultace grafiky informačního systému do 31. 7. 2019, autorský dozor realizace informačního systému do 30. 11. 2019. 
5.5. Objednatel je povinen převzít část Díla, která je provedena řádně a včas. O odevzdání a převzetí řádně provedené části Díla sepíši smluvní strany Předávací protokol, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, bez výhrad. Dnem uvedeným na Předávacím protokolu bez výhrad se příslušná část Díla považuje za řádně provedenou a převzatou.
5.6. [bookmark: _Ref486936536]Zhotovitel odpovídá za vady Díla podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Pokud část Díla obsahuje vady při jejím odevzdání, sepíší smluvní strany Předávací protokol s výhradou, ve kterém Objednatel uvede vady části Díla. Při sepsání Předávacího protokolu s výhradou Objednatel příslušnou část Díla nepřevezme a tato část Díla se nepovažuje za řádně provedenou a převzatou. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dní ode dne sepsání Předávacího protokolu s výhradou. Smluvní strany jsou s přihlédnutím k okolnostem vytýkaných vad oprávněny písemně stanovit odlišný termín k jejich odstranění.
5.7. Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou předem písemně jinak.
5.8. Objednatel není povinen Dílo, ani žádnou z jeho částí, převzít, dokud Zhotovitel zcela neodstraní vady Díla, či jeho jednotlivé části, vytknuté v Předávacím protokolu s výhradou. Skutečnost, že Dílo či jeho jednotlivá část, je po odstranění vad vytknutých Objednatelem v Předávacím protokolu s výhradou provedeno řádně, stvrdí smluvní strany podpisem Předávacího protokolu bez výhrad. Není-li Dílo, či jeho jednotlivá část, předáno, nepovažuje se za provedené.
5.9. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které jsou způsobeny plněním pokynů Objednatele, a to za předpokladu, že Objednatele na jejich nevhodnost předem písemně upozornil a Objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
5.10. Zhotovitel je dále povinen respektovat požadavky Objednatele vztahující se k ochraně vystavovaných sbírkových předmětů, případně dalších originálních předmětů, jiného majetku, budov a osob. Zhotovitel je povinen k provádění Díla přistupovat s vědomím, že HB NM i NB NM má status národní kulturní památky a kulturní památky a že nelze do její památkové podstaty zasahovat jinak, než se souhlasem Objednatele a příslušných orgánů památkové péče.
5.11. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 500 000,- Kč (pětsettisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou ve větě první tohoto odstavce.
5.12. Smluvní strany souhlasně uvádí, že žádné z ustanovení této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství. Objednatel je oprávněn plné znění této Smlouvy zpřístupnit třetí osobě nebo ji zveřejnit.

6. Součinnost smluvních stran
6.1. Smluvní strany jsou při realizaci Díla povinny postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby Dílo bylo realizováno za podmínek této Smlouvy.
6.2. Každá smluvní strana je povinna reagovat na podnět druhé smluvní strany podle okolností každého jednotlivého případu buď ihned či bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dní, ledaže se strany v daném případě písemně dohodnou na jiném termínu přiměřenému okolnostem.
6.3. Za Objednatele jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby či osoby jimi pověřené:
6.3.1. [bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.3.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.4. Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby či osoby jimi pověřené:
6.3.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.5. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny Díla a licenční odměny.
6.6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s touto Smlouvou ze strany Objednatele a příslušných orgánů veřejné správy oprávněných k provádění kontroly podle příslušných právních předpisů, zejména Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu financí ČR, příslušným územním orgánům finanční správy, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Zhotovitel je povinen při takové kontrole s příslušnými orgány veřejné správy spolupracovat.
6.7. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s touto Smlouvou po dobu nejméně deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k poskytnutí odměny podle této Smlouvy zejména pro účely kontroly příslušnými orgány veřejné správy.

7. Licenční ujednání
7.1. Převzetím řádně provedeného Díla, či jeho jednotlivé části, a zaplacením odměny podle této Smlouvy dojde k přechodu vlastnického práva ke každému hmotnému nosiči Díla ze Zhotovitele na Objednatele. Současně Objednatel nabývá právo Dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Za tímto účelem v souladu s § 61 Autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto podmínek:
a) Objednatel je oprávněn Dílo užít zejména pro účely řešení návštěvnického provozu NB NM a HB NM, nebo pro takové, které s těmito účely souvisejí, a to všemi způsoby užití,
b) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít, zejm. v rozsahu a způsoby vymezenými podle § 12 odstavce 4 a 5 Autorského zákona. Objednatel však zároveň není povinen licenci využít.
c) Objednatel je oprávněn Dílo či jeho část užít v neomezeném rozsahu, zejména je zveřejnit, zpracovávat, překládat, měnit jeho název a označení autora, spojit je s dílem jiným a zařadit je do díla souborného,
d) Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci či licenci postoupit,
e) licenci zhotovitel poskytuje na dobu určitou, a to až do doby uplynutí majetkových autorských práv všech autorů zúčastněných na plnění Díla. Objednatel je oprávněn vykonávat práva vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.
7.2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se Díla, včetně práv autorských, do Díla zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do Díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen Objednatel uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by Objednatel nemohl Dílo řádně užívat.
7.3. Za poskytnutí licence podle této Smlouvy poskytuje Objednatel Zhotoviteli licenční odměnu, která je po dohodě smluvních stran v odměně za zhotovení Díla podle této Smlouvy, a to v dostatečné výši, obsažena.

8. Odměna
8.1. Za řádné splnění této Smlouvy si ujednaly smluvní strany cenu za Dílo, která zahrnuje také licenční odměnu, a to v celkové výši 1.590.000,- Kč (jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) bez DPH (dále též „Odměna“). Odměna je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná a není možné ji překročit.
8.2. Součástí Odměny jsou veškerá plnění, která se na základě této Smlouvy Zhotovitel zavázal poskytnout Objednateli.
8.3. Odměna dále zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla, zejména případné správní poplatky, fotodokumentace, reprografické práce, finanční vlivy (např. inflace).
8.4. Odměna je splatná v CZK s příslušnou sazbou DPH, platnou v den vystavení faktury, a to platebním převodem na bankovní účet Zhotovitele.
8.5. Odměna za provedení Díla bude uhrazena v několika splátkách následujícím způsobem:
a) po řádném provedení První části Díla, bude Zhotoviteli uhrazena první část odměny  ve výši 470.000,- Kč (čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „První část odměny)“,
b) po řádném provedení Druhé části Díla, bude Zhotoviteli uhrazena druhá část odměny  ve výši 480.000,- Kč (čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Druhá část odměny)“,
c) po řádném provedení Třetí části Díla, bude Zhotoviteli uhrazena třetí část odměny  ve výši 230.000,- Kč (dvě stě třicet tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Třetí část odměny)“,
d) po řádném provedení Čtvrté části Díla, bude Zhotoviteli uhrazena čtvrtá část odměny  ve výši 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Čtvrtá část odměny)“,
e) po ukončení fáze konzultací grafiky informačního systému (v rámci Páté části Díla) bude Zhotoviteli uhrazena odměna ve výši 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž v této částce je obsaženo 100 hodin dozoru, a po ukončení výkonu autorského dozoru realizace orientačního systému bude Zhotoviteli uhrazena odměna ve výši 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž je v této částce obsaženo 100 hodin dozoru (dohromady „Pátá část odměny)“. Případné navýšení rozsahu konzultací grafiky informačního systému nebo autorského dozoru realizace bude navýšeno formou dodatku k této Smlouvě.
8.6. Odměna, resp. její část, bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem.
8.7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na První část Odměny až po řádném provedení První části Díla, tj. po předání První části Díla v souladu s čl. 4.5 této Smlouvy Objednateli,  nejpozději však do jednoho měsíce po dni podepsání předávacího protokolu vztahujícího se k První části Díla oběma smluvními stranami.
8.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na Druhou část Odměny až po řádném provedení Druhé části Díla, tj. po předání Druhé části Díla v souladu s čl. 4.7 této Smlouvy Objednateli,  nejpozději však do jednoho měsíce po dni podepsání předávacího protokolu vztahujícího se k Druhé části Díla oběma smluvními stranami.
8.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na Třetí část Odměny až po řádném provedení Třetí části Díla, tj. po předání Třetí části Díla v souladu s čl. 4.9 této Smlouvy Objednateli,  nejpozději však do jednoho měsíce po dni podepsání předávacího protokolu vztahujícího se k Třetí části Díla oběma smluvními stranami.
8.10. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na Čtvrtou část Odměny až po řádném provedení Čtvrté části Díla, tj. po předání Čtvrté části Díla v souladu s čl. 4.11 této Smlouvy Objednateli,  nejpozději však do jednoho měsíce po dni podepsání předávacího protokolu vztahujícího se k Čtvrté části Díla oběma smluvními stranami.
8.11. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na Pátou část Odměny až po řádném ukončení konzultací grafiky informačního systému, resp. výkonu autorského dozoru realizace informačního systému, potvrzeném Objednatelem, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy Zhotovitel bude ze strany Objednatele písemně informován o řádném ukončení fáze výkonu autorského dozoru.
8.12. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat veškeré požadavky stanovené právními předpisy, zejména však náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a obchodní listiny stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (daňový doklad - faktura), číslo, označení bankovního účtu Zhotovitele, předmět fakturace, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH, přičemž výše DPH bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru.
8.13. Fakturu je Zhotovitel povinen Objednateli předat ve dvou výtiscích, z nichž alespoň jeden musí být originálem.
8.14. Splatnost faktury ujednaly smluvní strany na 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na adresu uvedenou v této Smlouvě. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8.15. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do ukončení její lhůty splatnosti bez uhrazení příslušné finanční částky, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou, anebo bude faktura obsahovat nesprávné údaje. Zhotovitel je v případě vrácení faktury povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury zjednat nápravu. Oprávněným vrácením faktury se staví lhůta splatnosti a nová lhůta běží ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána na adresu Zhotovitele.
8.16. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle ustanovení § 109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postupovat podle ustanovení § 109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Objednatele se závazek Objednatele vůči Zhotoviteli považuje za splněný, pakliže Objednatel doručí Zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu.
8.17. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

9. Sankční ujednání
9.1. V případě porušení povinností souvisejících s realizací Díla sjednávají obě smluvní strany níže uvedené sankce a smluvní pokuty. 
9.2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené dle platných právních předpisů. 
9.3. V případě nesplnění termínu pro provedení části Díla dle čl. 5 odst. 5.4. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
9.4. Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
9.5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty); ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši; výše sankcí není omezena.

10. Ukončení smlouvy
10.1. Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy
10.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany Zhotovitele. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:
1. prodlení Zhotovitele s předáním Díla, či jeho části, po dobu delší než 30 kalendářních dní;
a) prodlení Zhotovitele s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů po dohodnuté lhůtě.
10.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou peněžitých závazků vůči Zhotoviteli vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dní od uplynutí splatnosti příslušné faktury, a to po předchozím písemném upozornění na toto prodlení.
10.4. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle obsahujícího odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Objednatel je právnickou osobou povinnou uveřejňovat stanovené smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a podpisem této Smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv.
11.2. S ohledem na předchozí ustanovení tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
11.3. Pokud tato Smlouva nepodléhá uveřejnění podle zákona o registru smluv, předchozí odstavce tohoto článku se neuplatní a tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11.4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.
11.5. Spory smluvních stran vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými obecnými soudy České republiky.
11.6. Jakékoliv změny či doplnění této Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami.
11.7. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost či účinnost jejich ostatních ustanovení, pokud je možné tato ustanovení od ostatních oddělit a pokud neobsahují podstatné náležitosti této Smlouvy.
11.8. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
11.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
11.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
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