DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 26/2016/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,

Č.účtu : 		1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

- A.I. Company, s.r.o.

Adresa: 		Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupeno:		Janem Valentou, jednatelem společnosti

IČ: 			01995014

DIČ: 			CZ01995014

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 		759656001/5500

Zapsán v OR  vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 56985

(dále jen „zhotovitel“)

Akce :

„Kamerový systém ZŠ E. Zátopka“

### Smluvní strany se dohodly  na Dodatku č.2 ke SOD č. 26/2016/OMM uzavřené dne 16.08.2016.  Tímto dodatkem se upravuje čl. 5. Termín plnění.

4. Termín plnění

Znění odstavce 1. se mění na :

- Předání staveniště a zahájení díla 			  :		16.08.2016

Část 1 - ukončení a předání kompletního díla,

včetně vyklizení staveniště/

dotčeného prostranství					:		15.09.2016

Část 2 - ukončení a předání kompletního díla,

včetně vyklizení staveniště/

dotčeného prostranství					:		30.06.2017

Realizace 2. části je podmíněna realizací stavby „Veřejného osvětlení podél chodníku mezi ul. Sportovní a Školní, Kopřivnice“, kterou bude zajišťovat  objednatel.V případě, pokud daná stavba nebude realizována s termínem dokončení do 31.08.2017, nebude rovněž realizována 2. část  stavby „ Kamerový systém ZŠ E. Zátopka“.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

Za objednatele dne  :				     Za zhotovitele dne :

…..…….………………………         		    …….……………………………..

Ing. Kamil Žák  		Jan Valenta

vedoucí  OMM                                        	      jednatel společnosti