DODATEK č. 1  KE  SMLOUVĚ O  DÍLO č. 85/2016

ze dne 19.10.2016

Počet listů : 2

na dodávku stavby

„Oprava bytu č.3 v domě čp.133 Hradební ulice

Písek“

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:          Domovní a bytová správa města Písku

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle Pr, vložce 16,

IČ:                      	00512362

Sídlo:	         	Fügnerovo náměstí 42, 397 01  Písek,

Telefon:	          	382 789 015

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Písek

Č.účtu:                  00512362

Zastoupený:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou

………………………………………………….

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		Antonín Smolej- Zednictví

IČ:                  		466 58 262

DIČ:

Sídlo:			Čechova 341, 397 01 Písek

Telefon:			723 848 561

Bankovní spojení:            Česká spořitelna a.s. pobočka Písek

Č.účtu:                             1661602193/0800/0100

Zastoupený:		Antonínem Smolejem

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

Čl.II . PŘEDMĚT DÍLA

Na konec článku se doplňuje nový odstavec 3.5. v tomto znění:

„Rozsahem díla jsou rovněž práce a dodávky specifikované podrobným položkovým rozpočtem uvedené v dodatku smlouvy č.1 ze dne 23.11.2016 ( viz příloha). Tyto práce bylo nutné provést z důvodu havarijního stavu, zjištěného až při provádění díla.

-2-

Čl.IV. CENA ZA DÍLO

Odstavec č. 5.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí :

Smluvní cena základní                                                :  99.864,- Kč

Smluvní cena dle dodatku č. 1.                                   :   8.878,- Kč

Cena za dílo celkem                                                     :  108.742,- Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1. nedotčena.

V Písku 23.11.2016

za zhotovitele                                                                       za objednatele