**PL INTERIÉRY s.r.o.**

Zastoupená **Ladislavem Erbanem a Pavlem Puchmeltrem**

Přítkov 19, Proboštov

IČ: 07762500 , DIČ: CZ00762500 jako „**zhotovitel**“

a

Jméno: **Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p.o., IČO 460 711 72**

zastoupená **panem Mgr. Alešem Hájíčkem,**

Adresa: **Chelčického 345/4, Teplice**

telefonní číslo: **417 539 074, 736 533 447** jako „**objednatel**“

uzavírají tuto

**smlouvu o dílo č.: 2019001**

**I.**

 Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí provede toto dílo: **zhotovení a montáž zvýšené podlahy, regálů a dodání a montáž dveří a zárubně,** jehož rozsah a bližší popis **je**  uveden v samostatné příloze této smlouvy.

**II.**

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **28.2.2019** a v této lhůtě dílo předat objednateli v místě montáže. Objednatel převzetí díla zhotoviteli písemně potvrdí.

**III.**

 Objednatel je povinen zaplatit zhotovitelům cenu za dílo ve výši **47.991,- Kč**

spolu s DPH ve výši 21 % **10.078,- Kč**,

tedy celkem včetně DPH **58.069,- Kč**,

a to v hotovosti nebo na účet ve lhůtě splatnosti uvedených ve faktuře vyhotovené zhotovitelem a doručené objednateli nejdříve při předání díla.

**IV.**

 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli zálohu na cenu za dílo ve výši 70 %

**40.000,- Kč** (slovy: čtyřicettisícKč) v hotovosti nebo na účet Moneta Money

 bank – č.: 1868865660 / 0600 (variabilní symbol – číslo smlouvy) ve lhůtě do **31.1.2019.**

Do zaplacení zálohy není zhotovitel povinen započít s prováděním díla. O dobu prodlení se zaplacením zálohy se prodlužuje lhůta ke zhotovení díla. Přesáhne-li prodlení objednavatele se zaplacením zálohy 15 dnů, tato smlouva se od počátku ruší.

**V.**

 Vlastnictví věcí tvořících dílo přechází na objednatele úplným zaplacením ceny podle článku III. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na objednatele předáním díla podle článku II.

**VI.**

Změnu rozsahu díla lze mezi zhotovitelem a objednatelem sjednat pouze písemnou formou. To však nebrání tomu, aby zhotovitel a objednatel uzavřeli další smlouvu o dílo, a to i ústní formou, jejímž předmětem bude závazek ke zhotovení díla, jímž bude dílo podle této smlouvy dále upravováno nebo rozšiřováno.

**VII.**

 Tato smlouva plní též funkci písemného potvrzení zhotovitelů o převzetí objednávky.

**VIII.**

 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli při prodlení s provedením díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení.

Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli při prodlení s platbou ceny za dílo nebo zálohy na cenu za dílo kromě zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**IX.**

 Vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a objednatele výslovně neupravená touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud objednatel je fyzická osoba či podnikatel, nebo ustanoveními zákona o obchodních korporacích, pokud objednatel je obchodní společnost nebo družstvo.

**X.**

 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.

V Teplicích, dne 21.1.2019

................................................. ..............................................

 Ladislav E r b a n objednatel

 (zhotovitel – jednatel)