DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„11/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná“

Číslo smlouvy objednatele: 33/2018/VZMR/D2/JI/sl Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek X
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

referent investiční výstavby

...

i Iř.MG. SBfe 01 jwibvt.

- 9 -01- 2019

ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Čj.:	!k/í I<hS

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem:	Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:	jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Hradci Králové oddíl C, vložka

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických:

Bankovní spojení:	ČSOB a.s,, Hradec Králové

Č. účtu:	Z ' Z2 _	.	Z	Z

IČO:	27466868

DIČ:	CZ27466868

Telefon:

E-mail:	@dik-hk.cz

(dále jen Zhotovitel")

(společně také jako ,JSmluvnistrany“ nebo jednotlivě ^mluvnístrana“)

Stránka 1 z 4

Dodatek L 1 k SoD č. 33/2018/VZMR/D2/JI/sl

Článek 2

Změna smluvních podmínek

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá zjednání výrobního výboru ze dne 14. 11. 2018 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP (DUSP) a následně ve stupni PDPS bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 33/2018/VZMR/D2/JI/sl.

- V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů a to tímto způsobem: V Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to v jejich příslušné části Lhůty plnění:

Zahájení realizace

Návrh technického řešení

Dokumentaci pro územní rozhodnutí (čistopis)

Podání žádosti o územní rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (čistopis)

Podání žádosti o stavební povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
ihned od nabytí účinnosti smlouvy

do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR objednatelem do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR objednatelem

do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

ihned od nabytí účinnosti smlouvy 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

14 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

14 dnů od vydání společného USP

Zahájení realizace do:

Návrh technického řešení do:

Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy do:

Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:

Dokumentace PDPS včetně soupisů prací do:

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 6, odstavce 6.1 tímto způsobem:

- Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

se ruší bez náhrady

- Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této

smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového

Stránka 2 z 4

dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- Předáním kompletní dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.3 tímto

způsobem:

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DUSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 3
Ostatní ujednání

  - Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018/VZMR/D2/JI/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018/VZMR/D2/JI/sl uzavřené dne 11.9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je Zápis z výrobního výboru ze dne 14. 11.2018.

Přílohy:	Zápis z výrobního výboru ze dne 14. 11. 2018

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne:

7 1

1 6. 01. 2019

V Jihlavě dne:

pilnic Vysočiny
příspěvková organizace

Josovská 1122/16, 586 m li. '-O: 00090450

586 01 jihiava 557 11 ? ví:

Dodatek č. 1 k SoD ťf. 33/20I8/VZMR/D2/JI/sl

Stránka 4 z 4

Objednatel:

|  | Zakázka:c II/639 úprava křižovatky se silnicí 111/1335 Rohozná |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZÁZNAM Z 1. KONTROLNÍHO DNE |  |  |  |
| Bod | Text | KDP | Odpovídá | Termín |
| 1.0 | Všeobecné informace o zakázce |  |  |  |
|  | 1.0 pfeliléd kontrolních dnů ■ - •• • • •• • 24.10 2018 14 11 2018 | - KDP - KDP |  |  |
|  | 1 .i rozsah dokumentace - Obsahem PD je: PD ve stupni DUR, následně bude proveden stupeň DSP+PDPS | 1 .KDP |  |  |
|  | - Objednatel se dohodl se zhotovitelem na sloučení výše uvedených dokumentací do jedné. - Bude tedy vypracována jednostupňová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedeni stavby. | 2,KDP |  |  |
|  | 1.2 rozsah řešeného území - Předmětem projektové dokumentace řešení úpravy křižovatky silnic 11/639 a 111/1335, případně i bezprostředně přilehlých úseků těchto silnic, včetně rekonstrukce vozovek a včetně řešení odvodnění těchto silnic, - Bez změn | - KDP - KDP |  |  |
|  | 1.3 podklady . ' ~ •• .. • ’ - existující podklady Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639 a 111/1335 - zajišťované podklady dle SOD Geodetickéh zaměření Existence sítí technické infrastruktury. Diagnostika vozovky Podrobný inženýrskogeologický, geotechnícký a hydrogeologický průzkum Dendrologický průzkum - Bude zjištěna jeho nutnost na OŽP - Na stromech, které jsou navrženy ke kácení, bude proveden biologický průzkum. | - KDP - KDP |  |  |
|  | - Starostka obce Rohozná upozornila na přípravu integrovaného dopravního systému. Je možné, že po jeho dokončení nebude zastávka Rohozná, rozc. využívána. | 1 .KDP |  |  |
|  | - Bez 2měn | 2.KDP |  |  |
|  | 1.5 zhodnocení stávajícího stavů . - -.. • - Křižovatka silnice č. II/639 a 111/1335 se nachází severovýchodně od obce Batelov. Od stykové křižovatky 51 m je do silnice II/639 zaústěna větev silnice Hl/0394 a tvoří tak jednu odsazenou křižovatku. Výškový oblouk silnice II/639 znemožňuje řádný rozhled směrem k Batelovu při vyjíždění ze silnice 111/1335 od Rohozné. Rozhled na sil. II/639 ze směru od Batelova na vozidlo, které chce odbočit vlevo na silnici 111/1335 (Rohozná) je na délku pouze 100 m. V místě křižovatky silnic II/639 a Hl/0394 se nachází autobusová zastávka Rohozná rozc.. Zastávka je umístěna v rozhledových polích kržovatky a chybí nástupiště. Na silnici 111/1335 se nachází zastávka Rohozná rozc. I., která také nemá nástupiště. | 1 .KDP |  |  |
|  | - Bez změn | 2.KDP |  |  |
|  | odvodnění: |  |  |  |
|  | - Odvodnění silnice II/639 je zajištěno příkopy, které jsou mělké, nebo se lokálně ztrácejí. Na pravé straně (ve směru staničení) je voda z vozovky odvedena do terénu. Odvodněni silnice 111/1335 je podobné. | 1.KDP |  |  |
|  | - Bez změn | 2.KDP |  |  |
|  | Inženýrské sítě: - V současné době probíhá zjišťováni existence inženýrských sítí. - Navrhované řešení vyvolá nutnost přeložení datových kabelů ve správě společnosti Cetin. | - KDP - KDP |  |  |
|  | propustky |  |  |  |
|  | - Voda z příkopu silnice II/639 je převedena příčným propustkem (DN 5D0) s betonovými čely. Dle vizuální prohlídky je propustek v dobrém technickém stavu. | 1.KDP |  |  |
|  | - Pod silnicí III/0394 vede pravděpodobně trubní propustek, který je zanesený a není vidět. O existencí propustku svědčí dvě šachty ve vzdáleenosti cca. 1,5m od hranice křižovatky. |  |  |  |

| Bod | Text | KDP | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Propustek pod silnicí 111/0394 má zanesená čela a šachty propustku jsou popraskané. Trouby propustku se zdají být neporušené. | 2.KDP |  |
|  | mosty, opěrné zdi: - Nenacházejí se. - Bez změn | 1 .KDP 2.KDP |  |
|  | chodníky, přechody pro chodce: - Nenacházejí se, - Bez změn | - KDP - KDP |  |
|  | zastávky veřejné linkové osobní dopravy: - Popsáno v bodě 1.5, - Bez změn | 1 .KDP 2.KDP |  |
|  | cyklistická doprava - Nenacházejí se. - Bez změn 1.6 definování stavebních objektů ;. \ .. | - KDP - KDP |  |
|  | - Předpokládá se jeden stavební objekt. Během projekčních prací bude prověřena nutnost přelořek inženýrských sítí. - V případě přeložení datových kabelu bude vytvořen další stavební objekt. | 1 .KDP 2.KDP |  |
| 2.0 | Základní koncepce řešení |  |  |
|  | 2.1 návrhová kategorie komunikace |  |  |
|  | - Silnice II/639 bude navržena v kategorii S7,5. Silnice llí/1335 v kategorii S 6,5. | 1.KDP |  |
|  | - Zhotovitel upozornil na územní plán obce Dolní Cerekev, kde je uvažováno s kategorií silnice 111/1335 S 7,5. Objednatel vzhledem k přípravě nového územního plánu požaduje ponechat kategorii S6,5. | 2.KDP |  |
|  | 2.2 šířkové poměry ' ; .■č:\^ - Kategorie S 7,5: šířka jízdního pruhu bude 3,0m s vodícím proužkem 0,25m a nezpevněnou krajnicí šířky 0,75m. - Kategorie S 6,5: Šířka jízdního pruhu bude 2,75m s nezpevněnou krajnicí šířky 0,75m. Vodící proužek bude obnoven do původního stavu (šířka 0,125m). - Vodící proužek na silnici 111/1335 a II/639 bude proveden v tloušťce 0,l25mm. | 1 KDP 2.KDP |  |
|  | 2.3 rozšíření v oblouku • - Směrové vedení trasy nevyžaduje rozšířeni v oblouku. - Bez změn | 1 KDP 2.KDP |  |
|  | 2.4 regulace rychlosti dopravy (zklidňování dopravy) ' - Nepředpokládá se, - Bez změn | - KDP - KDP |  |
|  | 2.6 výškové řešení |  |  |
|  | - Vzhledem k bezpečnostnímu rizuku, které představuje výškový oblouk silnice II/639, zhotovitel navrhuje úpravu nivelety vozovky. Byly představeny dvě varianty návrhu úpravy nívelety. První varianta počítá se snížením o 2,5m. Tím budou zajištěny normou požadované rozhledy a odstraněn efekt ponořené trasy. Druhá varianta je snížení nivelety o l,7m, které zajistí normou požadované rozhledy ale efekt ponořené trasy zůstane zachován. Všichni zúčastnění se dohodli na první variantě. Snížení nivelety sil. lí/639 vyvolá také nutnost snížení nivelety silnice 111/1335 v délce max. 10Om. | 1.KOP |  |
|  | - Navrženo je snížení nivelety silnice 11/639 o max. 2,5m. To vyvolá nutnost snížení nivelety silnice 111/1335. | 2,KDP |  |
|  | 2.7 oprava vozovky (navržená konstrukce) . - Na silnici II/639 byla provedena diagnostika vozovky. Její výsledky budou představeny na dalším KDP. Vzhledem k tomu, že je navrženo snížení nivelety, bude konstrukce vozovky navržena dle TP 170 a oprava dle diagnostiky bude provedena v minimálním rozsahu. | 1.KDP |  |
|  | - Dle diagnostiky je vozovka tvořena asfaltovým betonem tl, cca 160 - 200 mm na štěrku tl. 300-400 mm. Podloží je do hloubky 1 m Štěrkoví té. V případě frézování 50 mm stávající obrusné vrstvy postačí pokládka 90 mm nových asfaltových vrstev. | 2,KDP |  |

| Bod | Text | KDP | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.8 přechody pro chodce, chodníky, cyklistické komunikace ... - Nenachází se. - Bez změn | - KDP - KDP |  |
|  | 2.9 parkovací stání ' . ; - Nenachází se. - Bez změn | - KDP - KDP |  |
|  | 2.10 zastávky BUS . ; . .... . - V řešeném úseku se nachází na silnici II/639 autobusová zastávka Rohozná rozc. a na silnici 111/1335 zastávka rohozná rozc, I. Bylo dohodnuto, že zastávky do projektové dokumentace nebudou zahrnuty a po dostavbě zůstanou v původním stavu. S tímto souhlasí všichni přítomní, - Bez změn | 1 .KDP 2.KDP |  |
|  | 2.11 křižovatky _ . . : - Byl představen návrh několika variant úpravy křižovatky (vidlicová křižovatka, přeložení silnice 111/1335 tak, aby vznikla styková křižovatka, ponechání stávajícího stavu pouze se snížením nivelety silnice II/639 a 111/1335). Z předložených možností byla vybrána vzhledem k očekávaným problémům při majetkoprávním vypořádání varianta ponechání stávajícího situačního stavu a rozšíření jízdního pruhu (vozovky lí/639) na 5,5m pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo. Tato úprava společně se snížením nivelety silnice II/639 zajistí zlepšení bezpečnosti provozu. | 1.KDP |  |
|  | - Byl představen podrobný návrh úpravy křižovatky, který spočívá v snížení nivelety silnice II/639 a 111/1335 a rozšíření levého jizdnbiho pruhu vozovky silnice II/639 na 5,5m pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo. Křižovatka se silnicí III/0394 bude upravena pouze v minimálním rozsahu k pracovní spáře. | 2.KDP |  |
|  | - Zhotovitel upozornil na územní plán obce Dolní Cerekev, který počítá s přeložením silnice 111/1335 tak, aby vznikla styková křižovatka. Objednatel požaduje do projektové dokumentace zahrnout předloženou variantu, pokud s ní bude souhlasit odbor územního plánování. |  |  |
|  | 2.12 sjezdy - - ' . ' r \ : ' k ‘ ': ' v.-”: ' •ž'", |  |  |
|  | - V řešeném území se nacházejí sjezdy na okolní pozemky. Bude prověřena možnost jejich přesunutí pokud to bude vhodnější řešeni než stávající stav. Povrch sjezdů bude stejný jako ve stávajícím stavu. | 1.KDP |  |
|  | - Stávající sjezd na levé straně (ve směru staničení) v km 0,120 není oficiálním sjezdem a bude žrušen, stejně jako sjezdy v nároží křižovatky silnic 11/639 a 111/1335, Na silnici 111/1335 bude zhotoven nový sjezd. | 2.KDP |  |
|  | 2. i 3 odvodnění ’ ■ : i ' ' |  |  |
|  | - Podrobné řešení bude představeno na dalším KDP. | 1 .KDP |  |
|  | - Navrženo je odvodnění pomocí silničních příkopů nebo to terénu. Stávající příčný propustek bude zrušen. Voda bude z příkopu na levé straně (ve směru staničení) převedena novým propustkem pod silnicí 111/1335, kde bude navrženým příkopem svedena do stávajícího příkopu. Stávající přikop od staničení km 0,270 nebude prohlouben, aby nebyly poškozeny stromy. | 2,KDP |  |
|  | - Na pravé straně je navržen přikop, kterým bude voda převedena pod silnici III/0394 nebo 11/639. Podrobné řešení bude představeno na dalším KDP. |  |  |
|  | 2.14 opěrné zdi a jiné ' .ív-í.- ' * - Nenachází se. - Bez zmén | - KDP - KDP |  |
|  | 2/15 dopravní značení . =■ . •' . . - Bude proveden návrh svislého a vodorovného dopravního značení. Projednán bude na dalším KDP. | 1 KDP |  |
|  | - Vodící proužek na silnici II/ 639 a 111/1335 bude proveden v tloušťce 0,125m, Dělící čára na silnici II/639 bude provedena pouze v prostoru křižovatky. Tento návrh bude společně se svislým dopravním značením předložen policii k odsouhlasení. | 2.KDP |  |
|  | 2.16 mostní objekty a propustky ' ' |  |  |
|  | - Nenachází se. | 1.KDP |  |
|  | - Bez změn | 2.KDP |  |
|  | 2.17 ostatní objekty .... ... ^ y |  |  |
|  | - Nenachází se. | 1 .KDP |  |
|  | - Bez změn | 2,KDP |  |

| Bod | Text | KDP | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,18 bezpečnostní zařízení - V řešeném úseku se nenachází svodidla. S jejich doplněním není uvažováno. - Bez změn | - KDP - KDP |  |
|  | 2.19 inženýrské sítě ' / - V současné době probíhá zjišťování existence inženýrských sítí. Během projekčních prací budou se správci síti konzultována opatření pro jejich ochranu, případné nutnost přeložek. - Navržené úpravy vyvolají nutnost přeložení datových kabelu ve správě společnosi Cetin. | - KDP - KDP |  |
|  | 2.20 sadové úpravy : - Navržené řešení znamená nutnost káceni 4 až 5 stromů. Na životním prostředí bude prověřena nutnost vypracování dendrologického a biologického průzkumu. - Dendrologický průzkum nebude nutný. - Byl představen návrh náhradní výsadby tak aby nebyla překážkou v bezpečnosti provozu. Objednatel preferuje umístit náhradní výsadbu na pozemcích obce Dolní Cerekev (ne v blízkosti silnice). Tento požadavek bude prověřen na životním prostředí. | - KDP - KDP |  |
|  | 2.21 Křížení s železniční tratí |  |  |
|  | - Nenachází se. - Bez změn | 2.KDP |  |
|  | 2.22 Dopravně inženýrské údaje .. . : : - Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na intenzitu provozu. - Bez změn | 1 .KDP 2.KDP |  |
| 3.0 | Ochranná pásma |  |  |
|  | - V současné době probíhá zjišťování existence inženýrských sítí a ochranných pásem. - Silnice se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí (datové kabely, | - KDP - KDP |  |
| 4.0 | Majetkoprávní vztahy |  |  |
|  | - Zhotovitel vypracuje záborový elaborát, který bude podkladem majetkoprávní přípravy. - Majetkoprávní příprava je věcí objednatele. - Bez změn | - KDP - KDP |  |
| 5.0 | Vyvolané investice |  |  |
|  | - Nejsou známy. - Bez změn | - KDP - KDP |  |
| 6.0 | Organizace výstavby, DIO |  |  |
|  | - Zhotovitel představil návrh objízdných tras. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/4Q2 (Batelov - Tresť) a silnici II/406 (Třešť - Kostelec). - Objízdná trasa do obce Rohozná bude vedena přes Nový Rychnov. - Objízdná trasa pro autobusy bude vedena po účelové komunikaci mezi Dolní Cerekví a Rohoznou (to bude projednáno organizátorem autobusové dopravy) | - KDP - KDP |  |
| 8.0 | Investorství |  |  |
|  | - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Bez změn | 1 KDP 2.KDP |  |
| 9.0 | Správní procesy |  |  |
|  | - Bude projednáno na dalším KDP. - Zhotovitel osloví vlastníky dotčených pozemků ve věci jejich souhlasu s navrhovanou stavbou - Zhotovitel zajisti souhlas všech dotčených orgánu, - Proběhne jedno společné územní a stavební povolení. Bylo prověřeno na příslušném stavebním úřadě. | - KDP - KDP |  |
| 10.0 | Různé, závěr z KDP | DO |  |
|  | - Zhotovitel prověří na stavebním úřadu možnost sloučení územního a stavebního řízení, ■ Objednatel připraví a zašle zhotoviteli návrh dotatku ke smlouvě. | 2.KDP |  |