# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo ze dne 7.12.2018

# uzavřené ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Smluvní strany

Název:	   Jan Kovář

Sídlo:	   Těšínská 115, 738 01  Frýdek-Místek

Zastoupený:  Janem Kovářem

IČ:     18478425

DIČ:  CZ6305110163

## Bankovní spojení:. ČSAOB a.s.

## číslo účtu:155126505/0300

## Zapsaná v obchodním rejstříku  Kr. soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 3184

Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech: Jan Kovář

- smluvních a technických:  Jan Kovář,603 263 636, Radovan Vyskočil  tel.:737264761

(Dále jen „Zhotovitel“)

a

Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupená: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem

IČ : 00534188

DIČ : CZ00534188, plátce DPH

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

číslo účtu : 174-63407764/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl Pr, vložka 938

Za objednatele jsou oprávněni jednat vč. podpisového práva ve věcech:

- smluvních a cenových :     	Bc. Martina Běhunčíková           tel. 558 415 171, 604 227 083

- technických a provozních :  	Kamil Hoder                               tel. 558 415 299, 604 227 084

Ing. Martin Kaňok	                tel. 558 415 220, 739 542 998

(Dále jen „Objednatel“)

II. Předmět dodatku

1.  Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu lhůty času plnění uvedeném v čl. 3 Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2018.

Původně sjednaná lhůta plnění se tímto dodatkem prodlužuje nejpozději do 31.3.2019, a to  z důvodu povětrnostních podmínek.

2.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve …………………. dne		                   		Ve Frýdku-Místku dne:

………………………………                                                     ……………………………..

za zhotovitele 					                           za objednatele

Jan Kovář        					                Ing. Tomáš Stejskal, MBA

ředitel