Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/8842/16

na realizaci stavby

„Oprava havarijního stavu solankového potrubí ZS IH v Litvínově“

______________________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen Občanský zákoník, nebo „OZ“)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel: 		Město Litvínov

Zastoupený:		Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo:			Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ:			002 66 027

DIČ: 			CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB, a.s., Litvínov

č. účtu:         		0000921491 / 0100

datová schránka:	8TYBQZK

(dále jen OBJEDNATEL)

1.2	Zhotovitel:	EUROMONT GROUP a.s.

Sídlo:	Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ:	631 47 165

DIČ:	CZ 63147165

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Petr Klíma, předseda představenstva, Ing. František Šobr, člen představenstva a Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva (podepisují vždy dva z oprávněných)

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka:

Kontaktní tel:	476 765 205

Kontaktní e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ZHOTOVITEL)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):

Ing. Petr Řeháček, MBA, vedoucí odboru nakládání s majetkem,

Martin Nosek, vedoucí úseku Středisko zimní stadion.

1.4	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

Ing. Miroslav Charvát, ředitel divize 06

Stanislav Jurčík, vedoucí střediska strojních montáží

Stavbyvedoucí: Daniel Gábel, technik realizace zakázek, č. autorizace ČKAIT ……………………………….

1.5 	Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/8842/16 na realizaci stavby „Oprava havarijního stavu solankového potrubí ZS IH v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 týkajícího se změny čl. IV, odst. 4.1 Doba plnění takto:

Dokončení stavebních prací je stanoveno do 31. 8. 2016.

Dále se tímto dodatkem upravuje čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle Smlouvy o dílo č. KT/8842/16	1.907.661 Kč

Vícepráce – havárie č. nabídky 16NB17/06, 16NB20/06, 16NB22/06	378.034 Kč

Cena díla celkem bez DPH		2.285.695Kč

III.

OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo č. KT/8842/16 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

IV.

- Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

- Dodatek byl schválen Radou města Litvínova dne 28. 7. 2016 usnesením č. R/1330/49

Příloha:

č. 1 Cenové nabídky ZHOTOVITELE

V Litvínově dne ........................	              V Dolním Jiřetíně dne ....................

Za OBJEDNATELE:				Za ZHOTOVITELE:

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová

starostka města                                                        člen představenstva

.............................................................

člen představenstva

|  | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: |  |  |  |  |
| Schválil: | 26.7.2016 | Ing. Petr Řeháček, MBA | vedoucí ONM |  |
| Správce rozpočtu: | 26.7.2016 | Ing. Zdeňka Burešová | ekonom ONM |  |
| Právní oddělení: | 26.7.2016 | JUDr. Jan Pulda, LL.M. | právník OKT |  |
| Schváleno - RM: | 28.7.2016 | Číslo usnesení: R/1330/49 |  |  |
| ZM: |  | Číslo usnesení: |  |  |
| Zveřejněno: | Od: | Do: |  |  |
| Vedení města: |  | Mgr. Milan Šťovíček | 2. místostarosta |  |