Dodatek č.1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 18/2019

Název díla:

„VT Jáchymovský, lázně - ÚBP“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Číslo akce: 102705

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Pavel Eger, pověřený řízením závodu K. Vary

zástupce ve věcech technických:	Bc. Petr Štěrba, zastupující vedoucí provozu

technický dozor investora:	Bc. Iveta Manová, úsekový technik

tel: 725 838 903,  e-mail: manova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Jiří Pechar

Kfely 34, 363 01 Ostrov

IČO:	18225586

DIČ:	CZ 6009180914

zastoupený:	Jiřím Pecharem

zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Pechar

zástupce ve věcech technických:	Jiří Pechar

tel. 723 391 155,e-mail: drevostep.21@email.cz

bankovní spojení:	ČSOB

číslo účtu:	158927359/0300

není plátcem DPH

ŽÚ Městského úřadu v Ostrově, č.j.: ŽÚ/F/40302/88/98/Fo

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zhotovení je podmínkou pro řádné (efektivní) dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu (navýšení) ceny za pokácení a následně i o změnu ceny za odkoupení dřevní hmoty z důvodu navýšení pokácení stromů o 5 ks.

Na základě uskutečněné kontroly dendrologem podniku panem Bauerem (15.1.2019) na místě kácení dodavatelskou firmou bylo zjištěno, že v místě parkoviště u lázeňského objektu Radium Palác se nachází 1 jasan a 1 olše, které vykazují známky poškození (napadení dřevokazným broukem) a nebezpečně se naklánějí nad zmíněné parkoviště lázeňského komplexu a dále 3 olše ve stejném místě, ale na protějším břehu Jáchymovského potoka u silnice I. třídy Ostrov - Jáchymov, které po vykácení okolního porostu jsou nestabilní (proschlé) a při větším větru hrozí pád na zmíněnou silnici. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o jejich dodatečném pokácení v rámci této akce.

Dřevní hmota byla biologem závodu otaxována na 5plm a dendrologem podniku stanovena cena 750,-Kč/plm tedy 3750,- Kč.

Cena za pokácení byla zhotovitelem stanovena takto:

2 ks u parkoviště za 4000,-Kč a 3 ks na protějším břehu také za 4000,- Kč celkem 5 ks za 8000,-Kč.

Celková smluvní cena za dílo:  původní    129 000,00 Kč

nová         137 000,00 Kč

Cena za odkup dřevní hmoty:   původní   33 000,00 Kč + DPH

nová	       36 750,00 Kč + DPH

Ostatní ujednání v SOD zůstávají nezměněná.

COMPLIANCE DOLOŽKA

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto

budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Karlových Varech dne ……………			V Karlových Varech dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Pavel Eger			                                            Jiří Pechar

pověřený řízením závodu Karlovy Vary	 			majitel firmy

Povodí Ohře, státní podnik