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	datum
	popis
	poznámka
	

	1.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 1.chodba
	Prašné práce
	

	2.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 1.+2. chodba
	Prašné práce
	

	3.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 2. chodba
	Prašné práce
	

	4.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 3. chodba
	Prašné práce
	

	5.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 3.+4. chodba
	Prašné práce
	

	6.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 4. chodba
	Prašné práce
	

	7.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 4. + 5 chodba
	Prašné práce
	

	8.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 5. chodba
	Prašné práce
	

	9.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 5.+6. chodba
	Prašné práce
	

	10.týden
	škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 6. chodba
	Prašné práce
	

	
	
	
	



