I. SMLUVNÍ STRANY

| Obchodní společnost: |  |  |  | Vidox s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Ulice, č.p.: Obec: |  | U Poráků 511 Český Krumlov – Horní Brána |  |  | PSČ: 381 01 |
| Zastoupená | ve věcech smluvních: |  | Jan Kandlík |  |  |  |
|  | ve věcech technických: |  | Jan Říha |  |  |  |
| IČO: | 25160168 |  | DIČ: |  | CZ25160168 |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |  | Číslo účtu: |  | 4255580287/0100 |  |
| Telefon: | 380 704 511 |  | Fax: |  | 380 704 512 |  |
| Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 |  |  |  |  |  |  |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |  |  |  |  |  |

a

|  |  |  | Gymnázium, České Budějovice Jírovcova 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupená: | Ulice, č.p.: Obec: Ve věcech smluvních IČ:60076101 |  | Jírovcova 8 Č. Budějovice Mgr. Pavel Kavřík DIČ:CZ60076101 | PSČ: | 371 61 |
| (dále jen „objednatel“) |  |  |  |  |  |

u z a v ř e l i  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 2. KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 8. 2018

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla – „Výstavba vrátnice a rekonstrukce kanalizace a průjezdu“ a následně dne 15. 11. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. výše uvedené smlouvy o dílo bodu 5. 5. a to následujícím způsobem:

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.5. Zhotovitel vystaví jednu dílčí fakturu dle prací, které byly skutečně provedeny do 20. 12. 2018, kdy došlo na příkaz technika BOZP a doporučení projektanta k přerušení prací (viz. dodatek ke smlouvě č.1). a objednatel uhradí zhotoviteli tuto dílčí fakturu až do výše 90% fakturované částky bez DPH. Zbývající část t.j. 10% je pozastávka na případné vady a nedodělky, která bude zhotoviteli proplacena do 10-ti dnů po odstranění posledního z nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla a vad a nedodělků. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem v souladu s nabídkovým rozpočtem, jenž je nedílnou součástí smlouvy o dílo, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2018 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

| Za zhotovitele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno: |  |  |
| Podpis: |  |  |
| V Českém Krumlově | dne: |  |

| Za objednatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno: |  |  |
| Podpis: |  |  |
| V | dne: |  |