SMLOUVA O DÍLO

==================

ze dne 4.1 .2019 uzavřená dle §536 a násl. Obchodního zákoníku

o dodávce stavebních prací.

1.SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:	Technické služby Kaplice spol.s r.o.

Bělidlo 180

382 41 Kaplice

IČO: 63907992

DIČ: CZ 63907992

zastoupení: p.Miroslav Řepa

Zhotovitel:	PEO s.r.o.

Střítěž

382 41, Kaplice

IČO: 05668654

DIČ: CZ05668654

zastoupení: Jaroslav Prommer

2.PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je dodávka a montáž EPS a ERO  na akci „Stavební úpravy sálu KD Kaplice“.

3.ČAS PLNĚNÍ

10.1.2019 – 30.4.2019

4.CENA DÍLA

4.1.Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.1 této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č.526/1990 sb. o cenách a činí v rozsahu dle

kalkulace ze dne 18.12.2018      738 647,10,-   Kč  bez DPH.

4.2.Objednavatelem požadované vícepráce nad rámec předmětu této smlouvy budou vždy

sjednané předem, a to formou objednavatelem potvrzeného smluvního dodatku ve

stavebním deníku, ev. technicky specifikované na zadávacích listech vždy s oceněním

prací. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést, a objednavatel tyto bezvadně

provedené práce převzít a uhradit.

5.FAKTURACE A PLACENÍ

Platba bude prováděna měsíčně na základě zjišťovacího protokolu

Dodavatel prací vystaví po provedení a předání prací fakturu se splatností 30 dní, kterou se objednavatel zavazuje v termínu proplatit.

6.ZÁRUČNÍ DOBA

6.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek této

smlouvy a v souladu s platnými ČSN, a že v záruční době bude mít vlastnosti v této

smlouvě dohodnuté.

6.2.Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců, která vychází v platnost

dnem předání hotového díla objednavateli.

6.3.V případě, že objednavatel uplatní reklamaci na provedené práce v záruční  době,

zavazuje  se dodavatel, že bezplatně odstraní zjištěnou závadu do třiceti dnů od jejího nahlášení.

7.SMLUVNÍ POKUTY

7.1.Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené  v čl.2 po termínu uvedeném v bodě 3.1. zaplatí

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla uvedeném v bodě 4.1. za každý den prodlení.

7.2.Pokud objednavatel nezaplatí zhotovitelem vystavenou fakturu nejpozději v den splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z výše fakturované částky za každý den prodlení.

7.3.Pokud zhotovitel neodstraní příčinu případné reklamace do termínu uvedeném v bodě

6.3., zaplatí objednavateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý den prodlení.

8.OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1.Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi bezpečnostní předpisy a požární směrnice.

8.2.Převzetí a odevzdání díla bude stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání

a převzetí díla.

8.3.V záležitostech touto smlouvou neupravených bude postupováno podle příslušných

ustanovení obchodního zákoníku č.513/1991 sb.

8.4.Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana druhé veškeré náklady

vzniklé ke dni odstoupení.

V  Kaplici   4.1.2019

...........................................                              ...............................................

Objednatel:                                                            Zhotovitel: