# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2018/0670

Číslo smlouvy zhotovitele: 201866

# Město Kopřivnice

se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

(dále jen „město Kopřivnice“)

a

Ing. Michal Vacek

fyzická osoba podnikající s místem podnikání 742 53 Kunín č. p. 90

IČ: 732 13 730

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 130016422/0300

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ověření případné kontaminace skládek odpadů na bývalé hlukové dráze v Kopřivnici

I.

Úvodní ustanovení

# Smluvní strany prohlašují, že dne 14.12.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na ověření případné kontaminace skládek odpadů na bývalé hlukové dráze v Kopřivnici (dále jen „Smlouva“). Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mrazivé počasí), kdy nelze provádět technické práce, se smluvní strany rozhodly prodloužit dobu trvání smlouvy.

II.

##### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se znění čl. III. Doba trvání smlouvy v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:

Zahájení prací dnem podpisu smlouvy.

Zpracování prováděcího projektu průzkumu					19.12.2018

Zajištění technických prací							15.01.2019

Vyhodnocení prací								22.03.2019

Zpracování závěrečné zprávy a předání objednateli				31.03.2019

III.

Ostatní ujednání smlouvy

1. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, přičemž město Kopřivnice obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění město Kopřivnice, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

V Kopřivnici dne: 28. 1. 2019				V Kuníně dne: 30. 1. 2019

....................................................................		....................................................................

Ing. Hynek Rulíšek						Ing. Michal Vacek

vedoucí odboru životního prostředí					       zhotovitel